Информация по проведенному контрольному мероприятию«Проверка целевого и эффективного использования Администрацией Череповецкого муниципального района в 2022 году средств бюджета Череповецкого муниципального района на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Череповецкого муниципального района на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 30.09.2019 № 1463».

Общий объем проверенных средств составил 11 007,4 тыс. рублей. По результатам проверки установлено финансовых нарушений на сумму 45,1 тыс. рублей:

 1. Установлены факты несоответствия в полной мере цели, задач, ожидаемого результата реализации программы и показателей Программы цели, задачам, ожидаемым результатам реализации программы и показателям Областной адресной программы.

 2. В нарушении статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 и 94 ФЗ № 44-ФЗ установлены нарушения условий исполнения контрактов (договоров) по пяти фактам, что в соответствии с классификатором (к. 4.44) является нарушением условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору).

 3. В нарушении пункта 2 части 1 статьи 94 ФЗ № 44-ФЗ оплата муниципального контракта от 12.12.2022 № 128, произведена лицу, которое не является Поставщиком, в соответствии с условиями контракта.

 4. Установлены нарушения части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 ФЗ № 44-ФЗ в части не применения мер ответственности по контрактам. Отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с поставщика (подрядчика, исполнителя), что в соответствии с классификатором (к.4.47) классифицируется как неприменение мер ответственности по контракту по 3 фактам на общую сумму 45,1 тыс. рублей.

 5. В нарушении части 3 статьи 103 ФЗ № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 установлено направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, подлежащих включению в реестр контрактов, что в соответствии с классификатором (к.4.53) классифицируется как непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию.

 6. Установлены нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 7. Данные отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год содержат недостоверные данные, что может свидетельствовать о недостоверной оценке эффективности Программы.

 8. При исполнении контрактов, заключенных в рамках реализации Программы, работниками контрактной службы, в полной мере не реализовывались функции и полномочия, утвержденные Положением о контрактной службе.

 По результатам контрольного мероприятия вынесено представление, которое исполнено в полном объеме.

 Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Череповецкого муниципального района, копия отчета направлена в прокуратуру Череповецкого муниципального района для правовой оценки выявленных нарушений.