Информация по проведенному контрольному мероприятию«Проверка целевого и эффективного использования Администрацией Череповецкого муниципального района в 2022 году средств бюджета Череповецкого муниципального района на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Череповецкого муниципального района на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 30.09.2019 № 1463».

Общий объем проверенных средств составил 11 007,4 тыс. рублей. По результатам проверки установлено финансовых нарушений на сумму 45,1 тыс. рублей:

1. Установлены факты несоответствия в полной мере цели, задач, ожидаемого результата реализации программы и показателей Программы цели, задачам, ожидаемым результатам реализации программы и показателям Областной адресной программы.

2. В нарушении статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 и 94 ФЗ № 44-ФЗ установлены нарушения условий исполнения контрактов (договоров) по пяти фактам, что в соответствии с классификатором (к. 4.44) является нарушением условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору).

3. В нарушении [пункта 2 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF09C5AB1A6C62F468394A0922371119AD4AE87E541E63A37365CB85C0070E4C69F17F4E28C14RCN4H) ФЗ № 44-ФЗ оплата муниципального контракта от 12.12.2022 № 128, произведена лицу, которое не является Поставщиком, в соответствии с условиями контракта.

4. Установлены нарушения [части 6 статьи 34](consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF09C5AB1A6C62F468394A0922371119AD4AE87E648E3343D6506A8584924E9D99F0EEAE79214C75FR5N1H), [пункта 3 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=8CBB2B3FB5D44816D143DA42CC0D41DFF09C5AB1A6C62F468394A0922371119AD4AE87E541E63A37365CB85C0070E4C69F17F4E28C14RCN4H) ФЗ № 44-ФЗ в части не применения мер ответственности по контрактам. Отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с поставщика (подрядчика, исполнителя), что в соответствии с классификатором (к.4.47) классифицируется как неприменение мер ответственности по контракту по 3 фактам на общую сумму 45,1 тыс. рублей.

5. В нарушении части 3 статьи 103 ФЗ № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 установлено направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, подлежащих включению в реестр контрактов, что в соответствии с классификатором (к.4.53) классифицируется как непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию.

6. Установлены нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Данные отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год содержат недостоверные данные, что может свидетельствовать о недостоверной оценке эффективности Программы.

8. При исполнении контрактов, заключенных в рамках реализации Программы, работниками контрактной службы, в полной мере не реализовывались функции и полномочия, утвержденные Положением о контрактной службе.

По результатам контрольного мероприятия вынесено представление, которое исполнено в полном объеме.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Череповецкого муниципального района, копия отчета направлена в прокуратуру Череповецкого муниципального района для правовой оценки выявленных нарушений.