ПОДПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ на 2020-2026 годы»

(далее – подпрограмма 1)

- Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Цели подпрограммы 1 | Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Череповецкого муниципального района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания жителей района. |
| Задачи подпрограммы 1 | - Участие в реализации проектов по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры; - развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов; - повышение качества питьевой воды посредством реконструкции и модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, %; - Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности, %; - Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2020-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | 624 094,1 тыс. рублей – всего, из них средства: федерального бюджета – 344 555,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 71 277,8 тыс. рублей; 2023 год – 185 629,6 тыс. рублей; 2024 год – 87 647,6 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. областного бюджета – 132 688,5 тыс. рублей, в т.ч.: 2020 год – 94,7 тыс. рублей; 2021 год – 11 221,7 тыс. рублей; 2022 год – 22 675,5 тыс. рублей; 2023 год – 16 578,5 тыс. рублей; 2024 год – 82 118,1 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей. районного бюджета – 146 706,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2020 год – 6 737,3 тыс. рублей; 2021 год – 10 917,4 тыс. рублей; 2022 год – 36 530,3 тыс. рублей; 2023 год – 33 119,8 тыс. рублей; 2024 год – 52 106,2 тыс. рублей; 2025 год – 4 270,0 тыс. рублей; 2026 год – 3 025,0 тыс. рублей. средства физических и юридических лиц (пожертвования) – 144,6 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год – 12,0 тыс. рублей 2021 год – 19,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год – 113,6 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей 2026 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - Снижение процента износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 57,90% в 2020 году до 50,51% к концу 2026 года; - увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности с 31,8% в 2020 году до 33,5% к концу 2026 года; - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 18,7% в 2020 году до 53,2% к концу 2026 года. |

- I. Характеристика проблем, на решение которых

- направлена подпрограмма 1

В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры Череповецкого района характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести 
к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, 
к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию топливных и энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем – высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения с использованием нормативной рентабельности 
не достаточно стимулирует организации коммунального комплекса 
к сокращению собственных издержек, к проведению мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на объектах коммунальной инфраструктуры.

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры – недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры 
на экологическую обстановку на территории области необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать:

проведению комплексного обновления основных фондов систем коммунальной инфраструктуры, что позволит снизить вероятность возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

обеспечению комфортных условий проживания граждан, доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечению более рационального использования водных ресурсов.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 является одним из мероприятий по реализации Схемы территориального планирования района и генеральных планов сельских поселений и определяет потребность в строительстве и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, которые должны обеспечить достаточное, надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Подпрограмма 1 призвана решить следующие основные проблемы:

- низкий уровень газификации района;

- старение инженерных коммуникаций, опережающие темпы капитального ремонта и строительства новых объектов;

- недостаточная надежность системы водо-, теплоснабжения;

Цель подпрограммы 1: Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры района для жилищного и промышленного строительства в Череповецком муниципальном районе, а также бесперебойной эксплуатации существующих объектов.

Задачи подпрограммы 1:

- повышение качества питьевой воды посредством реконструкции и модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- участие в реализации мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций района;

- развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов;

- обеспечение потребности района топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполненных мероприятий.

Бюджетные средства и привлекаемые внебюджетные средства направляются на реализацию инвестиционных проектов ресурсоснабжающих предприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих систем с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2020-2026 годов.

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение целей и решение задач подпрограммы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1.

Подпрограммой 1 предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на:

1) обеспечение надежного газоснабжения существующих 
и планируемых к подключению потребителей;

2) обеспечение надежного, безопасного и безаварийного снабжения сельских поселений района питьевой водой и обеспечение экологической безопасности отведения сточных вод, их реализация позволит обеспечить качественной водой потребителей;

К основным мероприятия подпрограммы 1 относятся:

  - Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации, техническое обслуживание (ожидаемый результат – прокладка новых магистральных газовых сетей значительной протяженности 
и расширения источников);

  - Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения (ожидаемый результат – обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения и водоотведения)

Основные мероприятия подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит:

- понизить процент износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 57,9% в 2020 году до 50,51% к концу 2026 года;

- увеличить долю жилых помещений обеспеченных природным газом с 31,8% в 2018 году до 33,5% к концу 2026 года;

- увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям с 18,7% в 2020 году до 53,2% к концу 2026 года. Информационную поддержку подпрограммы 1 предполагается осуществлять через размещение на официальном сайте района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печатные издания.

- IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

Объемы финансирования подпрограммы 1 должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
624 094,1 тыс. рублей – всего, из них средства:

федерального бюджета – 344 555,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 71 277,8 тыс. рублей;

2023 год – 185 629,6 тыс. рублей;

2024 год – 87 647,6 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

областного бюджета – 132 688,5 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 94,7 тыс. рублей;

2021 год – 11 221,7 тыс. рублей;

2022 год – 22 675,5 тыс. рублей;

2023 год – 16 578,5 тыс. рублей;

2024 год – 82 118,1 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

районного бюджета – 146 706,0 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 6 737,3 тыс. рублей;

2021 год – 10 917,4 тыс. рублей;

2022 год – 36 530,3 тыс. рублей;

2023 год – 33 119,8 тыс. рублей;

2024 год – 52 106,2 тыс. рублей;

2025 год – 4 270,0 тыс. рублей.

2026 год – 3 025,0 тыс. рублей.

средства физических и юридических лиц

(пожертвования) – 144,6 тыс. рублей, в т.ч.:

2020 год – 12,0 тыс. рублей

2021 год – 19,0 тыс. рублей

2022 год –  0,0 тыс. рублей

2023 год – 113,6 тыс. рублей

2024 год –  0,0 тыс. рублей

2025 год –  0,0 тыс. рублей

2026 год –  0,0 тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 подлежат приведению в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется 
с соблюдением требований энергоэффективности и энергосбережения, установленных действующим законодательством.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов сельских поселений и средств 
из внебюджетных источников области приведена в приложении 1 
к подпрограмме 1.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 за счет средств бюджета района приведено в приложении 3 к Программе.

V. Методика расчета целевых показателей (индикаторов ) подпрограммы 1

- Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры :

Vн

V = --------------------------------- 100%, где:

Vобщ.

V – доля сетей не отвечающих нормативным требованиям, %;

Vн – протяженность сетей не отвечающих нормативным требованиям, км.

Vобщ. – общая протяженность водопроводных сетей, км.

- Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности:

Увеличение доли жилых помещений, обеспеченных природным газом

G о

G = --------------------------------- 100%, где:

G общ.

G – доля жилых помещений, обеспеченных природным газом, %;

Gо – количество жилых помещений, обеспеченных природным газом, шт.;

G общ. – общее количество жилых помещений, шт.

- Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям:

W к

W = --------------------------------- 100%, где:

W общ.

W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %;

Wк – количество населения, обеспеченных качественной питьевой водой, чел.;

W общ. – общее количество населения, чел.

Приложение 1 к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений, средств физических и юридических лиц (пожертвования) и средств из внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 1

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| Всего | 6844,0 | 22158,1 | 130483,6 | 235441,5 | 221871,9 | 4270,0 | 3025,0 | 624 094,1 |
| бюджет района | 6737,3 | 10917,4 | 36530,3 | 33119,8 | 52 106,2 | 4270,0 | 3025,0 | 146 706,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 71277,8 | 185629,6 | 87647,6 | 0,0 | 0,0 | 344555,0 |
| областной бюджет | 94,7 | 11221,7 | 22675,5 | 16578,5 | 82118,1 | 0,0 | 0,0 | 132688,5 |
| средства физических и юридических лиц (пожертвования) | 12,0 | 19,0 | 0,0 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,6 |
| бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2 к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовое значение индикатора (показателя) 2017 год | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Участие в реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры | 1. Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | % | 58,95 | 57,90 | 56,85 | 55,80 | 54,75 | 53,70 | 52,65 | 51,60 | 50,55 | 50,51 |
| Развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального района, синхронизации строительства газопроводов – отводов и распределительных газопроводов | 2. Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 31,80 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 33,0 | 33,0 | 33,5 |
| Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий | 3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям | % | 15,4 | 18,7 | 21,5 | 24,7 | 24,7 | 25,5 | 47,1 | 53,1 | 53,1 | 53,2 |
| *Прогнозные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета района

(за исключением внебюджетных источников)

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего по Программе | 6844,0 | 22158,1 | 116678,1 | 235441,5 | 221871,9 | 4270,0 | 3025,0 |
| Ответственный исполнитель – Управление строительства и ЖКХ | 6844,0 | 22158,1 | 116678,1 | 235441,5 | 221871,9 | 4270,0 | 3025,0 |