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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.08.2018 									         № 1146
г. Череповец

Об утверждении Порядка организации и проведения работ                                                                                   по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего                                                                         пользования местного значения Череповецкого муниципального                                                                            района
В целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и создания безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Череповецкого муниципального района, в соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Череповецкого муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Череповецкого муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 22 марта 2012 № 606 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования Череповецкого муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района Ельцова А.В.


Глава района		  		                                            Н.В. Виноградов
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ПОРЯДОК
[bookmark: _GoBack]организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Череповецкого муниципального района
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Череповецкого муниципального района (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).
2. Организация и проведение работ по ремонту (в том числе капитальному) автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее также - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:
а) оценку технического состояния автомобильных дорог;
б) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);
в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района (далее - Управление).
4. Управление организует проведение оценки технического состояния автомобильных дорог с привлечением заинтересованных лиц в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150. 
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог с учетом анализа аварийности Управление формирует план разработки проектов и (или) сметных расчетов на проведение работ по ремонту автомобильных дорог в срок до 1 августа текущего года.
6. В соответствии с планом разработки проектов и (или) сметных расчетов на проведение работ по ремонту Управление организует разработку проектов и (или) сметных расчетов в срок до 1 октября текущего года. Для разработки проектов и (или) сметных расчетов ремонта автомобильных дорог привлекаются подрядные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Проекты или сметные расчеты на ремонт автомобильных дорог разрабатываются в соответствии с разделом III Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (с последующими изменениями).
7. В случае если размер средств на ремонт автомобильных дорог, предусмотренный проектом решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт автомобильных дорог, утвержденными постановлением администрации района, Управлением в пределах предусмотренных средств формируется перечень объектов, требующих проведения неотложных ремонтных работ, разрабатываются проекты или сметные расчеты, в которых определяются виды и объемы проведения работ по ремонту таких автомобильных дорог и сооружений на них.
8. В случае, если размер средств на содержание автомобильных дорог,  предусмотренный проектом решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог, утвержденными постановлением администрации района, планирование  работ осуществляется, в пределах предусмотренных средств, в соответствии с результатами оценки состояния автомобильных дорог.
9. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;
б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
10. Проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования годовых планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Планы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на предстоящий финансовый год утверждаются постановлением администрации района об утверждении (внесении изменений) муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2014-2020 годы» в срок до 1 ноября текущего года.
В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.
11. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;
б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии с утвержденными схемами.
12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется Управлением в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение. 
13. В случае передачи полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципальным образованиям и (или) сельским поселениям, входящим в состав Череповецкого муниципального района, приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрациями муниципальных образований и (или) сельских поселений.
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