****

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.03.2023 № 124

г. Череповец

**О внесении изменений в постановление администрации района
от 14.10.2019 № 1564 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ района, утверждённого постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2013
№ 2068, решения Муниципального Собрания района от 14.12.2022 № 364
 [«О бюджете Череповецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»](https://cherra.ru/doc3/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20345%20%D0%BE%D1%82%2026.10.2022.rar)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Череповецкого муниципального района
от 14.10.2019 № 1564, следующие изменения:

1.1. изложить в новой редакции паспорт муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. абзацы со второго по восьмой раздела 4 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 10753,0тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 1312,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 1972,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 1507,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 1962,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 2000,0 тыс. руб.

в 2025 году – 2000,0 тыс. руб.»;

1.3. изложить в новой редакции приложения 1, 2, 5, 6, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района Акулинина А.Н.

Руководитель администрации района Р.Э. Маслов

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 30.03.2023 № 124

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  |  Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнительПрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района (далее – Управление архитектуры и градостроительства) |
| Соисполнители Программы | Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области  |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы  | Обеспечение устойчивого развития территорий |
| Задачи Программы  | 1. Актуализация документов территориального планирования района и поселений.
2. Подготовка документации по планировке территорий.
3. Совершенствование архитектурного облика территории района.
 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля муниципальных образований района, имеющих актуальные документы территориального планирования;
2. Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ;
3. Ввод жилых домов;
4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального района;
5. Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий;
6. Количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района.
 |
| Сроки реализации Программы  | 2020-2025 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Финансирование мероприятий Муниципальной программы планируется за счет средств бюджета Череповецкого муниципального района. Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 10753,0 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2020 году – 1312,0 тыс. руб.;в 2021 году – 1972,0 тыс. руб.;в 2022 году – 1507,0 тыс. руб.;в 2023 году – 1962,0 тыс. руб.;в 2024 году – 2000,0 тыс. руб.;в 2025 году – 2000,0 тыс. руб.Объемы финансирования Муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Череповецкого муниципального района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | 1. Обеспечение 100 % муниципальных образований района актуальными документами территориального планирования;
2. Увеличение доли населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ, до 100 %;
3. Разработка (20) проектов по планировке территорий;
4. Обеспечение разработки (13) проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района.
5. Ввести в эксплуатацию 285 000 кв.м жилых помещений
6. Увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя муниципального района до 36,9 кв.м
 |

 »

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 30.03.2023 № 124

«Приложение 1

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

за счет средств бюджета района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Управление архитектуры и градостроительства | 1312,0 | 1972,0 | 1507,0 | 1962,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | **ВСЕГО** | **1312,0** | **1972,0** | **1507,0** | **1962,0** | **2000,0** | **2000,0** |

»

Приложение 3

к постановлению

администрации района

от 30.03.2023 № 124

«Приложение 2

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **всего**  | **1312,0** | **1972,0** | **1507,0** | **1962,0** | **2000,0** | **2000,0** |
| бюджет района  | 1312,0 | 1972,0 | 1507,0 | 1962,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет  | - | - | - | - | - |  |
| бюджеты сельских поселений  | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники  | - | - | - | **-** | **-** |  |

»

Приложение 4

к постановлению

администрации района

от 30.03.2023 № 124

«Приложение 5

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Муниципальной программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель,Соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа | Муниципальная программа «Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | Управление архитектуры и градостроительства | **1312,0** | **1972,0** | **1507,0** | **1962,0** | **2000,0** | **2000,0** |
| **Основное мероприятие 1.** | **Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | **Управление архитектуры и градостроительства** | **235,0** | **1177,0** | **715,0** | **1040,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| Мероприятие 1.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований района | Управление архитектуры и градостроительства | 235,0 | 1177,0 | 715,0 | 1040,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| **Основное мероприятие 2.** | **Подготовка документации по планировке территорий** | **Управление архитектуры и градостроительства** | **1077,0** | **795,0** | **560,0** | **922,0** | **500,0** | **500,0** |
| Мероприятие 2.1 | Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории | Управление архитектуры и градостроительства | 1077,0 | 795,0 | 560,0 | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| **Основное мероприятие 3.** | **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | **Управление архитектуры и градостроительства** | **0,0** | **0,0** | **232,0** | **0,0** | **500,0** | **500,0** |
| Мероприятие 3.1 | Разработка проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |

»

Приложение 5

к постановлению

администрации района

от 30.03.2023 № 124

«Приложение 6

к Муниципальной программе

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель  | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
|  | Начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год |
| 1 | **Основное мероприятие 1.****Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **235,0** |
| 2 | Мероприятие 1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка электронных документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов для передачи сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | **235,0** |
| 3 | **Основное мероприятие 2.****Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1077,0** |
| 4 | Мероприятие 2.1 Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проект планировки и проект межевания территории восточной части д. Городище;Проект планировки и проект межевания территории восточной части п. Лесное; Проект межевания территории, расположенной в районе северной части ул. Фабричная п. Андогский; Проект межевания территории расположенной в районе южной части ул. Сплавщиков п. Неверов Бор; Проект межевания территории расположенной в районе центральной части ул. 70-летия Октября с. Мякса;Проект межевания территории расположенной в районе центральной части ул. Гагарина п. Суда;Проект межевания территории, расположенной в районе пл. Труда п. Тоншалово;Проект планировки и межевания территории юго-западной части д. Шулма | 1077,0 |
| 5 | **Основное мероприятие 3.****Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 6 | Мероприятие 3.1 Разработка проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Концепция благоустройства набережной в д. Вичелово | 0,0 |
| 7 | **ИТОГО:** | **1312,0** |

|  |
| --- |
| 2021 год |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1177,0** |
| 2 | Мероприятие 1.1 Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Югское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Югское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов муниципального образования Югское для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 1177,0 |
| 3 | Мероприятие 1.2 Подготовка проекта изменений в генеральный план Малечкинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | I квартал | Актуализация генерального плана Малечкинского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов Малечкинского сельского поселения для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.3 Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Югское в части изменения границ д. Озеро | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | II квартал | Включение в границы д. Озеро земельных участков из категории «особо охраняемых территорий и объектов», в связи с ограниченным действием государственной экологической экспертизы | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.4 Подготовка проекта изменений в генеральный план Тоншаловского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал  | IV квартал | Актуализация генерального плана Тоншаловского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов Тоншаловского сельского поселения для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 0,0 |
| 6 | **Основное мероприятие 2.****Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **795,0** |
| 7 | Мероприятие 2.1.Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в районе западной части ул. Новая д. Ирдоматка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами, в целях реализации программы «Комфортная городская среда», формирование земельных участков для размещения объектов местного значения (детский сад, культурный центр) и формирование общественного центра в д. Ирдоматка, установление красных линий | 346,0 |
|  | Мероприятие 2.2.Подготовка проектов межевания застроенной территории, занятой многоквартирными жилыми домами | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Проект межевания территории кварталов, ограниченных ул. Макарова, ул. Заводская, ул. Сазонова, пер. Макарова п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала в границах улиц Заря и Вологодская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала в границах улиц Сосновая, Дружбы п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Гагарина п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Устюженская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала в границах улиц Детская, Новая п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Сосновая, ул. Дружбы, ул. Первомайская, ул. Менжинского п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала в границах улиц Заводская, Строительная, Комсомольская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Центральная д. Шулма Нелазского сельского поселения.Цель: формирование земельных участков на территории существующей застройки под многоквартирными домами, участвующими в программе «Комфортная городская среда» | 399,0 |
|  | Мероприятие 2.3.Разработка проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории восточной части п. Лесное | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом выявленного ранее учтенного земельного участка и существующих проходов между домами, формирование земельных участков под отдельными квартирами в многоквартирных домах | 50,0 |
| 8 | **Основное мероприятие 3.****Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 9 | Мероприятие 3.1 Разработка проекта благоустройства зоны отдыха в д. Михалёво муниципального образования Мяксинское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Подготовка проекта благоустройства зоны отдыха в д. Михалёво | 0,0 |
| 10 | **ИТОГО:** | **1972,0** |

|  |
| --- |
| 2022 год |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **715,0** |
|  | Мероприятие 1.1 Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Воскресенское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов муниципального образования для передачи в кадастр | 500,0 |
|  | Мероприятие 1.2. Утверждение изменений в генеральный план Тоншаловского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал  | III квартал | Актуализация генерального плана Тоншаловского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Мяксинского сельского поселения сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6 Подготовка электронных документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов Абакановского, Ягановского, Климовского сельских поселений | Управление архитектуры и градостроительства | III квартал | IV квартал | Выполнение показателей целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р | 215,0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2.****Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **560,0** |
|  | Мероприятие 2.1. Разработка проекта межевания территории части д. Нестеровское муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Выполнение мероприятий областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы | 50,0 |
|  | Мероприятие 2.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий в границах с. Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области, необходимых для подготовки концепции архитектурного облика центральной площади | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовительные мероприятия для разработки проекта благоустройства центральной площади в с. Мякса | 110,0 |
|  | Мероприятие 2.3. Выполнение инженерно-геодезических изысканий незастроенной территории в с. Ильинское сельского поселения Югское, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка исходных данных для разработки концепции развития и документации по планировке территории незастроенной части с. Ильинское | 400,0 |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **232,0** |
|  | Мероприятие 3.1 Концепция архитектурного облика парка в д. Коротово. | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2 Разработка проектно-сметной документации на объект – «Развитие парка в д. Коротово, Череповецкого района, по ул. Ленина, вблизи домов с 8 по 14 в соответствии с концепцией архитектурного облика» | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка проектной документации для реализации благоустройства общественной территории | 232,0 |
|  | Мероприятие 3.3 Концепция архитектурного облика общественной территории в д. Шулма. | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
| 4 | **ИТОГО:** | **1507,0** |

|  |
| --- |
| 2023 год |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1040,0** |
|  | Мероприятие 1.1 Подготовка проекта изменений в генеральный план Яргомжского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Яргомжского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 1040,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | II квартал  | Актуализация генерального плана муниципального образования Воскресенское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов муниципального образования для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3 Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Югское в части изменения границ д. Костяевка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Выполнение поручения Губернатора Вологодской области  | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана сельского поселения Мяксинское | Управление архитектуры и градостроительства,Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области | I квартал | II квартал  | Актуализация генерального плана сельского поселения Мяксинское сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области | I квартал  | III квартал  | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,Управление градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области | I квартал | III квартал  | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2.****Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **922,0** |
|  | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории части населенного пункта д. Вичелово сельского поселения Югское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал | Реализация положений генерального плана муниципального образования Югское | 922,0 |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
|  | Мероприятие 3.1 Концепция архитектурного облика центральной площади в с. Мякса (с учётом разработки туристического маршрута) | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2 Концепция архитектурного облика центральной площади в д. Климовское. | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.3 Концепция архитектурного облика мемориала в с. Ивановское муниципального образования Воскресенское. | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
| 4 | **ИТОГО:** | **1962,0** |
| 2024 год |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1000,0** |
| 2 | **Основное мероприятие 2.****Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **500,0** |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Проекты благоустройства территории | **500,0** |
| 4 | **ИТОГО:** | **2000,0** |

|  |
| --- |
| 2025 год |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1000,0** |
| 2 | **Основное мероприятие 2.****Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **500,0** |
| 3 | **Основное мероприятие 3.****Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Проекты благоустройства территории | **500,0** |
| 4 | **ИТОГО:** | **2000,0** |

 »

Приложение 6

к постановлению

администрации района

от 30.03.2023 № 124

«Приложение 8

к Муниципальной программе

**Обоснование объема финансовых ресурсов средств бюджета района, необходимых для реализации
Программы в 2023 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) | Обоснование объемов финансирования |
| 1 | 2 | 3 |
| **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | **1962,0** |  |
| Мероприятие 1.1 Подготовка проекта изменений в генеральный план Яргомжского сельского поселения | 1040,0 | Определено на основании запроса коммерческих предложений |
| Мероприятие 1.2 Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | 500,0 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений, уточнены по результатам проведения открытого конкурса |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Югское в части изменения границ д. Костяевка | 0,0 | Привлечение внебюджетных средств |
| Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | 0,0 | Совместная разработка с управлением градостроительства и архитектуры Департамента строительства Вологодской области, силами БУВО «РПГЦ» |
| Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2. Подготовка документации по планировке территорий** | **922,0** |  |
| Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории части населенного пункта д. Вичелово сельское поселение Югское | 922,0 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |
| **Основное мероприятие 3. Совершенствование архитектурного облика территорий района** | **0,0** |  |
| Мероприятие 3.1 Концепция архитектурного облика центральной площади в с. Мякса | 0,0 | Разработано силами управления архитектуры и градостроительства |
| Мероприятие 3.2 Концепция архитектурного облика центральной площади в д. Климовское | 0,0 | Разработано силами управления архитектуры и градостроительства |
| Мероприятие 3.3 Концепция архитектурного облика мемориала в с. Ивановское муниципального образования Воскресенское | 0,0 | Разработано силами управления архитектуры и градостроительства |

 »