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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03.2026   							                               № 145
г. Череповец

О Порядке ведения исполнительной документации при реализации проектов по строительству, реконструкции, капительному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 07.08.2024 № 987 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что при реализации проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых с привлечением средств местного бюджета, обеспечивается ведение исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе (далее - исполнительная документация в электронном виде).
2. Утвердить прилагаемый Порядок ведения исполнительной документации при реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности.
3. Ответственным сотрудником, за исполнение требований Порядка ведения исполнительной документации при реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности назначить заместителя начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Костенкову Н.А. 
4. Опубликовать постановления в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Череповецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.


Глава округа                                                                                     В.А. Носков
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации округа
от 20.03.2026 № 145

ПОРЯДОК
ведения исполнительной документации при реализации проектов
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства муниципальной собственности
(далее – Порядок)

1. Ведение исполнительной документации при реализации проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - исполнительная документация), если муниципальный контракт на указанные виды работ заключен после 1 сентября 2024 г., осуществляется в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
2. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющее функции муниципального заказчика в сфере строительства (далее - муниципальные заказчики), определяет и утверждает перечень исполнительной документации объекта капитального строительства в соответствии с составом исполнительной документации, установленным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее - приказ Минстроя России № 344/пр).
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, формирует и ведет исполнительную документацию в соответствии с перечнем, утвержденным муниципальным заказчиком.
3. Исполнительная документация подписывается:
представителем муниципального заказчика;
представителем лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт;
представителем лица, осуществляющего строительный контроль за проведением работ (при наличии);
представителем лица, осуществляющего авторский надзор за проведением работ (при наличии).
4. Исполнительная документация в форме электронных документов подписывается лицами, указанными в пункте З настоящего Порядка, усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в порядке, установленном Правилами создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2021 г. № 2152, или усиленной квалифицированной электронной подписью.
Исполнительная документация в форме электронных документов формируется и представляется в виде файлов в формате xml (за исключением случая, установленного пунктом 5 настоящего Порядка).
Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml (далее - хm1-схемы), размещаются на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня размещения.
После размещения на официальном сайте Минстроя России в сети Интернет новой хm1-схемы для соответствующего документа в течение трех месяцев со дня введения ее в действие обеспечивается доступ к хm1-схеме, прекратившей свое действие.
5. В случае, если на официальном сайте Минстроя России в сети Интернет отсутствует хm1-схема, подлежащая использованию для формирования исполнительной документации в форме электронных документов, исполнительная документация в форме электронных документов представляется в следующих форматах:
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
6. В случае, если в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, и срок передачи исполнительной документации не предусмотрен договором о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, исполнительная документация передается муниципальному заказчику на постоянное хранение в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты получения заключения о соответствии требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Исполнительная документация в форме электронных документов хранится с использованием информационных систем, предусматривающих резервное копирование таких документов и электронных подписей в составе их метаданных, восстановление исполнительной документации в форме электронных документов и их метаданных из резервных копий, а также протоколирование и сохранение сведений о предоставлении доступа и о других операциях с исполнительной документацией в форме электронных документов и метаданными, автоматизированное ведение электронных журналов учета точного времени и фактов размещения, изменения и удаления информации, содержания вносимых изменений.
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