Приложение

к постановлению

администрации района

от 25.04.2023 № 166

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 14.10.2019 № 1567

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2020-2025 ГОДЫ»

(далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы:

Управление строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

И.о. начальника управления Лактионова Н.И.

тел. 24-96-53

г. Череповец

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» |
| Подпрограммы Программы | - |
| Цели Программы | - комплексное решение строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и мостов, сохранности существующей дорожной сети по Череповецкому муниципальному району;  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и улично-дорожной сети в населённых пунктах Череповецкого района в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объёмом автомобильных перевозок |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния дорог и пропускной способности);  - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования;  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;  - повышение действенности работы районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;  - повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 87,4% в 2019 году до 85,0% к 2025 году |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объём финансирования Программы составляет:  1 404 436,5 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 100 000 тыс. руб.  областной бюджет – 898 349,0 тыс. руб.  районный бюджет – 406 087,5 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 178 183,3 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 100 000 тыс. руб.  областной бюджет – 24 916,0 тыс. руб.  районный бюджет – 53 267,3 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 314 997,2 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  областной бюджет – 251 506,1 тыс. руб.  районный бюджет – 63 491,1 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 356 029,2 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  областной бюджет – 261 097,0 тыс. руб.,  районный бюджет – 94 932,2 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 224 818,8 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  областной бюджет – 140 896,1 тыс. руб.  районный бюджет – 83 922,7 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 163 618,0 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  областной бюджет – 109 966,9 тыс. руб.  районный бюджет – 53 651,1 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 166 790,0 тыс. руб.  в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.  областной бюджет – 109 966,9 тыс. руб.  районный бюджет – 56 823,1 тыс. руб.  бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за период реализации Программы снизится с 87,2% в 2019 году до 85,0% в 2025 году;  - доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения, увеличится с 15,75% в 2019 году до 15,9% в 2025 году;  - ввод отремонтированных автомобильных дорог за весь период реализации Программы составит 35,24 км. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Череповецкий район расположен вокруг г. Череповца в юго-западной части Вологодской области. Граничит с пятью районами Вологодской области: Белозерским, Кирилловским, Устюженским, Кадуйским, Шекснинским. Граничит с Ярославской и Тверской областями. Протяженность границ района 590 км, из них водных – 153 км. Расстояние по дорогам от г. Череповца (райцентра) до конечных населённых пунктов на восток – 12 км, на юго-восток – 85 км, на юго-запад – 110 км, на северо-запад – 58 км.

Череповецкий район имеет круглогодичную устойчивую транспортную связь. По территории Череповецкого района проходит федеральная автомобильная дорога «А-114 – Вологда - Новая Ладога», имеющая важнейшее значение для экономики Череповецкого муниципального района,   
г. Череповца, Вологодской области и всей Российской Федерации в целом.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Череповецкого района составляет – 760,849 км согласно постановлению Правительства Вологодской области   
от 14.01.2013 № 13 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории Вологодской области» (с изменениями).

Согласно постановлению администрации Череповецкого муниципального района от 05.02.2018 № 162 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района» с последующими изменениями, общая протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования Череповецкого муниципального района составляет – 1 420,55 км, протяженность улично-дорожной сети в населённых пунктах составляет – 939,04 км.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Череповецкого района, Вологодской области и Российской Федерации. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающей связи между населенными пунктами, во многом зависят устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, проведение структурных реформ, интеграция транспортной системы муниципальных дорог в систему региональных дорог и федеральную транспортную систему.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ);

- снижению износа транспортных средств;

- развитию туризма;

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ).

На сегодняшний день около 87,4% муниципальных автомобильных дорог Череповецкого района имеет или неудовлетворительную ровность дорожных покрытий, или неудовлетворительные сцепные свойства дорожных покрытий, дорожные одежды автомобильных дорог не выдерживают возрастающих нагрузок от большегрузных автомобилей.

Отсутствие объездных автомобильных дорог вокруг большинства населенных пунктов вынуждает использовать их улично-дорожную сеть для транзитного автомобильного движения. Улицы, являющиеся продолжением автомобильных дорог, имеют недостаточную ширину, где по условиям сложившейся застройки невозможно их расширение. Технические параметры улиц не соответствуют уровням возрастающей транспортной нагрузки.

Габариты большинства мостов не отвечают нормативным требованиям по безопасности дорожного движения, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения указанных работ и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В последние годы содержание автомобильных дорог остается на достаточно низком уровне, капитальные и ремонтные работы проводятся исключительно на аварийных участках дорог. На сегодняшний день сложилась следующая ситуация – дороги находятся в неудовлетворительном состоянии из-за большого срока эксплуатации и невыполнения ремонтов, предусмотренных нормативами.

Объем финансирования из районного бюджета на осуществление дорожной деятельности по Череповецкому муниципальному району

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023\* г. | 2024\* г. | 2025\* г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53 267,3 | 63 491,1 | 94 932,2 | 83 922,7 | 53 651,1 | 56 823,1 |

<\*> Объем средств районного бюджета подлежит уточнению в соответствии с законом об областном бюджете и бюджете района на очередной финансовый год и плановый период

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимального снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и мостовых сооружений на них.

Проблема обеспечения сохранности и модернизации сети автомобильных дорог носит масштабный и комплексный характер, что требует комплексного подхода к её решению с привлечением сил и средств областного и местного бюджетов.

Необходимость разработки Программы обусловлена также интенсивным развитием в населенных пунктах индивидуальной жилой застройки, с организациями культурно-бытового, спортивно-досугового обслуживания. В связи с возросшим спросом на загородную недвижимость и в целях повышения инвестиционной привлекательности населенных пунктов, например, Тоншаловского, Ирдоматского, Югского муниципальных образований, необходимо обеспечить повышение пропускной способности и улучшение состояния автомобильных дорог.

Кроме того, в связи с реализацией проекта по оптимизации сети образовательных учреждений, значительно увеличивается число маршрутов, по которым осуществляются школьные перевозки, одним из важнейших условий которых является безопасность дорожного движения. В Череповецком районе действует 45 автобусных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети составляет 616,8 км, из них 64,1 км – автодороги общего пользования муниципального значения. Обеспечение безопасности напрямую связано с транспортно-эксплуатационными характеристиками дорог и требует проведения их капитального и текущего ремонта.

Основной проблемой развития дорожного комплекса муниципального значения является недостаточность собственных финансовых ресурсов и увеличение протяженности дорог, требующих ремонта.

Подъезд к отдаленным сельским населённым пунктам бывает затруднён, особенно в неблагоприятные периоды года.

Не используются потенциальные возможности внутренних водных путей, одними из важнейших составляющих которых являются река Шексна и Рыбинское водохранилище.

**2. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи,**

**сроки реализации Программы**

Основными приоритетами Программы является:

- формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;

- увеличение пропускной способности и скоростных параметров автодорожной сети;

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Исходя из приоритетов целью Программы является комплексное решение строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, сохранности существующей дорожной сети по Череповецкому муниципальному району.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- сохранение существующей дорожной сети и повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог (ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния дорог и пропускной способности);

- обеспечение разработки муниципальными образованиями района программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений;

- повышение действенности работы районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;

- обеспечение потребности населения в общественном транспорте: формирование оптимальной маршрутной сети, улучшение качества транспортного обслуживания населения, повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов района;

- повышение эффективности и безопасности функционирования пассажирского транспорта.

Реализация Программы предусмотрена на 2020-2025 годы.

**3. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объёма**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе реализации Программы будет широко применяться конкурсная система закупок материалов, оборудования, выполнения подрядных работ на основе отбора наиболее выгодных предложений.

Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1 404 436,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 178 183,3 тыс. рублей;

2021 год – 314 997,2 тыс. рублей;

2022 год – 356 029,2 тыс. рублей;

2023 год – 224 818,8 тыс. рублей;

2024 год – 163 618,0 тыс. рублей;

2025 год – 166 790,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступлений его в силу.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района, прогнозная оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Программы и план мероприятий Программы на 2020 – 2025 годы приведены в таблицах 1, 2, 3 приложения 1 к Программе.

**4. Целевые показатели (индикаторы)**

**достижения цели и решения задач Программы**

**и прогноз конечных результатов реализации Программы**

Достижение ряда показателей социально-экономического развития в стратегии развития муниципального образования обусловлено развитием транспортной инфраструктуры. По показателю «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям» район входит в десятку лучших районов области.

Состав целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы.

Расчет значения целевых показателей (индикаторов) Программы осуществляется на основании ведомственной отчетности и статистических данных Федеральной службы государственной статистики за отчетный год.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в [приложении](#sub_1002) 3 к Программе.

За период реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за период реализации Программы снизится с 87,4% в 2019 году до 85,0% в 2025 году;

2) Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения, увеличится с 15,8% в 2019 году до 15,9% в 2025 году;

3) Ввод отремонтированных автомобильных дорог за весь период реализации Программы составит 35,24 км.

**5. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы**

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % (ДМД):

ДМД = ПДн / Пдобщ\*100%, где

ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км;

Пдобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на конец отчетного года, км.

2. Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % (Дду):

Дду = ПДт / Пдобщ\*100%, где

ПДт – протяженность сети автодорог общего пользовании местного значения с твердым покрытием по состоянию на конец отчетного года, км;

Пдобщ – общая протяженность сети автодорог общего пользовании местного значения по состоянию на конец отчетного года, км.

3. Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.

Источником информации по целевому показателю (индикатору) 3 является ведомственная отчетность формы 3-ДГ(мо), утвержденной Приказом Росстата от 07.08.2013 № 312 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта».

**6. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами администрации Череповецкого муниципального района.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль за исполнением Программы осуществляет управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района, мониторинг реализации Программы осуществляет управление экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района по итогам полугодия и года.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с положениями порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 09.08.2013 № 2068.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, совместно с соисполнителями готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее – годовой отчет) и направляет его в управление экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района и на рассмотрение Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов.

Годовой отчет по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы, достигнутые за отчетный период (степень выполнения программных мероприятий);

- данные об использовании и объемах привлеченных средств бюджета района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;

- информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем;

- оценку эффективности реализации Программы;

- предложения по дальнейшей реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**7. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда Череповецкого муниципального района.

Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлены в Таблице 1.

Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2025 г.г. составляет 1 404 436,5 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе средства:

федерального бюджета – 100 000,0 тыс. руб.

областного бюджета – 898 349,0 тыс. руб.

районного бюджета – 406 087,5 тыс. руб.

Объемы средств, предполагаемых к выделению из областного и районного бюджетов на реализацию мероприятий Программы, являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом об областном бюджете и решениями о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1 к Программе

Таблица 1

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета района**

**(за исключением внебюджетных источников) (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 178 183,3 | 314 997,2 | 356 029,2 | 224 818,8 | 163 618,0 | 166 790,0 |
| ответственный исполнитель Программы управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 178 183,3 | 314 997,2 | 336 741,3 | 183 226,8 | 146 079,6 | 149 251,6 |
| соисполнители Программы муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого муниципального района» |  |  | 19 287,9 | 41 592,0 | 17 538,4 | 17 538,4 |

Таблица 2

**Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, бюджетов**

**сельских поселений, средств физических и юридических лиц (пожертвования) и средств из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 178 183,3 | 314 997,2 | 356 029,2 | 224 818,8 | 163 618,0 | 166 790,0 |
| бюджет района | 53 267,3 | 63 491,1 | 94 932,2 | 83 922,7 | 53 651,1 | 56 823,1 |
| федеральный бюджет | 100 000,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 24 916,0 | 251 506,1 | 261 097,0 | 140 896,1 | 109 966,9 | 109 966,9 |
| средства физических и юридических лиц (пожертвования) | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

**План реализации муниципальной программы на 2020 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, орган администрации, муниципальное учреждение) | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Финансирование | |
| начала реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| **Программа**  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее - управление) | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 178 183,3 |
| бюджет района | | 53 267,3 |
| федеральный бюджет | | 100 000,0 |
| областной бюджет | | 24 916,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 53 716,0 |
| бюджет района | | 38 702,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 15 013,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.1.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 15 639,2 |
| бюджет района | | 625,3 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 15 013,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.2.**  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 20 830,8 |
| бюджет района | | 20 830,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 246,0 |
| бюджет района | | 17 246,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 6 487,4 |
| бюджет района | | 6 487,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 2.1.**  Выполнение проектной документации по изменению площадей границ лесопарковых зон и зелёных насаждений, с целью реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к д. Городище» | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 150,0 |
| бюджет района | | 150,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 2.2.**  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к д. Городище» | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 4 889,5 |
| бюджет района | | 4 889,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 2.3.**  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги к ФОК п. Тоншалово | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 1 037,4 |
| бюджет района | | 1 037,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 2.4.**  Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 410,5 |
| бюджет района | | 410,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 3.**  Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | всего | | 150,0 |
| бюджет района | | 150,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 4.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 16 169,8 |
| бюджет района | | 6 267,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 9 902,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.1.**  Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан Ремонт дороги д. Ботово Яргомжского сельского поселения Череповецкий район | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 051,4 |
| бюджет района | | 132,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 2 919,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.**  Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 5 844,7 |
| бюджет района | | 5 844,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.**  Ремонт участка дороги Дуброво – Гавино, Череповецкий район сельское поселение Уломское | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 7 273,7 |
| бюджет района | | 291,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 982,7 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 5.** Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 650,0 |
| бюджет района | | 650,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 5.1.**  Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района. Разработка ПОДД (Проектов организации дорожного движения) | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Учёт и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 150,0 |
| бюджет района | | 150,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 5.2.**  Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района. Разработка КСОДД (комплексной системы организации дорожного движения района) | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Учёт и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 500,0 |
| бюджет района | | 500,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.**  Реализация регионального проекта «Дорожная сеть». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 101 010,1 |
| бюджет района | | 1 010,1 |
| федеральный бюджет | | 100 000,0 |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие R1.1.**  Ремонт автомобильных дорог УДС п. Суда («Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. Суда от знака «Суда» включая «кольцо»; «ул. Советская, п. Суда»; «ул. Ленина, п. Суда» в Череповецком районе Вологодской области) | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 14 110,0 |
| бюджет района | | 141,1 |
| федеральный бюджет | | 13 968,9 |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие R1.2.**  Ремонт автомобильной дороги УДС п. Тоншалово, ул. Мелиораторов в Череповецком районе в Вологодской области | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 4 014,4 |
| бюджет района | | 40,1 |
| федеральный бюджет | | 3 974,3 |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие R1.3.**  Ремонт автомобильной дороги «Парфёново – Дементьево» в Череповецком районе в Вологодской области | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 41 415,8 |
| бюджет района | | 414,2 |
| федеральный бюджет | | 41 001,6 |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие R1.4.**  Ремонт автомобильной дороги «Ирдоматка – Романда II, III этапы» в Череповецком районе в Вологодской области | управление | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 41 469,9 |
| бюджет района | | 414,7 |
| федеральный бюджет | | 41 055,2 |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **2021 год** | | | | | | | | |
| **Программа**  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 314 997,2 |
| бюджет района | | 63 491,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 251 506,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 65 198,5 |
| бюджет района | | 46 679,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 18 518,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.1.**  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 28 690,9 |
| бюджет района | | 28 690,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.2.**  Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 19 290,6 |
| бюджет района | | 771,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 18 518,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 217,0 |
| бюджет района | | 17 217,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 5 505,4 |
| бюджет района | | 5 505,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 2.1.**  Проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 615,9 |
| бюджет района | | 615,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 2.2.**  Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к д. Городище» Череповецкий район | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 4 889,5 |
| бюджет района | | 4 889,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 3.**  Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | всего | | - |
| бюджет района | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 4.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 158 331,5 |
| бюджет района | | 10 327,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 148 004,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.1.**  Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (Череповецкий муниципальный район. Подъезд к д. Ботово - II этап) | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 579,7 |
| бюджет района | | 143,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 436,5 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.**  Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 854,0 |
| бюджет района | | 3 854,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.1.**  Текущий ремонт автомобильной дороги «подъезд к участкам за ДНТ Аленушка в д. Городище» Череповецкого района | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 2 626,7 |
| бюджет района | | 2 626,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.2.**  Мероприятия по ремонту УДС д. Городище Череповецкий район | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | - |
| бюджет района | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.3.**  Мероприятия по ремонту моста в д. Поварово Череповецкий район | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 498,1 |
| бюджет района | | 498,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.4.**  Дополнительные работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «подъезд к ФОК п. Тоншалово» | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | - |
| бюджет района | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.5.**  Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 729,2 |
| бюджет района | | 729,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.**  Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу п. Тоншалово | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 28 028,7 |
| бюджет района | | 1 121,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 26 907,6 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.**  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 122 869,1 |
| бюджет района | | 5 208,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 117 660,3 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.1.**  Ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого муниципального района: Григорьево - Искра - Михеево - Петряево, Подъезд к д. Меледа, УДС д. Городище, Подъезд к д. Сурково, УДС д. Сурково, Подъезд к д. Костяевка, Шулма-Рогач, Подъезд к д.Хемалда, Никольское - Шуклино-Климовское | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 51 230,9 |
| бюджет района | | 2 049,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 49 181,7 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.2.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в д. Климовское | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 12 971,6 |
| бюджет района | | 518,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 12 452,7 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.3.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС с. Мякса ул. Некрасова, ул. Новая | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 9 399,9 |
| бюджет района | | 375,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 9 024,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.4.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в с. Воскресенское. УДС в с. Воскресенское. II этап | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 29 808,9 |
| бюджет района | | 1 192,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 28 616,5 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.5.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в п. Тоншалово | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 18 976,1 |
| бюджет района | | 759,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 18 217,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.6.**  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 481,7 |
| бюджет района | | 313,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 168,3 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 5.** Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 119,2 |
| бюджет района | | 119,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.**  Реализация регионального проекта «Дорожная сеть». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 85 842,6 |
| бюджет района | | 859,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 84 982,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.1.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района Вологодской области. Подъезд к д. Музга | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 9 561,9 |
| бюджет района | | 95,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 9 466,2 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.2.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района Вологодской области. Подъезд к с. Ильинское | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 12 758,0 |
| бюджет района | | 127,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 12 630,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.3.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района Вологодской области. Проезд по с. Щетинское | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 23 803,0 |
| бюджет района | | 237,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 23 565,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.4.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района, д. Ясная Поляна, ул. Энергетиков | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 16 617,6 |
| бюджет района | | 166,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 16 451,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.5.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района Вологодской области на УДС п. Тоншалово ул. Мелиораторов.II этап | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 5 337,8 |
| бюджет района | | 53,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 5 284,5 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.6.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района Вологодской области. Подъезд к с. Мякса | управление | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 764,3 |
| бюджет района | | 179,00 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 17 585,3 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **2022 год** | | | | | | | | |
| **Программа**  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 356 029,2 |
| бюджет района | | 94 932,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 261 097,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 71 709,0 |
| бюджет района | | 56 393,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 15 315,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.1.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 15 953,2 |
| бюджет района | | 638,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 15 315,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.2.**  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 30 794,7 |
| бюджет района | | 30 794,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 24 961,1 |
| бюджет района | | 24 961,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 6 365,7 |
| бюджет района | | 6 365,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 3.**  Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | всего | | 1 200,5 |
| бюджет района | | 1 200,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 4.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 156 006,0 |
| бюджет района | | 10 224,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 145 781,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.1.**  Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 149,8 |
| бюджет района | | 3 149,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.**  Организация автобусных остановок (Романда) | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 000,0 |
| бюджет района | | 1 000,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.**  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 147 986,9 |
| бюджет района | | 5 919,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 142 067,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.1.**  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Ремонт ул. Сазонова в п. Суда в Череповецком районе) | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 20 312,5 |
| бюджет района | | 812,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 19 500,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.2.**  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Ремонт автодороги Пленишник-Плосково-Борок в Череповецком районе) | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 37 500,0 |
| бюджет района | | 1 500,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 36 000,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.3.**  Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ремонт автодороги Дуброво-Гавино в Череповецком районе) | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 8 333,4 |
| бюджет района | | 333,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 8 000,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.4.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района в д. Борисово Ирдоматского сельского поселения | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 13 020,7 |
| бюджет района | | 520,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 12 499,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.5.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в д. Климовское | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 12 816,6 |
| бюджет района | | 512,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 12 303,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.6.**  Ремонт автомобильных дорог Череповецкого района. УДС в п. Тоншалово | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 18 976,1 |
| бюджет района | | 759,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 18 217,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.7.**  Ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого муниципального района: Григорьево - Искра - Михеево - Петряево | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 10 122,7 |
| бюджет района | | 404,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 9 717,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.3.8.**  Ремонт автомобильных дорог в гравийном покрытии Череповецкого муниципального района: Подъезд к д. Меледа, УДС д. Городище, Подъезд к д. Сурково, УДС д. Сурково, Подъезд к д. Костяевка | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 26 904,9 |
| бюджет района | | 1 076,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 25 828,7 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 869,3 |
| бюджет района | | 154,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 714,5 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.1.**  Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (Череповецкий муниципальный район. Подъезд к д. Ботово - II этап и III  этап) | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 753,1 |
| бюджет района | | 150,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 603,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.4.2.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан («Подъезд к д. Борисово – II этап») | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 116,1 |
| бюджет района | | 4,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 111,5 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 5.** Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 450,0 |
| бюджет района | | 450,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 6.** Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 0 |
| бюджет района | | 0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты  сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 7.**  Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений череповецкого муниципального района» (далее - МКУ «ЦКОД») | | 22.08.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 19 287,9 |
| бюджет района | | 19 287,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.1.**  Оплата труда с отчислениями | МКУ «ЦКОД» | | 22.08.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 466,7 |
| бюджет района | | 1 466,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.2.**  Содержание техники, в том числе  ремонт тракторов, оборудование для имеющихся тракторов, покупка тракторов (4 шт.), медосмотры, спецодежда, спецоценка, обучение, страхование, навигационная спутниковая система, запчасти и инструменты, топливо | МКУ «ЦКОД» | | 22.08.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 821,2 |
| бюджет района | | 17 821,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.**  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций («Реконструкция автомобильной дороги общего пользования муниципального значения Подъезд к д. Городище в Череповецком районе Вологодской области») | управление | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 101 010,1 |
| бюджет района | | 1 010,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 100 000,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | |  |
| **2023 год** | | | | | | | | |
| **Программа**  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения  Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 224 818,8 |
| бюджет района | | 83 922,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 140 896,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 58 581,6 |
| бюджет района | | 29 825,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 28 756,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.1.**  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 11 288,9 |
| бюджет района | | 11 288,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.2.**  Ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 6 939,1 |
| бюджет района | | 347,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 592,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 22 388,1 |
| бюджет района | | 223,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 22 164,3 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.1.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Абакановское с/п (Абаканово, Шухободь) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 917,9 |
| бюджет района | | 9,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 908,7 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.2.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Воскресенское (Воскресенское) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 285,1 |
| бюджет района | | 12,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 1 272,2 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Климовское поселение (Климовское) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 744,5 |
| бюджет района | | 7,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 737,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.4.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Малечкинское с/п (Малечкино) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 866,9 |
| бюджет района | | 8,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 858,2 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.5.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с/п Мяксинское (Мякса, Щетинское) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 2 855,6 |
| бюджет района | | 28,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 2 827,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.6.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Нелазское с/п (Нелазское, Шулма, Андогский) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 2 561,9 |
| бюджет района | | 25,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 2 536,3 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.7.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Судское с/п (Суда, Кривец) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 6 119,2 |
| бюджет района | | 61,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 058,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.8.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тоншаловское с/п (Тоншалово, Солманское+Горка) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 805,2 |
| бюджет района | | 18,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 1 787,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.9.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с/п Уломское (Коротово, Сосновка, Ягница) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 2 121,3 |
| бюджет района | | 21,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 2 100,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.10.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с/п Югское (Новое Домозёрово) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 652,7 |
| бюджет района | | 6,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 646,2 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.11.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ягановское с/п (Яганово) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 234,0 |
| бюджет района | | 12,3 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 1 221,7 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 1.3.12.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Яргомжское с/п (Ботово) | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 223,8 |
| бюджет района | | 12,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 1 211,6 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.4.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 965,5 |
| бюджет района | | 17 965,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 13 916,3 |
| бюджет района | | 13 916,3 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 3.**  Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | всего | | 1 200,5 |
| бюджет района | | 1 200,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 4.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 8 518,3 |
| бюджет района | | 5 143,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 374,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.1.**  Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений Череповецкого района | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 4 965,9 |
| бюджет района | | 4 965,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан («Подъезд к д. Ботово - I этап») | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 552,4 |
| бюджет района | | 177,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 374,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 5.** Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 0,0 |
| бюджет района | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 6.** Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 0,0 |
| бюджет района | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты  сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 7.**  Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | МКУ «ЦКОД» | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 41 592,0 |
| бюджет района | | 32 827,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 8 765,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.1.**  Оплата труда с отчислениями | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 5 778,4 |
| бюджет района | | 5 778,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.2.**  Обеспечение деятельности в сфере дорожного хозяйства подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 26 960,1 |
| бюджет района | | 26 960,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 8 853,5 |
| бюджет района | | 88,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 8 765,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.3.1.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ирдоматское поселение (Борисово, Вернеево, Ирдоматка, Нова) | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 7 022,8 |
| бюджет района | | 70,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 952,6 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.3.2.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности на текущее содержание опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории с/п Югское (Городище, Вичелово) | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 1 830,7 |
| бюджет района | | 18,3 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 1 812,4 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.**  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций («Реконструкция автомобильной дороги общего пользования муниципального значения Подъезд к д. Городище в Череповецком районе Вологодской области») | управление | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 101 010,1 |
| бюджет района | | 1 010,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 100 000,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **2024 год** | | | | | | | | |
| **Программа**  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 163 618,0 |
| бюджет района | | 53 651,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 109 966,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 32 385,9 |
| бюджет района | | 25 793,8 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 592,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.1.**  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 10 443,6 |
| бюджет района | | 10 443,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.2.**  Ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 6 939,1 |
| бюджет района | | 347,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 592,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.3.**  Осуществление полномочий по дорожной деятельности | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 15 003,2 |
| бюджет района | | 15 003,2 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 150,0 |
| бюджет района | | 150,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 3.**  Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | всего | | 1 200,5 |
| бюджет района | | 1 200,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 4.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 10 833,1 |
| бюджет района | | 7 458,3 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 374,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.1.**  Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 7 280,7 |
| бюджет района | | 7 280,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.**  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан («Подъезд к д. Ботово - II этап») | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 552,4 |
| бюджет района | | 177,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 374,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 5.** Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 500,0 |
| бюджет района | | 500,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 6.** Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 0,0 |
| бюджет района | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты  сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 7.**  Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | МКУ «ЦКОД» | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 538,4 |
| бюджет района | | 17 538,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.1.**  Оплата труда с отчислениями | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 11 674,9 |
| бюджет района | | 11 674,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.2.**  Обеспечение деятельности в сфере дорожного хозяйства подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 5 863,5 |
| бюджет района | | 5 863,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.**  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций (Реконструкция автомобильной дороги общего пользования муниципального значения Подъезд к д. Городище в Череповецком районе Вологодской области, «Абаканово-Сумино-Шухтово-Дора», «Подъезд к с. Шухободь») | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 101 010,1 |
| бюджет района | | 1 010,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 100 000,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **2025 год** | | | | | | | | |
| **Программа**  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы» | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 166 790,0 |
| бюджет района | | 56 823,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 109 966,9 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.**  Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 32 386,0 |
| бюджет района | | 25 793,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 592,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.1.**  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 25 446,9 |
| бюджет района | | 25 446,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 1.2.**  Ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 6 939,1 |
| бюджет района | | 347,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 6 592,1 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 2.**  Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Получение положительного заключения сметной документации требованиям технических регламентов, действующим нормам и правилам | всего | | 150,0 |
| бюджет района | | 150,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 3.**  Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Контроль выполнения всех строительных стандартов и правил, соблюдения технических требований | всего | | 500,0 |
| бюджет района | | 500,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 4.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 14 705,5 |
| бюджет района | | 11 330,7 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 374,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.1.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 11 153,1 |
| бюджет района | | 11 153,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 4.2.**  Ремонт дорог общего пользования местного значения  Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемых отдельным категориям граждан | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 3 552,4 |
| бюджет района | | 177,6 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 3 374,8 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 5.** Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого района | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 500,0 |
| бюджет района | | 500,0 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 6.** Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Учет и контроль за состоянием мостовых переходов на территории района | всего | | 0,0 |
| бюджет района | | - |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты  сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие 7.**  Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | МКУ «ЦКОД» | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 17 538,4 |
| бюджет района | | 17 538,4 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.1.**  Оплата труда с отчислениями | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 11 674,9 |
| бюджет района | | 11 674,9 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **мероприятие 7.2.**  Обеспечение деятельности в сфере дорожного хозяйства подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения | МКУ «ЦКОД» | 22.08.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 5 863,5 |
| бюджет района | | 5 863,5 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | - |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |
| **Основное мероприятие R1.**  Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | управление | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | Улучшение эксплуатационных показателей дорог, снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, улучшение условий жизни населения | всего | | 101 010,1 |
| бюджет района | | 1 010,1 |
| федеральный бюджет | | - |
| областной бюджет | | 100 000,0 |
| бюджеты сельских поселений | | - |
| внебюджетные источники | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 к Программе  **Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета района**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Мощность по проектно-сметной документации, км/в том числе п.м | Бюджетные ассигнования (тыс. руб.), годы | | | | |  | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Череповецкого муниципального района на 2020-2025 годы | всего |  | 178 183,3 | 314 997,2 | 356 029,2 | 224 818,8 | 163 618,0 | 166 790,0 | | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – управление) |  | 178 183,3 | 314 997,2 | 336 741,3 | 183 226,8 | 146 079,6 | 149 251,6 | | муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений череповецкого муниципального района» |  | 0 | 0 | 19 287,9 | 41 592,0 | 17 538,4 | 17 538,4 | | Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог и мостов | управление | 905,26 км / 905 260 п.м | 53 716,0 | 65 198,5 | 71 709,0 | 58 581,6 | 32 385,9 | 32 386,0 | | Основное мероприятие 2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог, проведение государственной экспертизы сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения, диагностика | управление |  | 6 487,4 | 5 505,4 | 6 365,7 | 13 916,3 | 150,0 | 150,0 | | Основное мероприятие 3 | Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог | управление |  | 150,0 | - | 1 200,5 | 1 200,5 | 1 200,5 | 500,0 | | Основное мероприятие 4 | Ремонт дорог общего пользования местного значения, разработка проектов организации дорожного движения | управление | УДС  д. Городище – 0,8 км / 800 п.м;  д. Ботово – 3,06 км / 3060 п.м; Дуброво-Гавино – 2,137 км / 2137 п.м; Ремонт моста д. Нянькино – 0,012 км / 12 п.м. | 16 169,8 | 158 331,5 | 156 006,2 | 8 518,3 | 10 833,1 | 14 705,5 | | Основное мероприятие 5 | Паспортизация дорог и мостовых сооружений Череповецкого муниципального района | управление |  | 650,0 | 119,2 | 450,0 | - | 500,0 | 500,0 | | Основное мероприятие 6 | Реконструкция, ремонт мостовых сооружений | управление |  | - | - | - | - | - | - | | Основное мероприятие 7 | Содержание подведомственного администрации Череповецкого муниципального района муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере дорожного хозяйства | МКУ «ЦКОД» |  | - | - | 19 287,9 | 41 592,0 | 17 538,4 | 17 538,4 | | Основное мероприятие R1 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области». Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций | управление | УДС п. Суда – 1,515 км / 1515 п.м; «Ирдоматка-Романда» - 3,341 км / 3341 п.м; «Парфёново-Дементьево» - 4,929 км / 4929 п.м; п. Тоншалово ул. Мелиораторов – 0,490 км / 490 п.м. | 101010,1 | 85842,6 | 101010,1 | 101010,1 | 101010,1 | 101010,1 | |

Приложение 3 к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о показателях (индикаторах) Программы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. Измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | прогноз | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 87,3 | 87,2 | 87,1 | 87,0 | 85,3 | 85,2 | 85,1 | 85,0 | | Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | | 2 | Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Ввод отремонтированных автомобильных дорог | км | 0,61 | 0,61 | 20,4 | - | - | - | - | - |   **»** |