Приложение

к постановлению

администрации района

от 18.04.2025 № 199

**«**УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 13.11.2024 № 551

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района»**

(далее – Программа)

1. Стратегические приоритеты программы. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На территории Череповецкого муниципального района по состоянию на 1 января 2024 года в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны аварийными в установленном порядке» площадь аварийного жилищного фонда в Череповецком муниципальном районе, признанного таковым после 01.01.2017 года, составляет 3108,2 тыс.кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств консолидированного бюджета Вологодской области. Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений: принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и жилищным законодательством Российской Федерации.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости.

Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению.

Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется:

1. Путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья,   
в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных  
домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

2. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств,  
предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в  
муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной  
программы, с учетом ранее достигнутых результатов**

В период действия программы 2025-2030 годы планируется переселить 200 человек из 87 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 3108,2 тыс.кв.м.

При оценке эффективности реализации программы учитываются риски  
оказывающие влияние на изменение соответствующей сферы социально-  
экономического развития, а именно:

- риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным

ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- социальные риски, связанные со снижением возможности предоставления возмещения за жилое помещение, с недовольством собственников жилых помещений.

**3. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем**

**в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание**

**цели и задач муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в рамках реализации основных положений Жилищного кодекса.

В муниципальную программу включено 9 многоквартирных жилых домов, признанных после 1 января 2017 года в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Общая расселяемая площадь жилых помещений в муниципальной программе составляет 3108,2 квадратных метров.

Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств федерального, областного, местного бюджетов. Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками муниципальной программы путем непрерывного cбopa данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений oб аварийных многоквартирных домах разработчику государственной программы для ее корректировки.

Цель муниципальной программы: ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3108,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 200 человек, переселяемых из 87 жилых помещений в 9 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Сокращение объемов существующего на территории Череповецкого муниципального района аварийного жилищного фонда на 3108,2 кв.м к концу 2030 года.

2. Снос многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Вологодской области.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7   
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Ежегодно муниципальная программа по завершении соответствующего финансового года подлежит корректировке с учетом фактического исполнения плановых показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Череповецкого муниципального района в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования прошедших и незавершенных этапов муниципальной программы сохраняются.

Объемы финансовой поддержки за счет средств бюджета Вологодской области в ходе реализации муниципальной программы подлежат уточнению (корректировке) в следующих случаях:

1) уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

2) при изменении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Вологодской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации муниципальной программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленной ранее.

**4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, ежегодно на 0,6%;

- снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района с 3,7 % до 3,146 %.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025-2030 годы.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Череповецкого муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Вересов Анатолий Юрьевич - заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Срок реализации | 2025-2030 |
| Цель муниципальной программы | Цель №1. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3108,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 200 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Направления муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования Программы на 2025-2030 г.г. составляет 222 978,6 тыс. рублей, из них средства:  1. Средства федерального бюджета – 116 805,6 тыс. рублей;  2. Средства областного бюджета – 38 935,2 тыс. рублей;  3. Средства районного бюджета – 67 237,8 тыс. рублей |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района | - |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение (2017 год) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Череповецкого муниципального района» №1. Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 3108,2 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 200 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке  после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | 10,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда район | % | 3,7 | 3,236 | 3,227 | 3,202 | 3,180 | 3,146 | 3,146 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | - | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Жилье» (куратор - Вересов Анатолий Юрьевич, заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района) | | | |
|  | Ответственный за реализацию - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Задача №1. Сокращение объемов существующего на территории Череповецкого муниципального района аварийного жилищного фонда на 3108,2 кв.м к концу 2030 года | Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем путем приобретения на вторичном рынке жилья | | Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района» (куратор - Вересов Анатолий Юрьевич, заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района) | | | |
|  | Ответственный за реализацию - Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.М.1. | Задача №1. Снос многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Ликвидация аварийного жилищного фонда | | Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда, путем переселения граждан |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе:** | **2 302,6** | **1 200,0** | **1 200,0** | **72 264,0** | **146 012,0** | **0,0** | **229 978,6** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | **2 302,6** | **1 200,0** | **1 200,0** | **72 264,0** | **146 012,0** | **0,0** | **229 978,6** |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0,0 | 116 805,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 38 935,2 |
| - местный бюджет | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 39 937,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ответственный исполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района, в том числе:** | **2 302,6** | **1 200,0** | **1 200,0** | **72 264,0** | **146 012,0** | **0,0** | **229 978,6** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 2 302,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 72 264,0 | 146 012,0 | 0,0 | **229 978,6** |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0,0 | 116 805,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 38 935,2 |
| - местный бюджет (района) | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 39 937,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальный проект «Жилье», в том числе:** | **1 002,6** | **0,0** | **0,0** | **69 864,0** | **124 812,0** | **0,0** | **195 678,6** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | **69 864,0** | **124 812,0** | 0,0 | **195 678,6** |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0,0 | 116 805,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 38 935,2 |
| - местный бюджет (района) | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 39 937,8 |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района», в том числе:** | **1300,0** | **1 200,0** | **1200,0** | **2 400,0** | **21 200,0** | **0,0** | **27 300,0** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0,0 | 27 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | **1300,0** | **1 200,0** | **1200,0** | **2 400,0** | **21 200,0** | **0,0** | **27 300,0** |
| - бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета | Источник получения информации |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда район | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Жилье»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | **«Жилье»** | | | |
| Краткое наименование проекта | «Жилье» | Срок реализации проекта | 2025 год | 2030 год |
| Куратор проекта | Вересов Анатолий Юрьевич | заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района | | |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Череповецкого муниципального района | | |

**2. Цель и показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда общей площадью 3108,2 кв. м и по переселению 200 граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 года из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | дата |  |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя 2016 года – 3,68% | % | 10,4 | 2017 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | да |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда район | % | 3,7 | 2017 | 3,236 | 3,227 | 3,202 | 3,180 | 3,146 | 3,146 | да |

1. **Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения по ОКЕИ | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача №1. Сокращение объемов существующего на территории Череповецкого муниципального района аварийного жилищного фонда на 3108,2 кв.м к концу 2030 года | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1.  Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда | кв.м | 271,0 | 604,7 | 610,2 | 582,2 | 1040,1 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального района | да | |
| 1.1.1. | Мероприятие №1.1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9;  Череповецкий район,  с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13 | кв.м | 271,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального района | да | |
| 1.1.2. | Мероприятие №1.2. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | кв.м | 0 | 604,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального района | да | |
| 1.1.3. | Мероприятие №1.3. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | кв.м | 0 | 0 | 610,2 | 0 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального района | да | |
| 1.1.4. | Мероприятие №1.4. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а | кв.м | 0 | 0 | 0 | 582,2 | 0 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального района | да | |
| 1.1.5. | Мероприятие №1.5. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Заводская, д.40;  Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Череповецкий район, д. Поповка, ул. Центральная,  д. 13 | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040,1 | 0 | приобретено в муниципальную собственность жилых помещений | сокращен объем аварийного жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального района | да | |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения/ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача №1. Сокращение объемов существующего на территории Череповецкого муниципального района аварийного жилищного фонда на 3108,2 кв.м к концу 2030 года | | | | | | | |
| Мероприятие №1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда | **1 002,6** | 0,0 | 0,0 | **69 864,0** | **124 812,0** | **0,0** | **195 678,6** |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0,0 | 116 805,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 38 935,2 |
| - местный бюджет (района) | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 39 937,8 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9;  Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Щетинское, ул. Рыбинская,  д. 13; | **1 002,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 002,6** |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 002,6 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район,  д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район,  д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **69 864,0** | **0,0** | **0,0** | **69 864,0** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 864,0 | 0,0 | 0,0 | 69 864,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Заводская, д.40;  Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Поповка, ул. Центральная, д. 13 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **124 812,0** | **0,0** | **124 812,0** |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 812,0 | 0,0 | 124 812,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 887,2 | 0,0 | 74 887,2 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 962,4 | 0,0 | 24 962,4 |
| - местный бюджет (района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 962,4 | 0,0 | 24 962,4 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 69 864,0 | 124 812,0 | 0,0 | 195 678,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0,0 | 116 805,6 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 38 935,2 |
| - местный бюджет | 1 002,6 | 0,0 | 0,0 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0,0 | 39 937,8 |
| - средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся, от базового уровня показателя  2016 года – 3,68% | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области. | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда район | % | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |

**6. Дополнительная информация**

**Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года**

**по 1 января 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащим расселению | | | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь,  кв.м. | Помещения | Чел. |
| 1. | с. Щетинское | с. Щетинское,  ул. Рыбинская, д. 13 | 1958 | 07.09.2017 | 34,40 | 2 | 1 |  |
| 2. | с. Абаканово | с. Абаканово,  ул. Весенняя, д. 9 | 1975 | 25.09.2017 | 236,60 | 7 | 12 |  |
| 3. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | 1963 | 24.05.2018 | 604,70 | 16 | 48 |  |
| 4. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | 1963 | 27.05.2018 | 610,20 | 16 | 70 |  |
| 5. | д. Поповка | д. Поповка (Воскресенское МО),  ул. Центральная, д. 13 | 1966 | 26.10.2018 | 399,90 | 12 | 12 |  |
| 6. | п. Суда | п. Суда, ул. Гагарина,  д. 17 а | 1977 | 23.09.2018 | 387,50 | 12 | 20 |  |
| 7. | п. Суда | п. Суда, ул. Гагарина,  д. 19 б | 1918 | 18.09.2018 | 194,70 | 6 | 10 |  |
| 8. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1 | 1969 | 13.02.2019 | 437,20 | 12 | 13 |  |
| 9. | п. Суда | п. Суда, ул. Заводская, д. 40 | 1972 | 23.09.2020 | 203,00 | 4 | 14 |  |
| **итого:** |  |  |  |  | **3108,2** | **75** | **200** |  |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Мероприятие № 1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда | 2025 | 2030 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.1. | Мероприятие №1.1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово,  ул. Весенняя, д.9; Череповецкий район,  с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13 | 2025 | 2030 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи объекта |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | выписка ЕГРН |
| 1.2. | Мероприятие №1.2. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 | 2025 | 2030 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Соглашение |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи объекта |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | выписка ЕГРН |
| 1.3. | Мероприятие №1.3. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 | 2025 | 2030 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Соглашение |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи объекта |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | выписка ЕГРН |
| 1.4. | Мероприятие №1.4. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Череповецкий район, п. Суда,  ул. Гагарина, д.17а | 2025 | 2030 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Соглашение |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи объекта |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | выписка ЕГРН |
| 1.5. | Мероприятие №1.5. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, Череповецкий район,  п. Суда, ул. Заводская, д.40;  Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Череповецкий район, д. Поповка,  ул. Центральная, д. 13 | 2025 | 2030 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством строительства Вологодского области | январь отчетного года | до 15 февраля отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Соглашение |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Муниципальный контракт |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | в течение отчетного года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи объекта |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4. Регистрация в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | в течение отчетного года за отчетным | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | выписка ЕГРН |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Череповецкого муниципального района |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение (2017 год) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района | % | 3,7 | 3,236 | 3,227 | 3,202 | 3,180 | 3,146 | 3,146 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение 2017 | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Задача №1. Снос многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1. Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Выполнены работы | кв.м. | 491,3 | 271,0 | 604,7 | 610,2 | 582,2 | | 1040,1 | 0,0 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |
| 2. | Мероприятие №2.  Изготовлены информационные таблички на аварийные дома, подлежащих расселению | Приобретение товаров, работ, услуг | шт. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 6 | 0 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |

**4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района» (всего), в том числе:** | 1 300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 27 300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 27 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 1 300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 27 300,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1. Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года (всего), в том числе: | 1 300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 27 300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1 300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 27 300,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 1 300,0 | 1 200,0 | 1200,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 27 300,0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.  Изготовлены информационные таблички на аварийные дома, подлежащих расселению (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие №1. Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Выписка ЕГРН о снятии с кадастрового учета |
| Контрольная точка 1.1. Запрос коммерческих предложений | в течение отчетного года | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Коммерческие предложения |
| Контрольная точка 1.2. Аукционные процедуры, запросы котировок | в течение отчетного года | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 1.3. Приемка выполненных работ | в течение отчетного года | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи объекта |
| Контрольная точка 1.4. Снятие с регистрации в Росреестре | в течение отчетного года за отчетным | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | выписка ЕГРН о снятии с кадастрового учета |
| Мероприятие №2. Изготовлены информационные таблички на аварийные дома, подлежащих расселению | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 2.1. Запрос коммерческих предложений | в течение отчетного года | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Коммерческие предложения |
| Контрольная точка 2.2. Заключение прямого договора | в течение отчетного года | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Договор |
| Контрольная точка 2.3. Оплата выполненных работ | в течение отчетного года | Лактионова Наталья Ивановна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района | Счет на оплату  Счет-фактура/ Накладная |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=05.06.2024)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района | % | Значение целевого показателя определяется исходя из  количества расселенных квадратных метров  аварийного фонда, признанного аварийным после  01.01.2017 года, с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета | уменьшение | - | - | - | Ведомственные данные Министерства строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |

**»**