УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 15.05.2025 № 244

План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

Череповецкого муниципального района Вологодской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Организационные мероприятия | | | | | |
| 1 | Утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области |  |  | 01.04.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого  муниципального района |
| 2 | Утверждение плана подготовки к отопительному периоду |  |  | 15.05.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района |
| 3 | Утверждение схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. |  |  | 01.07.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого  муниципального района |
| 4 | Создание комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, прочих объектов к отопительному периоду |  |  | 15.08.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района |
| 5 | Организация выполнения требований, установленных подпунктами 8.2, 8.3.3 пункта 8 правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 |  |  | до начала отопительного периода | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района |
| 6 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  | 20.11.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района |
| II. Технические мероприятия | | | | | |
| 1 | Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | 259 | 15.09.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН |
| 1.2 | Объекты социальной сферы | шт. | 60 | 15.09.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района, управление образования, отдел культуры, МКУ «ЦКОД»,  Комитет по физической культуре и спорту |
| 1.3 | Владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями | шт. | 1 | 01.11.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района, не являющиеся теплосетевыми организациями |
| 1.4 | Теплоснабжающие организации | шт. | 9 | 01.11.2025 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района, теплоснабжающие организации |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные | шт. | 23 | до начала отопительного периода | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района, теплоснабжающие организации |
| 2.2 | Сети теплоснабжения | км | 89,6 |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт | км | 3,6 | до начала отопительного периода | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района,  МУП «Теплоэнергия» |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Сети водоснабжения | км | 194,4 |  |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 4.1 | Сети водоотведения | км | 118,2 |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Сети газоснабжения | км | 343,54 | до начала отопительного периода | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района,  АО «Газпром газораспределение Вологда» |