УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации округа

от 06.05.2026 № 249

План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 года

Череповецкого муниципального округа Вологодской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Череповецкого муниципального округа Вологодской области |  |  | 01.04.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 2 | Утверждение плана подготовки к отопительному периоду |  |  | 15.05.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 3 | Утверждение схемы теплоснабжения Череповецкого муниципального округа Вологодской области. |  |  | 01.07.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 4 | Создание комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, прочих объектов к отопительному периоду |  |  | 15.08.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 5 | Организация выполнения требований, установленных подпунктами 8.2, 8.3.3 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 |  |  | до начала отопительного периода | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 6 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  | 20.11.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома | шт. | 358 | 15.09.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН |
| 1.2 | Объекты социальной сферы | шт. | 33 | 15.09.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа, управление образования |
| 1.3 | Владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями | шт. | 2 | 01.11.2026 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 1.4 | Теплоснабжающие организации | шт. | 12 | 01.11.2026 | РСО/ТСО, Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельные | шт. | 22 | до начала отопительного периода | РСО/ТСО, Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 2.2 | Сети теплоснабжения | км | 65,8 | до начала отопительного периода | РСО/ТСО, Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Сети водоснабжения | км | 213,4 | до начала отопительного периода | МУП «Водоканал ЧМР», Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 3.2 | Капитальный ремонт | км | 0 | до начала отопительного периода | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 4.1 | Сети водоотведения | км | 118,23 | до начала отопительного периода | МУП «Водоканал ЧМР», Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального округа |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Сети газоснабжения | км | 0 |  |  |