|  |  |  | Приложение к постановлению Администрации округа от 08.05.2026 № 254 «УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации района от 13.11.2025 № 515 |
| --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства 
в Череповецком муниципальном округе»

(далее - муниципальная программа)

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики Череповецкого округа является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Череповецкого округа характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в системах централизованного теплоснабжения, водоснабжения более 57,9%.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей 
и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается 
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг 
и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Череповецкого округа и позволит:

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическую обстановку на территории Череповецкого округа.

Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики округа в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.

Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе.

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается 
в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением.

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Цели муниципальной программы:

- снижение износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) до 45% к 2030 году;

- увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности до 34% к 2030 году;

- увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения до 100% к 2030 году;

- увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных услуг до 22,0 ед. к 2030 году;

- уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 14,0% к 2030 году;

- снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа до 159,0 кг/Гкал к 2030 году;

Задачи, которые определяет муниципальная программа 
в области развития топливно-энергетического комплекса, включают в себя:

- повышение качества питьевой воды посредством реконструкции и модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий;

- развитие газораспределительной системы за счет строительства распределительных газовых сетей на территории муниципального округа, синхронизации строительства газопроводов-отводов и распределительных газопроводов;

- обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполненных мероприятий;

- обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства на уровне 100 %;

- обеспечение технического обслуживания объектов системы газификации;

- внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию мероприятий муниципальной программы. Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо реализовать основные мероприятия муниципальной программы.

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов 
в области реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения Череповецкого округа и направлены на решение вопросов по строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Череповецкого округа, подготовку объектов инженерной инфраструктуры Череповецкого округа к осенне-зимнему периоду, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, энергосбережение социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

Показатели муниципальной программы

1. Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение).

2. Уровень газификации природным газом жилищного фонда 
в сельской местности.

3. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, 
из систем централизованного водоснабжения.

4. Индекс качества предоставления жилищно - коммунальных услуг.

5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.

6. Удельный расход топливно - энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа.

Сроки реализации муниципальной программы: 2026-2030 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и жилищно - коммунального хозяйства (далее - Управление строительства и ЖКХ) |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Соисполнитель муниципальной программы | Уломский ТО, Югский ТО |
| Срок реализации | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Снижение износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) до 45% к 2030 году. 2. Увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности до 34% к 2030 году. 3. Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения до 100% к 2030 году. 4. Увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных услуг до 22,0 ед. к 2030 году. 5. Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 14,0% к 2030 году. 6. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа до 159,0 кг/Гкал к 2030 году. |
| Объемы финансового обеспечения | 562 919,8 тыс. руб. всего, из них средства: федерального бюджета – 4 900,0 тыс. руб.; областного бюджета – 374 352,2 тыс. руб.; местного бюджета – 180 450,6 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. средства физических и юридических лиц (пожертвования) – 3 217,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации | "Комфортная и безопасная среда для жизни" |
| Связь с государственной программой Российской Федерации | - |
| Связь с государственной программой Вологодской области | «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025 год) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» № 1. Снижение износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) до 45% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | 50,55 | 49,5 | 48,45 | 47,4 | 46,35 | 45,0 | Управление строительства и ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» № 2. Увеличение уровня газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности до 34% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,0 | Управление строительства и ЖКХ | обеспечение в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн. домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн. домовладений к 2036 году |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» № 3. Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения до 100% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | % | 49,7 | 57,2 | 65,8 | 75,7 | 87,0 | 100 | Управление строительства и ЖКХ | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» № 4. Увеличение индекса качества предоставления жилищно-коммунальных услуг до 22,0 ед. к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | ед. | 18,68 | 20,34 | 20,34 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Управление строительства и ЖКХ | - |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» № 5. Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 14,0% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,18 | 14,14 | 14,10 | 14,06 | 14,02 | 14,0 | Управление строительства и ЖКХ | обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
| Цель муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» № 6. Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа до 159,0 кг/Гкал к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг/Гкал | 159,4 | 159,3 | 159,3 | 159,2 | 159,1 | 159,0 | Управление строительства и ЖКХ | - |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», куратор - и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление строительства и ЖКХ |  | Срок реализации 2026-2030 |
| 1.1.1. | Задача №1. Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий | 1. Увеличен индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 20,34 ед. в 2026 году до 22,0 ед. к концу 2030 года 2. Уменьшена доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 14,14 % в 2026 году до 14,0 % к концу 2030 года 3. Снижен удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа с 159,3 кг /Гкал в 2026 году до 159,0 кг/Гкал к концу 2030 года | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа |
| 1.2. | #### Муниципальный проект «Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации в Череповецком муниципальном округе», куратор – и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление строительства и ЖКХ Администрации Череповецкого муниципального округа |  | Срок реализации 2026-2030 |
| 1.2.1. | Задача №1. Увеличение протяженности газовых сетей на территории Череповецкого муниципального округа на 36,33 км к концу 2030 года. | Увеличен уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности с 33,1% в 2025 году до 34,0% к концу 2030 года. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности |
| 1.3. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства», куратор – и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление строительства и ЖКХ Администрации Череповецкого муниципального округа |  | Срок реализации 2026-2030 |
| 1.3.1. | Задача №1. Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства на уровне 100 % | 1. Снижен процент износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 49,5 % в 2026 году до 45,0 % к концу 2030 года. 2. Увеличен индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 20,34 ед. в 2026 году до 22,0 ед. к концу 2030 года. 3. Увеличена доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, с 57,2 % в 2026 году до 100 % к концу 2030 года. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение). Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном округе», куратор - и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Управление строительства и ЖКХ |  | Срок реализации 2026-2030 |
| 1.М.1. | Задача №1. Обеспечение технического обслуживания 123,7 км объектов системы газификации на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | 1.Завершено техническое обслуживание 123,7 км объектов системы газификации на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года 2.Увеличен уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности с 33,3% в 2026 году до 34,0% к концу 2030 года | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности |
| 1.М.2. | Задача №2. Обеспечение технологического присоединения сетей газораспределения не менее 13 шт. к концу 2030 года | 1. Обеспечено технологическое присоединение сетей газораспределения не менее 13 шт. к концу 2030 года 2. Увеличен уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности с 33,3% в 2026 году до 34,0% к концу 2030 года | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности |
| 1.М.3. | Задача №3. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий | 1. Увеличена протяженность отремонтированных водопроводных сетей и сетей водоотведения на 522,7 км на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года 2.Снижен процент износа инженерных сетей коммунальной инфраструктуры с 49,5 % в 2026 году до 45,0 % к концу 2030 года 3. Увеличена доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям, с 57,2 % в 2026 году до 100 % к концу 2030 года | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения |
| 1.М.4 | Задача №4. Внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной инфраструктуры | 1.Увеличена протяженность отремонтированных тепловых сетей на 1 248,2 м на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года 2. Увеличен индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с 20,34 ед. в 2026 году до 22,0 ед. к концу 2030 года 3. Уменьшена доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 14,14 % в 2026 году до 14,0 % к концу 2030 года 4. Снижен удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа с 159,3 кг /Гкал в 2026 году до 159,0 кг/Гкал к концу 2030 года | Индекс качества предоставления жилищно-коммунальных услуг Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа |

### 4. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 180 092,8 | 24 886,9 | 33 678,3 | 162 130,9 | 162 130,9 | 562 919,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| - областной бюджет | 64 204,7 | 0,0 | 3 808,7 | 153 169,4 | 153 169,4 | 374 352,2 |
| - местный бюджет | 112 671,1 | 24 886,9 | 24 969,6 | 8 961,5 | 8 961,5 | 180 450,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 3 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,0 |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства и ЖКХ, в том числе: | 180 092,8 | 24 886,9 | 33 678,3 | 162 130,9 | 162 130,9 | 562 919,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| - областной бюджет | 64 204,7 | 0,0 | 3 808,7 | 153 169,4 | 153 169,4 | 374 352,2 |
| - местный бюджет | 112 671,1 | 24 886,9 | 24 969,6 | 8 961,5 | 8 961,5 | 180 450,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 3 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,0 |
| Соисполнитель: Уломский ТО, в том числе: | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| - местный бюджет | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
| Соисполнитель: Югский ТО, в том числе: | 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 |
| - местный бюджет | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,5 |
| #### Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 |
| #### - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| #### - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 |
| #### - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |
| #### - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| #### - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства и ЖКХ, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации в Череповецком муниципальном округе», всего, в том числе: | 60 945,5 | 0,0 | 0,0 | 57 978,9 | 57 978,9 | 176 903,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 57 898,2 | 0,0 | 0,0 | 55 080,0 | 55 080,0 | 168 058,2 |
| - местный бюджет | 3 047,3 | 0,0 | 0,0 | 2 898,9 | 2 898,9 | 8 845,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства и ЖКХ, в том числе: | 60 945,5 | 0,0 | 0,0 | 57 978,9 | 57 978,9 | 176 903,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 57 898,2 | 0,0 | 0,0 | 55 080,0 | 55 080,0 | 168 058,2 |
| - местный бюджет | 3 047,3 | 0,0 | 0,0 | 2 898,9 | 2 898,9 | 8 845,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства» всего, в том числе: | 12 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 613,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 6 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 306,5 |
| - местный бюджет | 3 089,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 089,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 3 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,0 |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства и ЖКХ, в том числе: | 11 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 896,0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - областной бюджет | 5 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 948,0 |
| - местный бюджет | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974,0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974,0 |
| Соисполнитель: Уломский ТО, в том числе: | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| - местный бюджет | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
| Соисполнитель: Югский ТО, в том числе: | 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 |
| - местный бюджет | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 106 534,3 | 24 886,9 | 24 511,2 | 104 152,0 | 104 152,0 | 364 236,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 089,4 | 98 089,4 | 196 178,8 |
| - местный бюджет | 106 534,3 | 24 886,9 | 24 511,2 | 6 062,6 | 6 062,6 | 168 057,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель: Управление строительства и ЖКХ, в том числе: | 106 534,3 | 24 886,9 | 24 511,2 | 104 152,0 | 104 152,0 | 364 236,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 089,4 | 98 089,4 | 196 178,8 |
| - местный бюджет | 106 534,3 | 24 886,9 | 24 511,2 | 6 062,6 | 6 062,6 | 168 057,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы Череповецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | Vн V = --------------------------------- 100%, где: Vобщ. V – доля сетей не отвечающих нормативным требованиям, %; Vн – протяженность сетей не отвечающих нормативным требованиям, км. Vобщ. – общая протяженность водопроводных сетей, км | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 2. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | G о G = --------------------------------- х100%, где: G общ. G – доля жилых помещений, обеспеченных природным газом, %; Gо – количество жилых помещений, обеспеченных природным газом, шт.; G общ. – общее количество жилых помещений, шт. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 3. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | % | W к W = --------------------------------- 100%, где: W общ. W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %; Wк – количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой, чел.; W общ. – общее количество населения, чел. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 4. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | ## Индекс представляет собой сумму следующих взвешенных показателей: ## - показатель исполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами и организаций коммунального комплекса; ## - показатель уровня собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги; ## - показатель качества очистки сточных вод; ## - показатель уровня обеспеченности населения качественной и условно доброкачественной питьевой водой; ## - показатель уровня потерь коммунального ресурса при транспортировке по сетям; ## - показатель выявленных нарушений за предоставление населению некачественных коммунальных услуг; ## - показатель удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг; ## - показатель нарушений снабжением коммунальным ресурсом; ## - показатель расходов, приходящихся на оплату жилищно-коммунальных услуг. ## Iжкх = Ʃ (ni), где: ## Iжкх – индекс качества жилищно-коммунальных услуг, ед.; ## ni – порядковые показатели, ед. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | Q пот D = --------------------------------- 100%, где: Q общ D – доля потерь тепловой энергии при передаче, %; Q пот – объём потерь тепловой энергии, Гкал; Q общ – общий объём отпуска тепловой энергии, Гкал | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 6. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг/Гкал | Q тэр К = --------------------------------- , где: Q пот К – удельный расход топливно-энергетических ресурсов, кг/Гкал; Qтэр – объём топливно-энергетических ресурсов, кг; Q пот – общий объём отпуска тепловой энергии, Гкал | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

#### «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | Срок реализации проекта | 2026 | 2030 |
| Куратор проекта | и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» |  |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| Увеличение протяженности отремонтированных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | 50,55 | 2025 | 49,5 | 48,45 | 47,4 | 46,35 | 45,0 | да |
| 2. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед | 18,68 | 2025 | 20,34 | 20,34 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | да |
| 3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,18 | 2025 | 14,14 | 14,10 | 14,06 | 14,02 | 14,0 | да |
| 4. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг/Гкал | 159,4 | 2025 | 159,3 | 159,3 | 159,2 | 159,1 | 159,0 | да |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Обеспечено проведение капитального ремонта тепловых сетей на 1 248,2 м к концу 2030 года | м | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 258,2 | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | Ремонт тепловых сетей | да |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение потребности округа топливно-энергетическими ресурсами и соответствующими инфраструктурными услугами в полном объеме за счет выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Обеспечено проведение капитального ремонта тепловых сетей на 1 248,2 м к концу 2030 года, всего | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |
|  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 | 0,0 | 0,0 | 9 167,1 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 | 0,0 | 0,0 | 3 808,7 |
| - местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло- водоснабжение) | % | Vн V = ------------------------------ * 100 %, , Vобщ. где: Vн – протяженность сетей, не отвечающих нормативным требованиям, км; Vобщ. – общая протяженность водопроводных сетей, км. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 2. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | Iжкх = Ʃ (ni), где: Iжкх – индекс качества жилищно-коммунальных услуг, ед.; ni – порядковые показатели, ед. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | Q пот D = ---------------------------- *100% Q общ где: Q пот – объём потерь тепловой энергии, Гкал; Q общ – общий объём отпуска тепловой энергии, Гкал. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 4. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг/Гкал | Q тэр К = -------------------------------- Q пот где: Qтэр – объём топливно-энергетических ресурсов, кг; Q пот – общий объём отпуска тепловой энергии, Гкал. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |

Приложение к паспорту проекта

«Модернизация коммунальной

инфраструктуры»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1. Обеспечено проведение капитального ремонта тепловых сетей на 1 248,2 м к концу 2030 года | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Начальник управления строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования о предоставлении субсидии | 01 января текущего года | 31 декабря текущего года | Начальник управления строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры | 01 января текущего года | 31 декабря текущего года | Начальник управления строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | 01 января текущего года | 31 декабря текущего года | Начальник управления строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

#### «Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации в Череповецком муниципальном округе»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации в Череповецком муниципальном округе» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации» | Срок реализации проекта | 2026 | 2030 |
| Куратор проекта | и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт распределительных газовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 33,1 | 2025 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,0 | нет |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности газовых сетей на территории Череповецкого муниципального округа на 36,33 км к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Обеспечено проектирование, строительство, реконструкция и ремонт распределительных газовых сетей 36,33 км к концу 2030 года | км | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Обеспечение стабильной безаварийной работы системы газоснабжения | Постройка, ремонт газопроводов | нет |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Увеличение протяженности газовых сетей на территории Череповецкого муниципального округа на 36,33 км к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Обеспечено проектирование, строительство, реконструкция и ремонт распределительных газовых сетей 36,33 км к концу 2030 года | 60 945,5 | 0,0 | 0,0 | 57 978,9 | 57 978,9 | 176 903,3 |
|  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства областного бюджета | 57 898,2 | 0,0 | 0,0 | 55 080,0 | 55 080,0 | 168 058,2 |
|  | средства местного бюджета | 3 047,3 | 0,0 | 0,0 | 2 898,9 | 2 898,9 | 8 845,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 60 945,5 | 0,0 | 0,0 | 57 978,9 | 57 978,9 | 176 903,3 |
| в том числе: средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета |  | 57 898,2 | 0,0 | 0,0 | 55 080,0 | 55 080,0 | 168 058,2 |
| средства местного бюджета |  | 3 047,3 | 0,0 | 0,0 | 2 898,9 | 2 898,9 | 8 845,1 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

#### 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | G о G = --------------------------------- х100%, G общ. где: G – доля жилых помещений, обеспеченных природным газом, %; Gо – количество жилых помещений, обеспеченных природным газом, шт.; G общ. – общее количество жилых помещений, шт. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |

Приложение к паспорту проекта

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов системы газификации»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Результат: Обеспечено проектирование, строительство, реконструкция и ремонт распределительных газовых сетей 36,33 км к концу 2030 года | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Начальник управления строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ; построенные распределительные газовые сети |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Министерством энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования о предоставлении субсидии | 01 января текущего года | 31 декабря текущего года | Начальник управления строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры | 01 января текущего года | 31 декабря текущего года | Начальник управления строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ | 01 января текущего года | 31 декабря текущего года | Начальник управления строительства и ЖКХ | Выполнение работ |

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

#### «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства»

#### 1. Основные положения

| Наименование проекта | «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | «Народный бюджет» | Срок реализации проекта | 2026 | 2026 |
| Куратор проекта | и.о. заместителя главы Череповецкого муниципального округа Н.И. Лактионова |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в Череповецком муниципальном округе» |  |  |  |

#### 2. Цель и показатели проекта

| Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | 50,55 | 2025 | 49,5 | 48,45 | 47,4 | 46,35 | 45,0 | нет |
| 2. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед | 18,68 | 2025 | 20,34 | 20,34 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | нет |
| 3. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | % | 49,7 | 2025 | 57,2 | 65,8 | 75,7 | 87,0 | 100 | нет |

#### 3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Обеспечено строительство объектов водоснабжения (водопровод) по проекту «Народный бюджет». | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | Строительство объектов систем водоснабжения | нет |
| 1.2. | Мероприятие № 2. Обеспечено строительство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) по проекту «Народный бюджет». | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | Строительство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | нет |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обеспечение доли реализованных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и жилищно-коммунального хозяйства на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Обеспечено строительство объектов водоснабжения (водопровод) по проекту «Народный бюджет», всего: | 11 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 896,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 5 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 948,0 |
|  | - местный бюджет | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974,0 |
|  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - пожертвования юридических и физических лиц | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974,0 |
|  | Ответственный исполнитель: Управление строительства и ЖКХ, в том числе: | 11 896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 896,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 5 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 948,0 |
|  | - местный бюджет | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974,0 |
|  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - пожертвования юридических и физических лиц | 2 974,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 974,0 |
| 1.2. | Мероприятие № 2. Обеспечено строительство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) по проекту «Народный бюджет», всего: | 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 358,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,5 |
|  | - местный бюджет | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,5 |
|  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - пожертвования юридических и физических лиц | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 |
|  | Соисполнитель: Уломский ТО, в том числе: | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
|  | - местный бюджет | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
|  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - пожертвования юридических и физических лиц | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
|  | Соисполнитель: Югский ТО, в том числе: | 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 |
|  | - местный бюджет | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 |
|  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - пожертвования юридических и физических лиц | 193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,5 |
| Итого по проекту: |  | 12 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 613,0 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет |  | 6 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 306,5 |
| - местный бюджет |  | 3 089,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 089,5 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  | 3 217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 217,0 |

#### 5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | Vн V = ------------------------------ * 100 %, , Vобщ. где: Vн – протяженность сетей, не отвечающих нормативным требованиям, км; Vобщ. – общая протяженность водопроводных сетей, км. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 2. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | Iжкх = Ʃ (ni), где: Iжкх – индекс качества жилищно-коммунальных услуг, ед.; ni – порядковые показатели, ед. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |
| 3. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения |  | W к W = --------------------------------- 100%, где: W общ. W – доля населения, обеспеченного питьевой водой, %; Wк – количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой, чел.; W общ. – общее количество населения, чел. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций |

#### 6. Дополнительная информация

| № п/п | Место реализации проекта | Наименование проекта | Общая стоимость проекта, тыс. рублей | физ. лица (не менее 5%) | местный бюджет | областной бюджет (субсидия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Горка Тоншаловский ТО | Подведение центрального водоснабжения в д. Горка от ВК5 до ВК8 и от ВК4 до ВК9 (2 этап) | 3 969,0 | 992,25 | 992,25 | 1 984,5 |
| 2. | д. Горка Тоншаловский ТО | Подведение центрального водоснабжения в д. Горка от ВК1 до ВК6 (1 этап) | 3 952,0 | 988,0 | 988,0 | 1 976,0 |
| 3. | д. Горка Тоншаловский ТО | Подведение центрального водоснабжения в д. Горка от ВК9 до ВК15 (3 этап) | 3 975,0 | 993,75 | 993,75 | 1 987,5 |
| 4. | д. Ступино Уломский ТО | Строительство общественного колодца в д. Ступино | 198,0 | 49,5 | 49,5 | 99,0 |
| 5. | д. Петраково Югский ТО | Ремонт общественного колодца в д. Петраково | 330,0 | 99,0 | 66,0 | 165,0 |
| 6. | д. Новое Домозерово Югский ТО | Обустройство источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) в д. Новое Домозерово | 189,0 | 94,5 | 0,0 | 94,5 |

Приложение к паспорту проекта

«Народный бюджет»

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Обеспечено строительство и ремонт объектов водоснабжения по проекту «Народный бюджет» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ, оплата | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |
| 2. | Обеспечено строительство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) по проекту «Народный бюджет» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1. Заключение Соглашения с Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| 2.2. | Контрольная точка 2. Аукционные процедуры | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 2.3. | Контрольная точка 3. Приемка выполненных работ, оплата | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Управления строительства и ЖКХ | Акт выполненных работ |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном округе»

### 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и ЖКХ |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026-2030 |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025 год) | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | 50,55 | 49,5 | 48,45 | 47,4 | 46,35 | 45,0 | Управление строительства и ЖКХ |
| 2. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,0 | Управление строительства и ЖКХ |
| 3. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения | % | 49,7 | 57,2 | 65,8 | 75,7 | 87,0 | 100 | Управление строительства и ЖКХ |
| 4. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | 18,68 | 20,34 | 20,34 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Управление строительства и ЖКХ |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,18 | 14,14 | 14,10 | 14,06 | 14,02 | 14,0 | Управление строительства и ЖКХ |
| 6. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг/Гкал | 159,4 | 159,3 | 159,3 | 159,2 | 159,1 | 159,0 | Управление строительства и ЖКХ |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025 год) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1. Обеспечение технического обслуживания 123,7 км объектов системы газификации на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1. Завершено техническое обслуживание 123,7 км объектов системы газификации на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | Обеспечение стабильной безаварийной работы системы газоснабжения | км | 18,7 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | Управление строительства и ЖКХ |
| Задача № 2. Обеспечение технологического присоединения сетей газораспределения не менее 13 шт. к концу 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2. Обеспечено технологическое присоединение сетей газораспределения не менее 13 шт. к концу 2030 года. | Обеспечение стабильной безаварийной работы системы газоснабжения | шт | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства и ЖКХ |
| Задача № 3. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3. Выполнен ремонт водопроводных сетей и сетей водоотведения 245,8 км на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | км | 276,9 | 60,2 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | Управление строительства и ЖКХ |
| 4. | Мероприятие № 4. Выделена субсидия МУП «Водоканал ЧМР» | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | тыс. руб. | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление строительства и ЖКХ |
| 5. | Мероприятие № 5. Оказаны услуги по искусственному воспроизводству водных биоресурсов после реконструкции водопроводного дюкера через р. Суда | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | шт. | 0 | 152 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства и ЖКХ |
| 6. | Мероприятие № 6. Выполнен капитальный ремонт баков-резервуаров горячей воды в д. Ботово | Обеспечение устойчивого и качественного водоснабжения | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства и ЖКХ |
| Задача № 4. Внедрение современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при строительстве, а также реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие № 7. Увеличена протяженность отремонтированных тепловых сетей на 1 248,2 м на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | Обеспечение стабильной и безаварийной работы системы теплоснабжения в осенне-зимний период | м | 235,0 | 240,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 258,2 | Управление строительства и ЖКХ |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергосбережение в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 106 534,3 | 24 886,9 | 24 511,2 | 104 152,0 | 104 152,0 | 364 236,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 089,4 | 98 089,4 | 196 178,8 |
| - местный бюджет | 106 534,3 | 24 886,9 | 24 511,2 | 6 062,6 | 6 062,6 | 168 057,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Завершено техническое обслуживание 123,7 км объектов системы газификации на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года, всего, в том числе: | 944,6 | 989,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4 634,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 944,6 | 989,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4 634,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2. Обеспечено технологическое присоединение сетей газораспределения не менее 13 шт. к концу 2030 года, всего, в том числе: | 839,9 | 750,5 | 750,5 | 0,0 | 0,0 | 2 340,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 839,9 | 750,5 | 750,5 | 0,0 | 0,0 | 2 340,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3. Выполнен ремонт водопроводных сетей и сетей водоотведения 245,8 км на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года (всего), в том числе: | 48 177,1 | 14 912,8 | 12 693,5 | 69 668,0 | 69 668,0 | 215 119,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 184,6 | 66 184,6 | 132 369,2 |
| - местный бюджет | 48 177,1 | 14 912,8 | 12 693,5 | 3 483,4 | 3 483,4 | 82 750,2 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4. Выделена субсидия МУП «Водоканал ЧМР» всего, в том числе: | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 5. Оказаны услуги по искусственному воспроизводству водных биоресурсов после реконструкции водопроводного дюкера через р. Суда всего, в том числе: | 776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 6. Выполнен капитальный ремонт баков-резервуаров горячей воды в д. Ботово, всего, в том числе: | 13 795,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 795,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 13 795,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 795,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 7. Увеличена протяженность отремонтированных тепловых сетей на 1 248,2 м на территории Череповецкого муниципального округе к концу 2030 года всего, в том числе: | 15 000,5 | 8 233,8 | 10 167,2 | 33 584,0 | 33 584,0 | 100 569,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 904,8 | 31 904,8 | 63 809,6 |
| - местный бюджет | 15 000,5 | 8 233,8 | 10 167,2 | 1 679,2 | 1 679,2 | 36 759,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель - наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения Администрации Череповецкого муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Завершено техническое обслуживание 123,7 км объектов системы газификации на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | 2026-2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 1.1. Аукционные процедуры | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| Контрольная точка 1.2. Приемка выполненных работ | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 2. Обеспечено технологическое присоединение сетей газораспределения не менее 13 шт. к концу 2030 года | 2026-2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 2.1. Аукционные процедуры | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| Контрольная точка 2.2. Приемка выполненных работ | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 3. Выполнен ремонт водопроводных сетей и сетей водоотведения 245,8 км на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | 2026-2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 3.1. Заключение Соглашения с Министерством энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования о предоставлении субсидии | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 3.2. Аукционные процедуры | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| Контрольная точка 3.3. Приемка выполненных работ | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 4. Выделена субсидия МУП «Водоканал ЧМР» | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 4.1. Перечисление средств субсидии | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Платежное поручение |
| 5. Оказаны услуги по искусственному воспроизводству водных биоресурсов после реконструкции водопроводного дюкера через р. Суда | 2026-2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 5.1. Аукционные процедуры | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт на оказание услуг |
| Контрольная точка 5.2. Приемка оказанных услуг | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
| 6. Выполнен капитальный ремонт баков-резервуаров горячей воды в д. Ботово. | 2026-2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
| Контрольная точка 6.1. Аукционные процедуры | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| Контрольная точка 6.2. Приемка выполненных работ | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 7. Увеличена протяженность отремонтированных тепловых сетей на 1 248,2 м на территории Череповецкого муниципального округа к концу 2030 года | 2026-2030 | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Контрольная точка 7.1. Заключение Соглашения с Министерством энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования о предоставлении субсидии | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка 7.2. Аукционные процедуры | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| Контрольная точка 7.3. Приемка выполненных работ | В течение отчетного года | Управление строительства и ЖКХ | Акт сдачи-приемки выполненных работ |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Износ инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение) | % | Доля инженерных сетей коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснабжение), не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности инженерных сетей | Убывание | Дискретный | Vн V = ------------------------------- Vобщ. *100% | показатель 1: Vн – протяженность сетей, не отвечающих нормативным требованиям, км показатель 2: Vобщ. – общая протяженность водопроводных сетей, км | Отчетность ресурсоснабжающих организаций | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда в сельской местности | % | Доля жилых помещений, обеспеченных природным газом от общего количества жилых помещений | Возрастание | Дискретный | G о G = --------------------------------- G общ. *100% | показатель 1: Gо – количество жилых помещений, обеспеченных природным газом, шт.; показатель 2: G общ. – общее количество жилых помещений, шт. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой от общей численности населения | Возрастание | Дискретный | W к W = --------------------------- W общ. *100% | показатель 1: Wк – количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой, чел.; показатель 2: W общ. – общее количество населения, чел. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. | Индекс качества предоставления жилищно – коммунальных услуг | ед. | ## Индекс представляет собой сумму следующих взвешенных показателей: ## - показатель исполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами и организаций коммунального комплекса; ## - показатель уровня собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги; ## - показатель качества очистки сточных вод; ## - показатель уровня обеспеченности населения качественной и условно доброкачественной питьевой водой; ## - показатель уровня потерь коммунального ресурса ## при транспортировке по сетям; ## - показатель выявленных нарушений за предоставление населению некачественных коммунальных услуг; ## - показатель удовлетворенности населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг; ## - показатель нарушений снабжением коммунальным ресурсом; ## - показатель расходов, приходящихся на оплату жилищно-коммунальных услуг | Возрастание | Дискретный | Iжкх = Ʃ (ni) | показатель 1: ## Iжкх – индекс качества жилищно-коммунальных услуг, ед.; показатель 2: ni – порядковые показатели, ед. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Убывание | Дискретный | Q пот D = ------------------------------- Q общ *100% | показатель 1: Q пот – объём потерь тепловой энергии, Гкал; показатель 2: Q общ – общий объём отпуска тепловой энергии, Гкал | Отчетность ресурсоснабжающих организаций | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Удельный расход топливно – энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа | кг/Гкал | Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии котельными округа зависит от доли котельных с применением новых энергосберегающих мероприятий. | Убывание | Дискретный | Q тэр К = -------------------------------- Q пот | показатель 1: Qтэр – объём топливно-энергетических ресурсов, кг показатель 2: Q пот – общий объём отпуска тепловой энергии, Гкал. | Отчетность ресурсоснабжающих организаций | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

»