Приложение к постановлению администрации района

от 21.08.2024 № 370

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 14.10.2019 № 1564

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2020-2026 ГОДЫ»

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Начальник управления

архитектуры и градостроительства О.А. Макарова

Ответственный за разработку программы – Макарова Ольга Александровна, начальник управления архитектуры и градостроительства, тел. (8202) 24-66-71, [mao@cherra.ru](mailto:mao@cherra.ru)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2026 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Череповецкого муниципального района (далее – Управление архитектуры и градостроительства) |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития территорий |
| Задачи Программы | 1. Актуализация документов территориального планирования района и поселений. 2. Подготовка документации по планировке территорий. 3. Совершенствование архитектурного облика территорий района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля муниципальных образований района, имеющих актуальные документы территориального планирования; 2. Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ; 3. Ввод жилых домов 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся   в среднем на одного жителя муниципального района;   1. Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий; 2. Количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 17649,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 1312,0 тыс. руб.;  в 2021 году – 1972,0 тыс. руб.;  в 2022 году – 1507,0 тыс. руб.;  в 2023 году – 1466,4 тыс. руб.;  в 2024 году – 3797,3 тыс. руб.;  в 2025 году – 3797,3 тыс. руб.;  в 2026 году – 3797,3 тыс. руб.  Объемы финансирования Муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Череповецкого муниципального района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обеспечение 100 % муниципальных образований района актуальными документами территориального планирования; 2. Увеличение доли населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке  на кадастровый учет границ, до 100 %; 3. Разработка (26) проектов по планировке территорий; 4. Обеспечение разработки (13) проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района. 5. Ввести в эксплуатацию 285 000 кв.м жилых помещений 6. Увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя муниципального района, до 36,9 кв.м |

1. Общая характеристика сферы реализации

Муниципальной программы, текущее состояние,   
основные проблемы и перспективы развития

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   
к полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы   
по подготовке и утверждению документов территориального планирования (схемы территориального планирования района, генеральных планов поселений), документации по планировке территорий, местных нормативов градостроительного проектирования района, ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Череповецкий муниципальный район на протяжении последних лет отличает рост темпов жилищного строительства, востребованность территорий района для размещения производственных и рекреационных объектов. Наиболее интенсивное и многоплановое развитие предусматривается в пригородной зоне г. Череповца на территории Тоншаловского, Ирдоматского, Яргомжского, частично Нелазского   
и Малечкинского сельских поселений, а также муниципального образования Югское.

Все это подчеркивает необходимость наличия актуальной градостроительной документации, которая является эффективным инструментов для развития территорий, привлечения инвестиций, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В настоящее время утверждена схема территориального планирования Череповецкого муниципального района, все муниципальные образования района имеют, утвержденные генеральные планы. Ведется разработка генеральных планов для вновь созданных муниципального образования Мяксинское, сельского поселения Уломское. В связи с изменениями   
в градостроительном законодательстве требуется внесение изменений   
в схему территориального планирования Череповецкого муниципального района, генеральные планы сельских поселений.

На территории района расположено 557 населенных пунктов,   
в отношении 140 (22 %) из которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ. В целях реализации документов территориального планирования, необходимо проведение работ по описанию местоположения границ оставшихся населенных пунктов.

В соответствии с законом Вологодской области от 15.12.2017   
№ 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области» полномочия по подготовке правил землепользования и застройки сельских поселений области переданы органам исполнительной государственной власти области (Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области).

За период с 2011 года по 01.08.2019 на территории района утверждено 48 проектов планировки территорий общей площадью ориентировочно   
330 га. В настоящее время большая часть участков перспективного жилищного, промышленного строительства не обеспечены документацией   
по планировке территорий, что не позволяет вести освоение данных территорий.

Решение назревших проблем требует реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, срокам и ресурсам в едином мероприятии по разработке градостроительной документации Череповецкого муниципального района.

1. Основные цели и задачи, сроки и этапы   
   реализации Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территорий Череповецкого муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Актуализация документов территориального планирования района и поселений.

2. Подготовка документации по планировке территорий.

3. Совершенствование архитектурного облика территорий района.

Задачи, определенные Стратегией социально-экономического развития Череповецкого муниципального района на период до 2030 года в сфере градостроительной деятельности, включают в себя:

1. Создание условий для развития рынка доступного жилья для всех категорий граждан за счет строительства стандартного жилья и ИЖС.
2. Проведение эффективной градостроительной политики, предусматривающей сбалансированное развитие новых и ранее застроенных территорий путем обеспечения их инженерной, социальной, транспортной инфраструктурой и инфраструктурой связи.
3. Подготовка и введение в хозяйственный оборот новых инженерно подготовленных участков под развитие застройки.
4. Минимизация административных барьеров в целях сокращения продолжительности строительства, снижения стоимости жилья, строительной продукции и услуг в сфере строительства.
5. Участие в инфраструктурных проектах, стимулирующих развитие промышленного производства на территории района, таких как Индустриальный парк «Череповец».
6. Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории района.
7. Формирование на основе природного потенциала рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон. Развитие туристической инфраструктуры для организации отдыха местных жителей и туристов.
8. Стимулирование ИЖС в сельской местности путем предоставления бесплатных земельных участков.

Сроки реализации Муниципальной программы – 2020-2026 годы.

Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

1. Характеристика основных мероприятий

Муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать основные мероприятия Муниципальной программы.

**Мероприятие 1 –** Утверждение актуализированных документов территориального планирования района и поселений.

Мероприятие направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Цель мероприятия – обеспечение муниципальных образований района актуальными документами территориального планирования.

**Мероприятие 2** – Подготовка документации по планировке территорий.

Мероприятие направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Цель мероприятия – обеспечение муниципальных образований района документацией по планировке территорий.

**Мероприятие 3** – Совершенствование архитектурного облика территорий района.

Мероприятие направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Цель мероприятия – обеспечение муниципальных образований района актуальными документами благоустройства территории.

1. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы (приложение 5) составляют средства бюджета Череповецкого муниципального района.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 17649,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 1312,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 1972,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 1507,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 1466,4 тыс. руб.;

в 2024 году – 3797,3 тыс. руб.;

в 2025 году – 3797,3 тыс. руб.;

в 2026 году – 3797,3 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

**Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной программы представлено в приложении 1 к Муниципальной программе.** Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников   
на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 2 к Муниципальной программе.

1. Механизм реализации Муниципальной программы,

включая организацию управления Муниципальной программой

и контроль за ходом ее реализации

Реализация Муниципальной программы (приложение 6, приложение 7) осуществляется на основе условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными нормативными правовыми актами   
и нормативными правовыми актами Череповецкого муниципального района.

**Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление архитектуры и градостроительства.**

Контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет администрация Череповецкого муниципального района, мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляет управление экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района   
по итогам полугодия и года.

**Контроль за реализацией мероприятий Муниципальной программы осуществляется в соответствии с положениями порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Череповецкого муниципального района   
от 09.08.2013 № 2068.**

Управление архитектуры и градостроительства с учетом выделяемых   
на реализацию Муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Муниципальной программы, состав исполнителей.

Управление архитектуры и градостроительства ежегодно в срок   
до 1 марта года, следующего за отчетным, совместно с соисполнителями готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы (далее – годовой отчет) и направляет его в управление экономики и сельского хозяйства администрации Череповецкого муниципального района и на рассмотрение Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов.

Годовой отчет по Муниципальной программе должен содержать:

* сведения о результатах реализации Муниципальной программы, достигнутые за отчетный период (степень выполнения программных мероприятий);
* данные об использовании и объемах привлеченных средств бюджета района и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
* информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем;
* оценку эффективности реализации Муниципальной программы;
* предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации Муниципальной программы размещается на официальном сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Целевые показатели (индикаторы)   
   достижения цели и решения задач Муниципальной программы.   
   Оценка результатов реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей (индикаторов), которая обеспечивает мониторинг динамики результатов реализации Муниципальной программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий.

Выполнение поставленных задач предполагает достижение целевых показателей Муниципальной программы, согласно приложению 3   
к Муниципальной программе. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы представлена   
в приложении 4.

Реализация программных мероприятий окажет значительное влияние на обеспечение муниципальных образований района градостроительной документацией, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Реализация программных мероприятий окажет значительное влияние на ввод жилых домов, ввести в эксплуатацию 285000 кв.м жилых помещений.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить общую площадь жилых помещений, приходящуюся в среднем на одного жителя муниципального района до 36,9 кв.м.

Выполнение программных мероприятий позволит достичь:

1. Обеспечить 100 % муниципальных образований района актуальными документами территориального планирования;
2. Увеличить долю населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке   
   на кадастровый учет границ, до 100 %;
3. Разработку 26 проектов по планировке территорий;
4. Обеспечение разработки 13 проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района;
5. Ввод в эксплуатацию 285 000 кв.м жилых помещений;
6. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся   
   в среднем на одного жителя муниципального района до 36,9 кв.м.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

за счет средств бюджета района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Управление архитектуры и градостроительства | 1312,0 | 1972,0 | 1507,0 | 1466,4 | 3797,3 | 3797,3 | 3797,3 |
|  | **ВСЕГО** | **1312,0** | **1972,0** | **1507,0** | **1466,4** | **3797,3** | **3797,3** | **3797,3** |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **всего** | **1312,0** | **1972,0** | **1507,0** | **1466,4** | **3797,3** | **3797,3** | **3797,3** |
| бюджет района | 1312,0 | 1972,0 | 1507,0 | 1466,4 | 3797,3 | 3797,3 | 3797,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджеты сельских поселений | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | **-** | **-** |  |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, поставленные на достижение цели | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Утверждение документов территориального планирования района и поселений | Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке на кадастровый учет границ | проценты (%) | 20 | 20 | 22 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 100 |
| 2 | Подготовка документации по планировке территорий | Количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий | ед. | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Ввод жилых домов | Количество площади жилых домов вводимых в эксплуатацию | тыс. кв. м | 38,5 | 39,0 | 45,0 | 41,0 | 47,0 | 50,5 | 54,0 | 38,0 | 38,0 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального района, кв. м | Количество площади жилых помещений, приходящееся на одного жителя муниципального района | кв.м | 33,0 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | 35,1 | 35,7 | 36,3 | 36,9 | 36,9 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) Муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Методика расчета, источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля муниципальных образований района, имеющих актуальные документы территориального планирования | Проценты (%) | П1=М/Мобщ.х100%, где:  П1 – доля муниципальных образований района, имеющих актуальные документы территориального планирования, %;  М – количество муниципальных образований района, имеющих утвержденные документы территориального планирования;  Мобщ. – общее количество муниципальных образований района. |
| 2. | Доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке  на кадастровый учет границ | Проценты (%) | П2=Н/Нобщ.х100%, где:  П3 – доля населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке  на кадастровый учет границ, %;  Н – количество населенных пунктов района, в отношении которых проведены работы по описанию местоположения и постановке  на кадастровый учет границ;  Нобщ. – общее количество населенных пунктов района. |
| 3. | Ввод жилых домов, тыс.кв.м | тыс. кв. м. | П3=А, где:  П-3 Количество площади жилых довом вводимых в эксплуатацию  А – Данные Территориального органа Федеральной  службы государственной статистики  по Вологодской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящейся  в среднем на одного жителя муниципального района, кв. м | кв.м | П4=Б, где:  П-4 Количество площади жилых довом вводимых в эксплуатацию  Б – Данные Территориального органа Федеральной  службы государственной статистики  по Вологодской области |
| 5. | Количество территорий района, обеспеченная документацией  по планировке территорий | ед. | П5=ППТ, где:  П5 – количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий, ед;  ППТ – количество территорий района, обеспеченных документацией по планировке территорий, ед. |
| 6. | Количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | ед. | П6=В; где:  П6 – количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района, ед.;  В – количество разработанных проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района, ед. |

1. Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Муниципальной программы базируется на анализе целевых показателей, указанных в Муниципальной программе, и рассчитывается   
   по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ----------------, где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Муниципальной программы;

ЦИПi − плановое значение i-го целевого показателя Муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Муниципальной программы запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------, где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Муниципальной программы;

БЗФi — фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Муниципальной программы;

БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия Муниципальной программы.

Значение показателя КБЗi должно быть больше либо равно 1.

Приложение 5

к Муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Муниципальной программы

за счет средств бюджета района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  Соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Муниципальная программа «Градостроительная политика Череповецкого муниципального района на 2020-2026 годы» | Управление архитектуры и градостроительства | **1312,0** | **1972,0** | **1507,0** | **1466,4** | **3797,3** | **3797,3** | **3797,3** |
| **Основное мероприятие 1.** | **Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | **Управление архитектуры и градостроительства** | **235,0** | **1177,0** | **715,0** | **878,7** | **1780,0** | **2000,0** | **1850,7** |
| Мероприятие 1.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований района | Управление архитектуры и градостроительства | 235,0 | 1177,0 | 715,0 | 878,7 | 1780,0 | 2000,0 | 1850,7 |
| **Основное мероприятие 2.** | **Подготовка документации по планировке территорий** | **Управление архитектуры и градостроительства** | **1077,0** | **795,0** | **560,0** | **587,7** | **1757,3** | **1200,0** | **1946,6** |
| Мероприятие 2.1 | Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории | Управление архитектуры и градостроительства | 1077,0 | 795,0 | 560,0 | 587,7 | 1757,3 | 1200,0 | 1946,6 |
| **Основное мероприятие 3.** | **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | **Управление архитектуры и градостроительства** | **0,0** | **0,0** | **232,0** | **0,0** | **260,0** | **597,3** | **0,0** |
| Мероприятие 3.1 | Разработка проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 260,0 | 597,3 | 0,0 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
|  | | Начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 2020 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1.**  **Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **235,0** |
| 2 | | Мероприятие 1.1  Внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка электронных документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов для передачи сведений о границах населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости | **235,0** |
| 3 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1077,0** |
| 4 | | Мероприятие 2.1 Подготовка и утверждение проектов планировки и проектов межевания территории | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проект планировки и проект межевания территории восточной части д. Городище  Проект планировки и проекта межевания территории восточной части п. Лесное  Проект межевания территории, расположенной в районе северной части  ул. Фабричная п. Андогский  Проект межевания территории расположенной в районе южной части ул. Сплавщиков п. Неверов Бор  Проект межевания территории, расположенной в районе центральной части ул. 70-летия Октября  с. Мякса  Проект межевания территории, расположенной в районе центральной части ул. Гагарина п. Суда  Проект межевания территории, расположенной в районе пл. Труда  п. Тоншалово  Проект планировки и межевания территории юго-западной части д. Шулма | 1077,0 |
| 5 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 6 | | Мероприятие 3.1 Разработка проектов благоустройства территорий, концепций дизайнерского и архитектурно-художественного облика, градостроительного развития территорий района | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Концепция благоустройства набережной в д. Вичелово | 0,0 |
| 7 | | **ИТОГО:** | | | | | **1312,0** |
| 2021 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1177,0** |
| 2 | | Мероприятие 1.1  Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Югское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Югское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов муниципального образования Югское для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 1177,0 |
| 3 | | Мероприятие 1.2  Подготовка проекта изменений в генеральный план Малечкинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | I квартал | Актуализация генерального плана Малечкинского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов Малечкинского сельского поселения для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 0,0 |
| 4 | | Мероприятие 1.3  Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Югское в части изменения границ д. Озеро | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | II квартал | Включение в границы д. Озеро земельных участков из категории «особо охраняемых территорий и объектов», в связи с ограниченным действием государственной экологической экспертизы | 0,0 |
| 5 | | Мероприятие 1.4  Подготовка проекта изменений в генеральный план Тоншаловского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Тоншаловского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений об описании границ населенных пунктов Тоншаловского сельского поселения для дальнейшей передачи данных сведений в кадастр | 0,0 |
| 6 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **795,0** |
| 7 | | Мероприятие 2.1.  Разработка проекта планировки и проекта межевания территории расположенной в районе западной части ул. Новая д. Ирдоматка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами, в целях реализации программы «Комфортная городская среда», формирование земельных участков для размещения объектов местного значения (детский сад, культурный центр) и формирование общественного центра в д. Ирдоматка, установление красных линий | 346,0 |
|  | | Мероприятие 2.2.  Подготовка проектов межевания застроенной территории, занятой многоквартирными жилыми домами | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Проект межевания территории кварталов, ограниченных ул. Макарова, ул. Заводская, ул. Сазонова, пер. Макарова п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Заря и Вологодская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Сосновая, Дружбы п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Гагарина п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Устюженская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Детская, Новая п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Сосновая, ул. Дружбы, ул. Первомайская, ул. Менжинского п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала в границах улиц Заводская, Строительная, Комсомольская п. Суда Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области;  Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Центральная д.Шулма Нелазского сельского поселения.  Цель :формирование земельных участков на территории существующей застройки под многоквартирными домами, участвующими в программе «Комфортная городская среда» | 399,0 |
|  | | Мероприятие 2.3.  Разработка проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории восточной части п. Лесное | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории с учетом выявленного ранее учтенного земельного участка и существующих проходов между домами, формирование земельных участков под отдельными квартирами в многоквартирных домах | 50,0 |
| 8 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 9 | | Мероприятие 3.1 Разработка проекта благоустройства зоны отдыха в д. Михалёво муниципального образования Мяксинское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Подготовка проекта благоустройства зоны отдыха в д. Михалёво | 0,0 |
| 10 | | **ИТОГО:** | | | | | **1972,0** |
| 2022 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **715,0** |
|  | | Мероприятие 1.1  Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Воскресенское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов муниципального образования для передачи в кадастр | 500,0 |
|  | | Мероприятие 1.2. Утверждение изменений в генеральный план Тоншаловского сельского поселения: | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Актуализация генерального плана Тоншаловского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок на территории поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.3. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Мяксинского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | II квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.6 Подготовка электронных документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов Абакановского, Ягановского, Климовского сельских поселений | Управление архитектуры и градостроительства | III квартал | IV квартал | Выполнение показателей целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р | 215,0 |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **560,0** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта межевания территории части д. Нестеровское муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | III квартал | Выполнение мероприятий областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы | 50,0 |
|  | | Мероприятие 2.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий  в границах с. Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого муниципального района Вологодской области, необходимых для подготовки концепции архитектурного облика центральной площади | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовительные мероприятия для разработки проекта благоустройства центральной площади в с. Мякса | 110,0 |
|  | | Мероприятие 2.3.  Выполнение инженерно-геодезических изысканий незастроенной территории в с. Ильинское сельского поселения Югское, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка исходных данных для разработки концепции развития и документации по планировке территории незастроенной части с. Ильинское | 400,0 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **232,0** |
|  | | Мероприятие 3.1. Концепция архитектурного облика парка в д. Коротово | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.2. Разработка проектно-сметной документации на объект – «Развитие парка в д. Коротово, Череповецкого района, по ул. Ленина, вблизи домов с 8 по 14 в соответствии с концепцией архитектурного облика» | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка проектной документации для реализации благоустройства общественной территории | 232,0 |
|  | | Мероприятие 3.3. Концепция архитектурного облика общественной территории в д. Шулма | Управление архитектуры и градостроительства | IV квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **1507,0** |
| 2023 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **878,7** |
|  | | Мероприятие 1.1.  Подготовка проекта изменений в генеральный план Яргомжского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Яргомжского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 378,7 |
|  | | Мероприятие 1.2.  Подготовка проекта изменений в генеральный план муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана муниципального образования Воскресенское в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов муниципального образования для передачи в кадастр | 500,0 |
|  | | Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ д. Костяевка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Выполнение поручения Губернатора Вологодской области | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Мяксинского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 0,0 |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | III квартал | Утверждение документации по планировке территории | **587,7** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории части населенного пункта д. Вичелово сельского поселения Югское | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал | Реализация положений генерального плана муниципального образования Югское | 466,0 |
|  | | Мероприятие 2.2.Внесение изменений в документацию по планировке территории Ирдоматского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства | III квартал | IV квартал | Корректировка документации по планировке территории | 121,7 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
|  | | Мероприятие 3.1. Концепция архитектурного облика центральной площади в с. Мякса (с учётом разработки туристического маршрута) | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.2. Концепция архитектурного облика центральной площади в д. Климовское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
|  | | Мероприятие 3.3. Концепция архитектурного облика мемориала в с. Ивановское муниципального образования Воскресенское | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Подготовка концепции архитектурного облика общественной территории | 0,0 |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **1466,4** |
| 2024 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1780,0** |
|  | | Мероприятие 1.1. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Ирдоматского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | 1780,0 |
|  | | Мероприятие 1.2. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ д. Костяевка | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Выполнение поручения Губернатора Вологодской области | 0,0 |
|  | | Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Уломское Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана сельского поселения Уломское в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
|  | | Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Мяксинского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, учет мероприятий стратегии развития поселения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
|  | | Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Нелазского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
|  | | Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | Управление архитектуры и градостроительства,  Департамент строительства Вологодской области | I квартал | IV квартал | Актуализация генерального плана Судского сельского поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, уточнение инвестиционных площадок регионального значения, подготовка сведений о границах населенных пунктов сельского поселения для передачи в кадастр | **0,0** |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1757,3** |
|  | | Мероприятие 2.2. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация потребности в дополнительных площадях для размещения объектов промышленности | 1247,3 |
|  | | Мероприятие 2.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ с.Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории (постановление администрации района от 18.07.2023 №315) | 510,0 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства |  |  | Проекты благоустройства территории | **260,0** |
|  | | Мероприятие 3.1 Подготовка топографического плана в д. Ботово Яргомжского сельского поселения на площади 3,0 Га | Управление архитектуры и градостроительства | II квартал | IV квартал | Для разработки проекта благоустройства парка | 260,0 |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **3797,3** |
| 2025 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **2000,0** |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1200,0** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ с.Ильинское сельского поселения Югское Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории (постановление администрации района от 18.07.2023 №315) | 1200,0 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **597,3** |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **3797,3** |
| 2026 год | | | | | | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Актуализация документов территориального планирования, постановка на кадастровый учёт сведений о границах населенных пунктов | **1850,7** |
| 2 | | **Основное мероприятие 2.**  **Подготовка документации по планировке территорий** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Утверждение документации по планировке территории | **1946,6** |
|  | | Мероприятие 2.1. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ д. Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Реализация решения о комплексном развитии незастроенной территории (постановление администрации района от 18.07.2023 №315) | 1946,6 |
| 3 | | **Основное мероприятие 3.**  **Совершенствование архитектурного облика территорий района** | Управление архитектуры и градостроительства | I квартал | IV квартал | Проекты благоустройства территории | **0,0** |
| 4 | | **ИТОГО:** | | | | | **3797,3** |

Приложение 7

к Муниципальной программе

**Мероприятия, реализуемые по направлениям Программы в рамках текущей деятельности и не требующие дополнительного финансирования**

1. Подготовка и выдача градостроительных планов
2. Подготовка и выдача разрешений на строительство
3. Подготовка и выдача вводов в эксплуатацию.
4. Подготовка и выдача уведомлений о начале строительства
5. Подготовка и выдача уведомлений об окончании строительства
6. Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
7. Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
8. Подготовка и выдача документов по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
9. Подготовка и выдача документов по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
10. Подготовка и выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
11. Рассмотрение и проведение процедуры по утверждению проектов планировки территории
12. Рассмотрение и проведение процедуры по утверждению генеральных планов муниципальных образований
13. Проведение процедуры публичных слушаний и общественных обсуждений
14. Разработка и исполнение нормативных актов, по направлению.
15. Консультационно-информационная деятельность

Приложение 8

к Муниципальной программе

**Обоснование объема финансовых ресурсов средств бюджета района, необходимых для реализации Программы в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) | Обоснование объемов финансирования |
| 1 | 2 | 3 |
| **Основное мероприятие 1. Утверждение документов территориального планирования района и поселений** | **1780,0** |  |
| Мероприятие 1.1 Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Ирдоматского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | 1780,0 | Определено по коммерческим предложениям |
| Мероприятие 1.2. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Югское в части изменения границ д. Костяевка | 0,0 | Привлечение внебюджетных средств |
| Мероприятие 1.3. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Уломское Череповецкого района Вологодской области | 0,0 | Совместная разработка с Департаментом строительства Вологодской области, силами БУВО «РПГЦ» |
| Мероприятие 1.4. Подготовка и утверждение генерального плана Мяксинского сельского поселения | 0,0 | Совместная разработка с Департаментом строительства Вологодской области, силами БУВО «РПГЦ» |
| Мероприятие 1.5. Подготовка и утверждение генерального плана Нелазского сельского поселения | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Подготовка и утверждение генерального плана Судского сельского поселения | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2. Подготовка документации по планировке территорий** | **1757,3** |  |
| Мероприятие 2.1. Мероприятие 2.1. Выполнение инженерных изысканий для разработки проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории вблизи д. Ясная Поляна Тоншаловского сельского поселения Череповецкого района Вологодской области | 1247,3 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |
| Мероприятие 2.3. Разработка проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в рамках КРТ с. Мякса сельского поселения Мяксинское Череповецкого района Вологодской области | 510,0 | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |
| **Основное мероприятие 3. Совершенствование архитектурного облика территорий района** | **260,0** |  |
| Мероприятие 3.1 Подготовка топографического плана в д. Ботово Яргомжского сельского поселения на площади 3,0 Га | **260,0** | Объемы финансирования определены на основании запроса коммерческих предложений |