Приложение 
к постановлению Администрации округа
от 10.07.2026 № 392

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
от 13.11.2025 № 512

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы формируются согласно стратегическим ориентирам Российской Федерации и Вологодской области и опираются на Национальные цели развития до 2030 года («Комфортная и безопасная среда для жизни»), а также на государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и региональную программу «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области».

Исходя из оценки текущего состояния объектов благоустройства, состояния коммунальной инфраструктуры округа, ключевыми приоритетами определяются: обеспечение безопасности и комфорта повседневной городской среды за счет планомерного развития освещения, пешеходных зон и общественных пространств; повышение санитарно-эпидемиологического благополучия путем регулярной уборки территорий, своевременного вывоза мусора и поддержания нормативного состояния площадок ТКО; экологическая безопасность, включая снижение сроков ликвидации несанкционированных свалок и поддержание рекреаций в нормативном состоянии; ресурсная и операционная эффективность содержания муниципальной инфраструктуры через паспортизацию и упорядочение объектов (кладбища), модернизацию систем уличного освещения (LED) и регламентное обслуживание линий; цифровая трансформация управления через учет и диспетчеризацию заявок населения с соблюдением целевых сроков исполнения; вовлечение жителей и местных сообществ в планирование и контроль качества работ; синхронизация муниципальных проектов с региональными и федеральными инструментами софинансирования. Указанные приоритеты соотносятся с целями и показателями паспорта программы — рост доли улично-дорожной сети с нормативной освещенностью; наращивание протяженности обустроенных тротуаров; доведение доли площадок ТКО до стандартов обустройства и содержания; сокращение среднего времени ликвидации свалок; повышение доли заявок жителей, исполненных в установленный срок; вывод рекреаций («лесопарк», «тропа здоровья») на нормативное состояние; завершение паспортизации кладбищ и внедрение утвержденных схем планировки.

Цели муниципальной программы:

- Формирование безопасной и комфортной городской среды для повседневной жизни.

- Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Череповецкого муниципального округа.

По итогам реализации муниципальной программы и с учетом успешного выполнения мероприятий за период 2026–2030 годов планируется достижение следующих показателей:

Ежегодное благоустройство общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, не менее 9 территорий до 2030 года;

Благоустройство дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, не менее 3 территорий ежегодно;

Доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет», не менее 0,04%;

Увеличение доли протяжённости улично-дорожной сети с нормативной освещённостью к 2030 году на уровне 82%;

Увеличение доли площадок ТКО, соответствующих стандарту обустройства и содержания к 2030 году на уровне 70%;

Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского к 2030 году не менее 991,68 га ежегодно;

Увеличение доли кладбищ, на которых обеспечено надлежащее санитарное содержание к 2030 году на уровне 95%.

Сроки реализации муниципальной программы: 2026–2030 годы.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа, Гаева Марина Владимировна |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управление экономики и сельского хозяйства Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Малечкинский ТО Мяксинский ТО Нелазский ТО Судский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО |
| Исполнитель муниципальной программы | - |
| Срок реализации | 2026–2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель № 1. Формирование безопасной и комфортной городской среды для повседневной жизни. Цель № 2. Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Череповецкого муниципального округа |
| Объемы финансового обеспечения | Объем финансирования на 2026–2030 годы составляет: 294559,5 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 22650,9 тыс. рублей; - областной бюджет – 58333,8 тыс. рублей; - местный бюджет – 208211,5 тыс. рублей; - пожертвования юридических и физических лиц – 5363,3 тыс. рублей; |
| Связь с национальными целями Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| Связь с государственной программой Российской Федерации | «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Связь с государственной программой Вологодской области | «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы «Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа» № 1. Формирование безопасной и комфортной городской среды для повседневной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий, и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | - |
| 3. | Доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | процент | 0 | 0,04 | - | - | - | - | Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Мяксинский ТО Судский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО | - |
| 4. | Доля протяжённости улично-дорожной сети с нормативной освещённостью | % | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | - |
| 5. | Доля площадок ТКО, соответствующих стандарту обустройства и содержания | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | - |
| Цель муниципальной программы «Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа» № 2. Повышение благоприятных, комфортных условий для проживания населения на территории Череповецкого муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 1020,66 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | Управление экономики и сельского хозяйства | - |
| 7. | Доля кладбищ, на которых обеспечено надлежащее санитарное содержание | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | - |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор: заместитель главы округа, Лактионова Н.И.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | 2026–2030 |
| 1.1.1 | Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 9 единиц | Повышение уровня комфортности городской среды, в том числе: общественных территорий, пространств, дворовых территорий, детских и спортивных площадок, мест захоронения | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 2.1 | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном округе» (куратор: заместитель главы округа, Лактионова Н.И.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | 2026–2030 |
| 2.1.1 | Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 15 единиц | Повышение уровня комфортности городской среды, в том числе: общественных территорий, пространств, дворовых территорий, детских и спортивных площадок, мест захоронения | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды |
| 3.1 | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по благоустройству» (куратор: первый заместитель главы округа, Шеремет А.Е.) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Абакановский ТО, Воскресенский ТО, Ирдоматский ТО, Климовский ТО, Мяксинский ТО, Судский ТО, Уломский ТО, Югский ТО, Ягановский ТО, Яргомжский ТО |  | 2026 |
| 3.1.1 | Задача № 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2026 году не менее 54 единиц | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства | Доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Управление экономики и сельского хозяйства, Малечкинский ТО, Уломский ТО, Ягановкий ТО, Яргомжский ТО |  | 2026–2030 |
| 1.М.1. | Задача № 1. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Череповецкого муниципального округа | Обработка земельных участков химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание кладбищ» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Абакановский ТО, Воскресенский ТО, Ирдоматский ТО, Климовский ТО, Малечкинский ТО, Мяксинский ТО, Нелазский ТО, Судский ТО, Тоншаловский ТО, Уломский ТО, Югский ТО, Ягановский ТО, Яргомжский ТО |  | 2026–2030 |
| 2.М.1. | Задача № 1. Организация работ по благоустройству и содержанию мест захоронений населенных пунктов | Поддержание достойного и безопасного состояния кладбищ | Доля кладбищ, на которых обеспечено надлежащее санитарное содержание |
| 3.М. | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Абакановский ТО, Воскресенский ТО, Ирдоматский ТО, Климовский ТО, Малечкинский ТО, Мяксинский ТО, Нелазский ТО, Судский ТО, Тоншаловский ТО, Уломский ТО, Югский ТО, Ягановский ТО, Яргомжский ТО |  | 2026–2030 |
| 3.М.1. | Задача № 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов | Повышение уровня безопасности и комфорта жителей: снижение энергозатрат, улучшение санитарного состояние площадок ТКО, повышение санитарной безопасности зон отдыха | Доля протяжённости улично-дорожной сети с нормативной освещённостью Доля площадок ТКО, соответствующих стандарту обустройства и содержания |

4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 103391,9 | 57187,2 | 59805,0 | 37087,7 | 37087,7 | 294559,5 |
| - федеральный бюджет | 5042,8 | 4569,9 | 4346,0 | 4346,1 | 4346,1 | 22650,9 |
| - областной бюджет | 39785,6 | 7976,4 | 8261,2 | 1155,3 | 1155,3 | 58333,8 |
| - местный бюджет | 53200,2 | 44640,9 | 47197,8 | 31586,3 | 31586,3 | 208211,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 5363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5363,3 |
| Ответственный исполнитель Управление архитектуры и градостроительства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 24986,5 | 19106,2 | 21724,0 | 6112,7 | 6112,7 | 78042,1 |
| - федеральный бюджет | 5042,8 | 4569,9 | 4346,0 | 4346,1 | 4346,1 | 22650,9 |
| - областной бюджет | 8993,3 | 870,5 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 | 13329,7 |
| - местный бюджет | 10950,4 | 13665,8 | 16222,7 | 611,3 | 611,3 | 42061,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе: | 3971,4 | 1974,5 | 1974,6 | 1714,8 | 1714,8 | 11350,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1417,4 | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 1936,8 |
| - местный бюджет | 2314,6 | 1714,8 | 1714,9 | 1714,8 | 1714,8 | 9173,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,4 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе: | 5707,0 | 2495,1 | 2495,1 | 1964,7 | 1964,7 | 14626,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2638,9 | 530,4 | 530,4 | 0,0 | 0,0 | 3699,7 |
| - местный бюджет | 2814,4 | 1964,7 | 1964,7 | 1964,7 | 1964,7 | 10673,2 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,7 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе: | 13336,8 | 3914,6 | 3914,6 | 3276,8 | 3276,8 | 27719,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 6562,7 | 637,8 | 637,8 | 0,0 | 0,0 | 7838,3 |
| - местный бюджет | 4987,8 | 3276,8 | 3276,8 | 3276,8 | 3276,8 | 18095,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 1786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,3 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе: | 2137,1 | 1146,6 | 1146,6 | 1051,2 | 1051,2 | 6532,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 641,4 | 95,4 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 832,2 |
| - местный бюджет | 1318,2 | 1051,2 | 1051,2 | 1051,2 | 1051,2 | 5523,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,5 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе: | 2164,8 | 1823,9 | 1823,9 | 1587,9 | 1587,9 | 8988,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 308,1 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 780,1 |
| - местный бюджет | 1856,7 | 1587,9 | 1587,9 | 1587,9 | 1587,9 | 8208,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе: | 6437,6 | 3874,6 | 3874,6 | 3128,2 | 3128,2 | 20443,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2184,4 | 746,4 | 746,4 | 0,0 | 0,0 | 3677,2 |
| - местный бюджет | 4026,7 | 3128,2 | 3128,2 | 3128,2 | 3128,2 | 16539,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,5 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе: | 2557,4 | 2192,4 | 2192,4 | 1911,6 | 1911,6 | 10765,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 385,8 | 280,8 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 947,4 |
| - местный бюджет | 2171,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 1911,6 | 9818,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе: | 6839,1 | 4562,6 | 4562,6 | 2862,2 | 2862,2 | 21688,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3035,3 | 1700,4 | 1700,4 | 0,0 | 0,0 | 6436,1 |
| - местный бюджет | 3777,0 | 2862,2 | 2862,2 | 2862,2 | 2862,2 | 15225,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе: | 4625,8 | 3478,8 | 3478,8 | 3168,9 | 3168,9 | 17921,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 722,4 | 309,9 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 1342,2 |
| - местный бюджет | 3903,4 | 3168,9 | 3168,9 | 3168,9 | 3168,9 | 16579,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе: | 5609,2 | 2718,1 | 2718,1 | 2522,2 | 2522,2 | 16089,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1825,0 | 195,9 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 2216,8 |
| - местный бюджет | 3523,2 | 2522,2 | 2522,2 | 2522,2 | 2522,2 | 13612,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе: | 16429,6 | 6660,5 | 6660,4 | 4981,0 | 4981,0 | 39712,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 7454,8 | 1679,4 | 1679,4 | 0,0 | 0,0 | 10813,6 |
| - местный бюджет | 7751,1 | 4981,1 | 4981,0 | 4981,0 | 4981,0 | 27675,2 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 1223,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,7 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе: | 2548,3 | 1714,5 | 1714,5 | 1405,5 | 1405,5 | 8788,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 612,0 | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 1230,0 |
| - местный бюджет | 1873,3 | 1405,5 | 1405,5 | 1405,5 | 1405,5 | 7495,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе: | 6041,3 | 1524,8 | 1524,8 | 1400,0 | 1400,0 | 11890,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3004,1 | 124,8 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 3253,7 |
| - местный бюджет | 1931,8 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7531,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 1105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1105,4 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 6295,6 | 6044,9 | 6112,7 | 6112,7 | 6112,7 | 30678,6 |
| - федеральный бюджет | 5042,8 | 4569,9 | 4346,0 | 4346,1 | 4346,1 | 22650,9 |
| - областной бюджет | 623,3 | 870,5 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 | 4959,7 |
| - местный бюджет | 629,5 | 604,5 | 611,4 | 611,3 | 611,3 | 3068,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 6295,6 | 6044,9 | 6112,7 | 6112,7 | 6112,7 | 30678,6 |
| - федеральный бюджет | 5042,8 | 4569,9 | 4346,0 | 4346,1 | 4346,1 | 22650,9 |
| - областной бюджет | 623,3 | 870,5 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 | 4959,7 |
| - местный бюджет | 629,5 | 604,5 | 611,4 | 611,3 | 611,3 | 3068,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном округе» (всего), в том числе: | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 8370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8370,0 |
| - местный бюджет | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 8370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8370,0 |
| - местный бюджет | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по благоустройству» (всего), в том числе: | 23686,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23686,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 16580,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16580,4 |
| - местный бюджет | 1742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1742,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 5363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5363,3 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе | 1083,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 758,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,3 |
| - местный бюджет | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,4 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе | 2455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2455,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1718,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1718,5 |
| - местный бюджет | 482,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,7 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе | 6964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6964,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 4874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4874,9 |
| - местный бюджет | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 1786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,3 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе | 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,5 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе | 1510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1510,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1057,0 |
| - местный бюджет | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,5 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе | 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,9 |
| - местный бюджет | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе | 1740,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,1 |
| - местный бюджет | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе | 5212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5212,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3648,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3648,4 |
| - местный бюджет | 339,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 1223,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,7 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе | 3684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3684,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2579,3 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 1105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1105,4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского» (всего), в том числе: | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание кладбищ» (всего), в том числе: | 1640,0 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 8602,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1640,0 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 8602,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе: | 113,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 649,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 113,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 649,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе: | 155,7 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 691,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 155,7 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 691,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе: | 113,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 648,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 113,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 648,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе: | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 670,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 670,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе: | 11,3 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 545,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 11,3 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 545,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе: | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе: | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе: | 173,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 708,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 173,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 708,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа», в том числе: | 61865,6 | 49401,8 | 51951,8 | 29234,5 | 29234,5 | 221688,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 14211,9 | 7105,9 | 7105,9 | 0,0 | 0,0 | 28423,7 |
| - местный бюджет | 47653,7 | 42295,9 | 44845,9 | 29234,5 | 29234,5 | 193264,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 9390,9 | 13061,3 | 15611,3 | 0,0 | 0,0 | 38063,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 9390,9 | 13061,3 | 15611,3 | 0,0 | 0,0 | 38063,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе: | 2754,5 | 1840,9 | 1841,0 | 1581,2 | 1581,2 | 9598,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 659,1 | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 1178,5 |
| - местный бюджет | 2095,4 | 1581,2 | 1581,3 | 1581,2 | 1581,2 | 8420,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе: | 3138,1 | 2361,2 | 2361,2 | 1830,8 | 1830,8 | 11522,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 920,4 | 530,4 | 530,4 | 0,0 | 0,0 | 1981,2 |
| - местный бюджет | 2217,7 | 1830,8 | 1830,8 | 1830,8 | 1830,8 | 9540,9 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе: | 6239,0 | 3781,0 | 3781,0 | 3143,2 | 3143,2 | 20087,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1687,8 | 637,8 | 637,8 | 0,0 | 0,0 | 2963,4 |
| - местный бюджет | 4551,2 | 3143,2 | 3143,2 | 3143,2 | 3143,2 | 17124,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе: | 1412,0 | 1013,0 | 1013,0 | 917,6 | 917,6 | 5273,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 227,4 | 95,4 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 418,2 |
| - местный бюджет | 1184,6 | 917,6 | 917,6 | 917,6 | 917,6 | 4855,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе: | 1912,4 | 1690,3 | 1690,3 | 1454,3 | 1454,3 | 8201,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 308,1 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 780,1 |
| - местный бюджет | 1604,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 1454,3 | 7421,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе: | 4771,9 | 3740,7 | 3740,7 | 2994,3 | 2994,3 | 18241,9 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1127,4 | 746,4 | 746,4 | 0,0 | 0,0 | 2620,2 |
| - местный бюджет | 3644,5 | 2994,3 | 2994,3 | 2994,3 | 2994,3 | 15621,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе: | 2443,8 | 2058,8 | 2058,8 | 1778,0 | 1778,0 | 10117,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 385,8 | 280,8 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 947,4 |
| - местный бюджет | 2058,0 | 1778,0 | 1778,0 | 1778,0 | 1778,0 | 9170,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе: | 6469,5 | 4428,5 | 4428,5 | 2728,1 | 2728,1 | 20782,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2870,4 | 1700,4 | 1700,4 | 0,0 | 0,0 | 6271,2 |
| - местный бюджет | 3599,1 | 2728,1 | 2728,1 | 2728,1 | 2728,1 | 14511,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе: | 4564,5 | 3345,2 | 3345,2 | 3035,3 | 3035,3 | 17325,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 722,4 | 309,9 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 1342,2 |
| - местный бюджет | 3842,1 | 3035,3 | 3035,3 | 3035,3 | 3035,3 | 15983,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе: | 3635,2 | 2583,2 | 2583,2 | 2387,3 | 2387,3 | 13576,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 606,9 | 195,9 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 998,7 |
| - местный бюджет | 3028,3 | 2387,3 | 2387,3 | 2387,3 | 2387,3 | 12577,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе: | 11082,7 | 6525,6 | 6525,5 | 4846,1 | 4846,1 | 33826,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3806,4 | 1679,4 | 1679,4 | 0,0 | 0,0 | 7165,2 |
| - местный бюджет | 7276,3 | 4846,2 | 4846,1 | 4846,1 | 4846,1 | 26660,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе: | 1986,9 | 1580,9 | 1580,9 | 1271,9 | 1271,9 | 7692,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 465,0 | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,0 |
| - местный бюджет | 1521,9 | 1271,9 | 1271,9 | 1271,9 | 1271,9 | 6609,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе: | 2064,2 | 1391,2 | 1391,2 | 1266,4 | 1266,4 | 7379,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 424,8 | 124,8 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| - местный бюджет | 1639,4 | 1266,4 | 1266,4 | 1266,4 | 1266,4 | 6705,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | не требуется | Фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий (Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | не требуется | Фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий (Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| 3. | Доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | процент | А=NnNчn*n*100 А - доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» Nn – число жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» Nчn – численность постоянного населения Череповецкого муниципального округа на начало отчетного финансового года n – общее количество проектов | Фактические данные (протоколы собраний инициативных групп Череповецкого муниципального округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет») |
| 4. | Доля протяжённости улично-дорожной сети с нормативной освещённостью | % | D=LнормLобщ*100% Lнорм - протяжённость дорог с нормативным освещением, км Lобщ - общая протяжённость улично-дорожной сети округа, км. | Ведомственная отчётность; акты выполненных работ |
| 5. | Доля площадок ТКО, соответствующих стандарту обустройства и содержания | % | Dтко=NнормNобщ*100 где Nнорм - число площадок ТКО, соответствующих утверждённым нормативам обустройства и санитарного состояния; Nвсего - общее количество площадок на территории округа | Ведомственная отчётность |
| 6. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | Определяется в абсолютном значении путём суммирования площади земельных участков | Данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения |
| 7. | Доля кладбищ, территории которых содержатся в нормативном санитарном состоянии | % | Dк=PнормPобщ*100 где, Pнорм - количество кладбищ, территории которых содержатся в нормативном санитарном состоянии; Pобщ - общее количество кладбищ, закреплённых за муниципалитетом | Ведомственная отчётность |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Лактионова Н.И. | Заместитель главы округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Формирование условий для повышения уровня комфортности городской среды, в том числе: общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | да |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 9 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 5 общественных территорий в Череповецком муниципальном округе | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | да |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств к концу 2030 года не менее 4 ед. | Ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | да |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий к концу 2030 года не менее 9 единиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 5 общественных территорий в Череповецком муниципальном округе (всего), в том числе: | 6295,6 | 6044,9 | 6112,7 | 6112,7 | 6112,7 | 30678,6 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 5042,8 | 4569,9 | 4346,0 | 4346,1 | 4346,1 | 4346,1 |
| 1.1.2 | - областной бюджет | 623,3 | 870,5 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 |
| 1.1.3. | - местный бюджет | 629,5 | 604,5 | 611,4 | 611,3 | 611,3 | 611,3 |
| 1.1.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств к концу 2030 года не менее 4 ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 6295,6 | 6044,9 | 6112,7 | 6112,7 | 6112,7 | 30678,6 |
| - федеральный бюджет |  | 5042,8 | 4569,9 | 4346,0 | 4346,1 | 4346,1 | 4346,1 |
| - областной бюджет |  | 623,3 | 870,5 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 | 1155,3 |
| - местный бюджет |  | 629,5 | 604,5 | 611,4 | 611,3 | 611,3 | 611,3 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | не требуется | фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

6. Дополнительная информация

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в Череповецком муниципальном округе в 2026 году:

| № п/п | Наименование | Адрес | Краткий перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории у Дома Культуры в с. Абаканово | с. Абаканово, ул. Костромцова, д. 12 | Благоустройство территории, укладка тротуарной плитки, установка МАФ |

Приложение
к паспорту проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | К концу 2030 года реализованы мероприятия по благоустройству не менее 5 общественных территорий в Череповецком муниципальном округе | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства; Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства; Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
|  | Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | уведомление Соглашение с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 1.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Заключение Уведомление |
| 1.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Платежное поручение |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств к концу 2030 года не менее 4 ед. | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства; Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | уведомление Соглашение с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных пространств | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 2.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных пространств | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 2.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Заключение Уведомление |
| 2.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Платежное поручение |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном округе»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование комфортной городской среды в Череповецком муниципальном округе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Лактионова Н.И. | Заместитель главы округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Повышение уровня комфортности городской среды, в том числе: общественных территорий, пространств, дворовых территорий, детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | нет |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 15 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2030 года не менее 11 ед. | Ед | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | нет |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 4 ед. | Ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий (пространств) | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства на селе: благоустройство и внедрение стандартов «шаговой» доступности зон отдыха и досуга | нет |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 15 единиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2030 года не менее 11 ед. (всего), в том числе: | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | - областной бюджет | 8370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8370,0 |
| 1.1.3. | - местный бюджет | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| 1.1.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по благоустройству детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 4 ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 9300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет |  | 8370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8370,0 |
| - местный бюджет |  | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Ед | не требуется | фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

6. Дополнительная информация

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в Череповецком муниципальном округе в 2026 году:

| № п/п | Наименование | Адрес | Краткий перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория | п. Шухободь, ул. Центральная, д.8 | Замена бортового камня, укладка асфальта |
| 2 | Дворовая территория | п. Шухободь, ул. Центральная, д.10 | Замена бортового камня, укладка асфальта |
| 3 | Дворовая территория | п. Шухободь, ул. Центральная, д.12 | Замена бортового камня, укладка асфальта |

Приложение
к паспорту проекта
«Формирование комфортной
городской среды в Череповецком муниципальном округе»

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов к концу 2030 года не менее 11 ед. | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства; Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
|  | Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Уведомление Соглашение с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 1.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 1.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Заключение Уведомление |
| 1.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 10.09.2029 10.09.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Платежное поручение |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству детских и спортивных площадок к концу 2030 года не менее 4 ед. | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Разработка концепции благоустройства Разработка технического задания для разработки смет Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы | 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030 | 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030 | Начальник управления архитектуры и градостроительства; Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Техническое задание Проектно-сметная документация Заключение Госэкспертизы |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Выделение ЛБО на реализацию проекта Заключение соглашений на предоставление субсидий с Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области | 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030 | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Уведомление Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области |
| 2.3. | Контрольная точка 3: Проведение аукционных процедур Заключение муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий | 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 15.02.2029 15.02.2030 | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный контракт |
| 2.4. | Контрольная точка 4: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 15.05.2026 15.05.2027 15.05.2028 15.05.2029 15.05.2030 | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ |
| 2.5. | Контрольная точка 5: Направление исполнительной документации в Министерство благоустройства, содержания территорий и государственного жилищного надзора Вологодской области для проверки Выделение денежных средств | 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 15.08.2029 15.08.2030 | 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Заключение Уведомление |
| 2.6. | Контрольная точка 6: Оплата выполненных работ | 10.09.2026 10.09.2027 10.09.2028 10.09.2029 10.09.2030 | 17.10.2026 17.10.2027 17.10.2028 17.10.2029 17.10.2030 | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Платежное поручение |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по благоустройству»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по благоустройству |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство территории по проекту «Народный бюджет» | Срок реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Шеремет А.Е. | Первый заместитель главы округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами | Благоустройство и содержание территорий Череповецкого муниципального округа |  |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | процент | 0 | 0,04 | - | - | - | - | нет |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2026 году не менее 54 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | Ед | 54 | - | - | - | - | Увеличение количества благоустроенных территорий | Улучшение условий проживания граждан, формирование комфортного пространства | нет |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в 2026 году не менее 55 единиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Абакановский ТО, в том числе | 1083,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,3 |
| 1.1.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | - областной бюджет | 758,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,3 |
| 1.1.3. | - местный бюджет | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,6 |
| 1.1.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239,4 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе | 2455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2455,0 |
| 1.2.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | - областной бюджет | 1718,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1718,5 |
| 1.2.3. | - местный бюджет | 482,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,8 |
| 1.2.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,7 |
| 1.3. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе | 6964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6964,2 |
| 1.3.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | - областной бюджет | 4874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4874,9 |
| 1.3.3. | - местный бюджет | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 |
| 1.3.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 1786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,3 |
| 1.4. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Климовский ТО, в том числе | 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,5 |
| 1.4.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | - областной бюджет | 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
| 1.4.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,5 |
| 1.5. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе | 1510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1510,0 |
| 1.5.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | - областной бюджет | 1057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1057,0 |
| 1.5.3. | - местный бюджет | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,5 |
| 1.5.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,5 |
| 1.6. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Судский ТО, в том числе | 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,5 |
| 1.6.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | - областной бюджет | 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,9 |
| 1.6.3. | - местный бюджет | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 |
| 1.6.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 |
| 1.7. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Уломский ТО, в том числе | 1740,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,1 |
| 1.7.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.2 | - областной бюджет | 1218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,1 |
| 1.7.3. | - местный бюджет | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| 1.7.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 |
| 1.8. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Югский ТО, в том числе | 5212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5212,0 |
| 1.8.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.2 | - областной бюджет | 3648,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3648,4 |
| 1.8.3. | - местный бюджет | 339,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,9 |
| 1.8.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 1223,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1223,7 |
| 1.9. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Ягановский ТО, в том числе | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |
| 1.9.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.2 | - областной бюджет | 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,0 |
| 1.9.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| 1.10. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе | 3684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3684,7 |
| 1.10.1. | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.2 | - областной бюджет | 2579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2579,3 |
| 1.10.3. | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.4. | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10.5. | - пожертвования юридических и физических лиц | 1105,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1105,4 |
| Итого по проекту: |  | 23686,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23686,3 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет |  | 16580,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16580,4 |
| - местный бюджет |  | 1742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1742,6 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц |  | 5363,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5363,3 |

5. Перечень методик расчета показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | процент | А=NnNчn*n*100 А - доля жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» Nn – число жителей Череповецкого муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» Nчn – численность постоянного населения Череповецкого муниципального округа на начало отчетного финансового года n – общее количество проектов | фактические данные (протоколы собраний инициативных групп Череповецкого муниципального округа в рамках реализации проекта «Народный бюджет») |

6. Дополнительная информация

Перечень проектов, подлежащих благоустройству в Череповецком муниципальном округе в 2026 году:

| № п/п | Населенный пункт | Территориальный отдел | Наименование общественно значимого проекта | Направление реализации | Общая стоимость проекта, рублей | Сумма софинансирования (по заявке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Физ. лица (не менее 5%) | Юр. Лица/ ИП | Местный бюджет | Областной бюджет (субсидия) |
| 1 | д. Алексино | Абакановский ТО | Устройство уличного освещения в д. Алексино | уличное освещение | 60 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 2 | с. Абаканово | Абакановский ТО | Устройство пешеходной дорожки в с. Абаканово от дома №31 по ул. Костромцова до магазина Каравай | благоустройство | 163 476,69 | 17 000,00 | 16 400,00 | 15 643,01 | 114 433,68 |
| 3 | с. Абаканово | Абакановский ТО | Приобретение и установка скамеек по ул. костромцова в с. Абаканово | благоустройство | 260 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 182 000,00 |
| 4 | с. Шухободь | Абакановский ТО | Устройство детской площадки в с. Шухободь ул. Центральная д. 8 | детские и спортивные площадки | 599 870,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | 44 961,00 | 419 909,00 |
| 5 | д. Деревнища | Воскресенский ТО | Детская площадка в д. Деревнища | детские и спортивные площадки | 310 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 217 000,00 |
| 6 | д. Текарь | Воскресенский ТО | Детская площадка в д. Текарь | детские и спортивные площадки | 545 000,00 | 62 675,00 | 0,00 | 100 825,00 | 381 500,00 |
| 7 | с. Воскресенское | Воскресенский ТО | Тротуар в с. Воскресенское - 2 этап | благоустройство | 1 599 993,52 | 159 999,35 | 0,00 | 319 998,71 | 1 119 995,46 |
| 8 | д. Ирдоматка | Ирдоматский ТО | Спортивная площадка по ул. Звездная в д. Ирдоматка | детские и спортивные площадки | 600 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 420 000,00 |
| 9 | д. Нова | Ирдоматский ТО | Благоустройство детской площадки по ул. Полевая в д. Нова Этап 3 | детские и спортивные площадки | 600 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 420 000,00 |
| 10 | д. Ирдоматка | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Добрая в д. Ирдоматка | уличное освещение | 155 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 |
| 11 | д. Хемалда | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Рубиновая в д. Хемалда | уличное освещение | 242 500,00 | 72 750,00 | 0,00 | 0,00 | 169 750,00 |
| 12 | д. Борисово | Ирдоматский ТО | Благоустройство детской и спортивной площадки по ул. 3-й проезд в д. Борисово. Этап 2 | детские и спортивные площадки | 600 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 420 000,00 |
| 13 | д. Борисово | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Ольховая (7 проезд) в д. Борисово | уличное освещение | 278 003,00 | 83 400,90 | 0,00 | 0,00 | 194 602,10 |
| 14 | д. Нова | Ирдоматский ТО | Прокладка магистральной и распределительной оптоволоконных сетей для подключения клиентов к сети Интернет в д. Нова | услуги связи | 2 035 000,00 | 427 350,00 | 183 150,00 | 0,00 | 1 424 500,00 |
| 15 | д. Нова | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Майская в д. Нова | уличное освещение | 340 200,00 | 102 060,00 | 0,00 | 0,00 | 238 140,00 |
| 16 | д. Нова | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Ягодная в д. Нова | уличное освещение | 253 700,00 | 76 110,00 | 0,00 | 0,00 | 177 590,00 |
| 17 | д. Борисово | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Заречная д. 1-10а в д. Борисово | уличное освещение | 136 725,00 | 41 017,50 | 0,00 | 0,00 | 95 707,50 |
| 18 | д. Нова | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. ивана Тургенева, ул. Ивана Бунина в д. Нова | уличное освещение | 451 600,00 | 135 480,00 | 0,00 | 0,00 | 316 120,00 |
| 19 | д. Шайма | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Бородинская в д. Шайма | уличное освещение | 397 900,00 | 119 370,00 | 0,00 | 0,00 | 278 530,00 |
| 20 | д. Борисово | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Садовая в д. Борисово | уличное освещение | 414 480,00 | 124 344,00 | 0,00 | 0,00 | 290 136,00 |
| 21 | д. Борисово | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Весенняя у домов 32, 34, 42, 44, 46, 48 в д. Борисово | уличное освещение | 156 500,00 | 46 950,00 | 0,00 | 0,00 | 109 550,00 |
| 22 | д. Борисово | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Молодежная на участке от дома 34 до 28 в д. Борисово | уличное освещение | 114 000,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 |
| 23 | д. Ирдоматка | Ирдоматский ТО | Уличное освещение по ул. Сельская от дома 37 до дома 47 в д. Ирдоматка | уличное освещение | 188 600,00 | 56 580,00 | 0,00 | 0,00 | 132 020,00 |
| 24 | д. Климовское, д. Васильевское, д. Поповское, д. Частобово, д. Гаврино, д. Гренево | Климовский ТО | Уличное освещение д. Климовское, д. Васильевское, д. Поповское, д. Частобово, д. Гаврино, д. Гренево | уличное освещение | 591 499,15 | 177 449,74 | 0,00 | 0,00 | 414 049,41 |
| 25 | д. Новинка, д. Кодино | Мяксинский ТО | Благоустройство д. Новинка, д. Кодино, д. Травливка | благоустройство | 610 000,00 | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | 427 000,00 |
| 26 | д. Максаково, д. Быково | Мяксинский ТО | Место отдыха и спорта в д. Максаково и д. Быково | детские и спортивные площадки | 700 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 490 000,00 |
| 27 | д. Костяево | Мяксинский ТО | Благоустройство д. Костяево | благоустройство | 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 140 000,00 |
| 28 | п. Суда, д. Большая Дора | Судский ТО | Изготовление и установка мемориальных плит участникам ВОВ в п. Суда и д. Большая Дора | памятники | 235 500,00 | 26 799,90 | 0,00 | 43 850,10 | 164 850,00 |
| 29 | д. Браславль | Уломский ТО | Приобретение оборудования и установка уличного освещения на существующие опоры в деревне Браславль Череповецкого муниципального округа | уличное освещение | 1 199 200,00 | 179 880,00 | 0,00 | 179 880,00 | 839 440,00 |
| 30 | д. Клопузово | Уломский ТО | Приобретение и установка спортивной площадки в деревне Клопузово Череповецкого муниципального округа | детские и спортивные площадки | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | с. Козохта | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в с. Козохта | уличное освещение | 180 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 32 | д. Васильевское | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в деревне Васильевское | уличное освещение | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | д. Новое Домозерово | Югский ТО | Обустройство спортивной площадки в д. новое Домозерово, ул. Спортивная - 2 этап | детские и спортивные площадки | 96 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | д. Тимово | Югский ТО | Обустройство места отдыха в д. Тимово - 2 этап | благоустройство | 52 200,00 | 7 830,00 | 0,00 | 7 830,00 | 36 540,00 |
| 35 | с. Ильинское | Югский ТО | Обустройство уличного освещение в с. Ильинское на ул. Тополиная, Луговая, Дружбы | уличное освещение | 110 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 36 | д. Городище | Югский ТО | Освещение восточного пятна в д. Городище | уличное освещение | 710 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| 37 | д. Новинка | Югский ТО | Обустройство территории детской площадки в д. Новинка | детские и спортивные площадки | 396 920,00 | 119 076,00 | 0,00 | 0,00 | 277 844,00 |
| 38 | с. Верховье | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в с. Верховье | уличное освещение | 504 800,00 | 75 720,00 | 0,00 | 75 720,00 | 353 360,00 |
| 39 | с. Гоша | Югский ТО | Обустройство спортивной площадки в с. Гоша | детские и спортивные площадки | 647 606,00 | 194 281,80 | 0,00 | 0,00 | 453 324,20 |
| 40 | д. Кузнецово | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в д. Кузнецово | уличное освещение | 320 400,00 | 48 060,00 | 0,00 | 48 060,00 | 224 280,00 |
| 41 | д. Озеро | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в деревне Озеро ул. Лесная | уличное освещение | 190 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 133 000,00 |
| 42 | д. Юрьевец | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в деревне Юрьевец клуб | уличное освещение | 125 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 87 500,00 |
| 43 | д. Юрьевец | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в деревне Юрьевец у магазина, "Маяк" | уличное освещение | 185 000,00 | 27 750,00 | 0,00 | 27 750,00 | 129 500,00 |
| 44 | д. Рослино | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в д. Рослино | уличное освещение | 260 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 182 000,00 |
| 45 | д. Карпово | Югский ТО | Обустройство уличного освещения в д. Карпово | уличное освещение | 733 700,00 | 110 055,00 | 0,00 | 110 055,00 | 513 590,00 |
| 46 | с. Гоша | Югский ТО | Мемориал Великой Отечественной войны в с. Гоша | памятники | 470 319,00 | 141 095,70 | 0,00 | 0,00 | 329 223,30 |
| 47 | д. Митенское, д. Ленино | Ягановский ТО | Уличное освещение д. Митенское, д. Ленино | уличное освещение | 210 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 48 | д. Ботово | Яргомжский ТО | Уличное освещение в д. Ботово ул. Новая въезд на улицу | уличное освещение | 450 733,00 | 45 073,30 | 90 146,60 | 0,00 | 315 513,10 |
| 49 | д. Ботово | Яргомжский ТО | Уличное освещение в д. Ботово ул. Староботовская территория у стадиона | уличное освещение | 452 683,00 | 45 268,30 | 90 536,60 | 0,00 | 316 878,10 |
| 50 | д. Ботово | Яргомжский ТО | Подготовка площадки для установки уличных тренажеров в д. Ботово ул. Школьная д. 24 | физкультура, спорт | 403 000,00 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 282 100,00 |
| 51 | д. Ботово | Яргомжский ТО | Приобретение и установка спортивных уличных тренажеров в д. Ботово ул. Школьная д. 24 | физкультура, спорт | 598 500,00 | 179 550,00 | 0,00 | 0,00 | 418 950,00 |
| 52 | д. Селиваново | Яргомжский ТО | Уличное освещение д. Селиваново | уличное освещение | 426 699,00 | 128 009,70 | 0,00 | 0,00 | 298 689,30 |
| 53 | д. Ботово | Яргомжский ТО | Благоустройство центральной площади в д. Ботово: обустройство скамеек и клумб | благоустройство | 850 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 54 | д. Ботово | Яргомжский ТО | Благоустройство территории и оснащение оборудование хоккейной коробки "Ботовская хоккетка" | физкультура, спорт | 503 090,00 | 50 309,00 | 100 618,00 | 0,00 | 352 163,00 |

Приложение
к паспорту проекта «Благоустройство территории по проекту «Народный бюджет»

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Реализованы мероприятия в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Получение результата по заявкам, поданным на 2026 год | 01.01.2026 | 31.03.2026 | Начальник Абакановского ТО; Начальник Воскресенского ТО; Начальник Ирдоматского ТО; Начальник Климовского ТО; Начальник Мяксинского ТО; Начальник Судского ТО; Начальник Тоншаловского ТО; Начальник Уломского ТО; Начальник Югского ТО; Начальник Ягановского ТО; Начальник Яргомжского ТО | Постановление |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Выделение субсидии | 01.04.2026 | 30.04.2026 |  | Соглашение |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Реализация проектов | 30.04.2026 | 31.12.2026 |  | Отчет об использовании субсидий, акт выполненных работ |

ПАСПОРТ
 комплекса процессных мероприятий
 «Борьба с борщевиком Сосновского»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление экономики и сельского хозяйства, Малечкинский ТО, Тоншаловский ТО, Уломский ТО, Ягановкий ТО, Яргомжский ТО |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026–2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 1020,66 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | Управление экономики и сельского хозяйства |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проведение мероприятий, направленных на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Череповецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | Обработка земельных участков химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 1020,66 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | 991,68 | Малечкинский ТО Уломский ТО Ягановкий ТО Яргомжский ТО |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского» (всего), в том числе: | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление экономики и сельского хозяйства, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе: | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе: | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе: | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе: | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель - наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения Администрации Череповецкого муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие 1. Обработаны земельные участки химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Составление заявок на проведение мероприятий на следующий год (определение площади) | Июнь-июль текущего года | Малечкинский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Ягановкий ТО Яргомжский ТО | Заявочная документация |
| Контрольная точка 1.2. Заключение соглашения, выбор подрядчика, заключение контракта с подрядчиком | Январь-май следующего года | Малечкинский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Ягановкий ТО Яргомжский ТО | Соглашение с Министерством |
| Контрольная точка 1.3. Проведение работ (химическая обработка, механический способ) | Май-сентябрь следующего года | Малечкинский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Ягановкий ТО Яргомжский ТО | Акт эффективности |
| Контрольная точка 1.4. Проведение контрольных обследований после обработок, приёмка работ | Июль-октябрь следующего года | Малечкинский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Ягановкий ТО Яргомжский ТО | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.5. Оплата выполненных работ | Сентябрь-декабрь следующего года | Малечкинский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Ягановкий ТО Яргомжский ТО | Счет-фактура |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Площадь земельных участков, обработанных химическим и механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | Количество гектар обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | сохранение | Накопительным итогом | Определяется в абсолютном значении путём суммирования площади земельных участков | - | Данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Управление экономики и сельского хозяйства |

ПАСПОРТ
 комплекса процессных мероприятий
 «Содержание кладбищ»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Абакановский ТО, Воскресенский ТО, Ирдоматский ТО, Климовский ТО, Малечкинский ТО, Мяксинский ТО, Нелазский ТО, Судский ТО, Тоншаловский ТО, Уломский ТО, Югский ТО, Ягановский ТО, Яргомжский ТО |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026–2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля кладбищ, на которых обеспечено надлежащее санитарное содержание | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация работ по благоустройству и содержанию мест захоронений населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1. Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территории кладбищ | проведена механизированная и ручная уборка мусора, листьев, снега | Ед | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Малечкинский ТО Мяксинский ТО Нелазский ТО Судский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание кладбищ» (всего), в том числе: | 1640,0 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 8602,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1640,0 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 8602,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территории кладбищ | 1640,0 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 8602,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1640,0 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 1740,5 | 8602,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе: | 113,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 649,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 113,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 649,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе: | 155,7 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 691,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 155,7 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 691,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе: | 113,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 648,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 113,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 648,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе: | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 670,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 670,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе: | 11,3 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 545,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 11,3 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 545,7 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе: | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе: | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 134,9 | 674,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе: | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 668,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе: | 173,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 708,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 173,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 708,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель - наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения Администрации Череповецкого муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие № 1. Обеспечено проведение мероприятий по благоустройству территории кладбищ |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Составление графика уборок | Январь текущего года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Утвержденный план-график |
| Контрольная точка 1.2. Выполнение работ по наведению порядка на территории кладбищ | В течение года | Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Малечкинский ТО Мяксинский ТО Нелазский ТО Судский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 1.3. Отчётность по итогам месяца/квартала | Декабрь текущего года | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Ежеквартальный отчет выполненных работ |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля кладбищ, территории которых содержатся в нормативном санитарном состоянии | % | Отношение количества кладбищ, территории которых содержатся в нормативном санитарном состоянии, к общему числу кладбищ, находящихся на балансе муниципалитета | возрастание | дискретный | Dк=PнормPобщ*100% | Pнорм – количество кладбищ, территории которых содержатся в нормативном санитарном состоянии; Pобщ - общее количество кладбищ, закреплённых за муниципалитетом | Ведомственная отчётность | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

ПАСПОРТ
 комплекса процессных мероприятий
 «Прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Абакановский ТО, Воскресенский ТО, Ирдоматский ТО, Климовский ТО, Малечкинский ТО, Мяксинский ТО, Нелазский ТО, Судский ТО, Тоншаловский ТО, Уломский ТО, Югский ТО, Ягановский ТО, Яргомжский ТО |
| --- | --- |
| Период реализации | 2026–2030 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля протяжённости улично-дорожной сети с нормативной освещённостью | % | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Доля площадок ТКО, соответствующих стандарту обустройства и содержания | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (2025) | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1. Обеспечена реализация мероприятий по организации, обустройству и содержанию сетей уличного освещения |  | Повышение уровня освещённости и энергоэффективности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Малечкинский ТО Мяксинский ТО Нелазский ТО Судский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО |
| 2 | Мероприятие № 2. Обеспечено содержание и санитарное обслуживание площадок ТКО и общественных территорий |  | Поддержание санитарного состояния контейнерных площадок и общественных территорий: регулярный вывоз ТКО, уборка прилегающих зон, ремонт и благоустройство площадок | шт | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Малечкинский ТО Мяксинский ТО Нелазский ТО Судский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО |
| 3 | Мероприятие № 3. Обеспечена реализация прочих мероприятий по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа |  | Комплексное выполнение сезонных и плановых работ по содержанию общественных территорий округа. Включает санитарное содержание зелёных зон, уход за зелёными насаждениями, ремонт и содержание малых архитектурных форм и пешеходных дорожек, обеспечение необходимыми расходными материалами, а также украшение территорий к праздникам | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Абакановский ТО Воскресенский ТО Ирдоматский ТО Климовский ТО Малечкинский ТО Мяксинский ТО Нелазский ТО Судский ТО Тоншаловский ТО Уломский ТО Югский ТО Ягановский ТО Яргомжский ТО |
| 4 | Мероприятие № 4. Обеспечено водоснабжение, водоотведение для размещения ФАПов |  | Подготовительные работы по устройству площадки для амбулатории | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа» (всего), в том числе: | 61865,6 | 49401,8 | 51951,8 | 29234,5 | 29234,5 | 221688,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 14211,9 | 7105,9 | 7105,9 | 0,0 | 0,0 | 28423,7 |
| - местный бюджет | 47653,7 | 42295,9 | 44845,9 | 29234,5 | 29234,5 | 193264,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1. Обеспечена реализация мероприятий по организации, обустройству и содержанию сетей уличного освещения | 18949,3 | 9474,7 | 9474,7 | 2368,8 | 2368,8 | 42636,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 14211,9 | 7105,9 | 7105,9 | 0,0 | 0,0 | 28423,7 |
| - местный бюджет | 4737,4 | 2368,8 | 2368,8 | 2368,8 | 2368,8 | 14212,6 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе | 878,9 | 346,3 | 346,3 | 86,6 | 86,6 | 1744,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 659,1 | 259,7 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 1178,5 |
| - местный бюджет | 219,8 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 566,2 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе | 1227,2 | 707,3 | 707,3 | 176,9 | 176,9 | 2995,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 920,4 | 530,4 | 530,4 | 0,0 | 0,0 | 1981,2 |
| - местный бюджет | 306,8 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 176,9 | 1014,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе | 2250,4 | 850,4 | 850,4 | 212,6 | 212,6 | 4376,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1687,8 | 637,8 | 637,8 | 0,0 | 0,0 | 2963,4 |
| - местный бюджет | 562,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 1413,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе | 303,2 | 127,2 | 127,2 | 31,8 | 31,8 | 621,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 227,4 | 95,4 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 418,2 |
| - местный бюджет | 75,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 203,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе | 410,8 | 314,7 | 314,7 | 78,7 | 78,7 | 1197,6 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 308,1 | 236,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 780,1 |
| - местный бюджет | 102,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 417,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе | 1503,2 | 995,2 | 995,2 | 248,8 | 248,8 | 3991,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1127,4 | 746,4 | 746,4 | 0,0 | 0,0 | 2620,2 |
| - местный бюджет | 375,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 248,8 | 1371,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе | 514,4 | 374,4 | 374,4 | 93,6 | 93,6 | 1450,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 385,8 | 280,8 | 280,8 | 0,0 | 0,0 | 947,4 |
| - местный бюджет | 128,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 503,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе | 3827,2 | 2267,2 | 2267,2 | 566,8 | 566,8 | 9495,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2870,4 | 1700,4 | 1700,4 | 0,0 | 0,0 | 6271,2 |
| - местный бюджет | 956,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 566,8 | 3224,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе | 963,2 | 413,2 | 413,2 | 103,3 | 103,3 | 1996,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 722,4 | 309,9 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 1342,2 |
| - местный бюджет | 240,8 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 654,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе | 809,2 | 261,2 | 261,2 | 65,3 | 65,3 | 1462,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 606,9 | 195,9 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 998,7 |
| - местный бюджет | 202,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 463,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе | 5075,2 | 2239,2 | 2239,2 | 559,8 | 559,8 | 10673,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 3806,4 | 1679,4 | 1679,4 | 0,0 | 0,0 | 7165,2 |
| - местный бюджет | 1268,8 | 559,8 | 559,8 | 559,8 | 559,8 | 3508,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе | 620,0 | 412,0 | 412,0 | 103,0 | 103,0 | 1650,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 465,0 | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 1083,0 |
| - местный бюджет | 155,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 567,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе | 566,4 | 166,4 | 166,4 | 41,6 | 41,6 | 982,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 424,8 | 124,8 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 674,4 |
| - местный бюджет | 141,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 308,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2. Обеспечено содержание и санитарное обслуживание площадок ТКО и общественных территорий | 4917,9 | 4885,3 | 4885,3 | 4885,3 | 4885,3 | 24459,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 4917,9 | 4885,3 | 4885,3 | 4885,3 | 4885,3 | 24459,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 1340,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 1340,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 2305,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 461,0 | 2305,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 975,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 975,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 1950,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 1950,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе | 311,4 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 1731,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 311,4 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 1731,4 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе | 166,2 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1126,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 166,2 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 1126,2 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 1735,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 1735,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе | 655,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 2677,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 655,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 505,5 | 2677,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 1532,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 1532,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 4329,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 4329,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 2625,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 2625,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 882,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 176,5 | 882,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3. Обеспечена реализация прочих мероприятий по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа | 37098,4 | 34591,8 | 37591,8 | 21980,4 | 21980,4 | 153242,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 37098,4 | 34591,8 | 37591,8 | 21980,4 | 21980,4 | 153242,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 8490,9 | 12611,3 | 15611,3 | 0,0 | 0,0 | 36713,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 8490,9 | 12611,3 | 15611,3 | 0,0 | 0,0 | 36713,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Абакановский ТО, в том числе | 1625,6 | 1244,6 | 1244,7 | 1244,6 | 1244,6 | 6604,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1625,6 | 1244,6 | 1244,7 | 1244,6 | 1244,6 | 6604,1 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Воскресенский ТО, в том числе | 1642,9 | 1385,9 | 1385,9 | 1385,9 | 1385,9 | 7186,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1642,9 | 1385,9 | 1385,9 | 1385,9 | 1385,9 | 7186,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ирдоматский ТО, в том числе | 3527,6 | 2469,6 | 2469,6 | 2469,6 | 2469,6 | 13406,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 3527,6 | 2469,6 | 2469,6 | 2469,6 | 2469,6 | 13406,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Климовский ТО, в том числе | 913,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 3677,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 913,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 690,8 | 3677,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Малечкинский ТО, в том числе | 1111,5 | 985,5 | 985,5 | 985,5 | 985,5 | 5053,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1111,5 | 985,5 | 985,5 | 985,5 | 985,5 | 5053,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Мяксинский ТО, в том числе | 2957,3 | 2390,5 | 2390,5 | 2390,5 | 2390,5 | 12519,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2957,3 | 2390,5 | 2390,5 | 2390,5 | 2390,5 | 12519,3 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Нелазский ТО, в том числе | 1763,2 | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 | 7540,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1763,2 | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 | 7540,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Судский ТО, в том числе | 2295,3 | 1814,3 | 1814,3 | 1814,3 | 1814,3 | 9552,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2295,3 | 1814,3 | 1814,3 | 1814,3 | 1814,3 | 9552,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Тоншаловский ТО, в том числе | 2945,8 | 2426,5 | 2426,5 | 2426,5 | 2426,5 | 12651,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2945,8 | 2426,5 | 2426,5 | 2426,5 | 2426,5 | 12651,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Уломский ТО, в том числе | 2519,6 | 2015,6 | 2015,6 | 2015,6 | 2015,6 | 10582,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 2519,6 | 2015,6 | 2015,6 | 2015,6 | 2015,6 | 10582,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Югский ТО, в том числе | 5141,7 | 3420,6 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 18823,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 5141,7 | 3420,6 | 3420,5 | 3420,5 | 3420,5 | 18823,8 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Ягановский ТО, в том числе | 841,9 | 643,9 | 643,9 | 643,9 | 643,9 | 3417,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 841,9 | 643,9 | 643,9 | 643,9 | 643,9 | 3417,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Яргомжский ТО, в том числе | 1321,3 | 1048,3 | 1048,3 | 1048,3 | 1048,3 | 5514,5 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1321,3 | 1048,3 | 1048,3 | 1048,3 | 1048,3 | 5514,5 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 4. Обеспечено водоснабжение, водоотведение для размещения ФАПов (исполнитель Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 900,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 900,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель - наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения Администрации Череповецкого муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Мероприятие № 1. Обеспечена реализация мероприятий по организации, обустройству и содержанию сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Проведение инвентаризации сетей наружного освещения и утверждение перечня работ | Март текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт обследования, сводный отчёт МКУ |
| Контрольная точка 1.2. Завершение работ по установке и замене уличного освещения | Октябрь текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт выполненных работ, фотофиксация |
| Мероприятие № 2. Обеспечено содержание и санитарное обслуживание площадок ТКО и общественных территорий |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Утверждение сезонного графика вывоза и уборки площадок ТКО | Февраль текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Приказ/распоряжение Администрации |
| Контрольная точка 2.2. Подтверждение выполнения санитарных мероприятий по итогам квартала | Июнь, Сентябрь, Декабрь текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Отчёт МКУ |
| Мероприятие № 3. Обеспечена реализация прочих мероприятий по благоустройству и содержанию территорий Череповецкого муниципального округа |  |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Утверждение комплексного плана благоустройства и содержания территорий округа | Март текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Приказ/распоряжение Администрации |
| Контрольная точка 3.2. Завершение сезонных работ (покос, кронирование, ремонт малых архитектурных форм и т.д.) | Октябрь текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Сводный отчёт по благоустройству, фотофиксация |
| Мероприятие № 4. Обеспечено водоснабжение, водоотведение для размещения ФАПов |  |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Разработка технических условий на подключение объектов | Май текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Технические условия, согласование с ресурсоснабжающей организацией |
| Контрольная точка 4.2. Подключение и ввод в эксплуатацию систем водоснабжения/ водоотведения | Ноябрь текущего года |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приёмки, акт подключения |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля протяжённости улично-дорожной сети с нормативной освещённостью | % | доля протяжённости улично-дорожной сети округа, на которой обеспечена нормативная освещённость в соответствии с требованиями СП | возрастание | дискретный показатель | D=LнормLобщ*100% | Lнорм - протяжённость дорог с нормативным освещением, км; Lобщ - общая протяжённость улично-дорожной сети округа, км | ведомственная отчётность; акты выполненных работ | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Доля площадок ТКО, соответствующих стандарту обустройства и содержания | % | отношение числа площадок ТКО, соответствующих утверждённым нормативам обустройства и санитарного состояния, к общему количеству площадок на территории округа | возрастание | дискретный показатель | Dтко==NнормNвсего*100% | Nнорм - число площадок ТКО, соответствующих утверждённым нормативам обустройства и санитарного состояния; Nвсего - общее количество площадок на территории округа | ведомственная отчётность | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |

»