УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 13.11.2024 № 551

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы**

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На территории Череповецкого муниципального района по состоянию на 1 января 2024 года, в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны аварийными в установленном порядке площадь аварийного жилищного фонда в Череповецком муниципальном районе, признанного таковым после 01.01.2017 года, составляет  3 108,2 тыс. кв.м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств консолидированного бюджета Вологодской области. Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений: принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости.

Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется:

1. Путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья, в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

2. Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1. **Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, с учетом ранее достигнутых результатов**

В период действия программы 2025 – 2030 годы планируется переселить 200 человек из 87 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 3108,2 тыс.кв.м.

При оценке эффективности реализации программы учитываются риски оказывающие влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития, а именно:

- риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, таки на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты Программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- социальные риски, связанные со снижением возможности предоставления возмещения за жилое помещение, с недовольством собственников жилых помещений.

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели и задач муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа разработана в рамках реализации основных положений Жилищного кодекса.

В муниципальную программу включено 9 многоквартирных жилых домов, признанных после 1 января 2017 года в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. Общая расселяемая площадь жилых помещений в муниципальной программе составляет 3108,2 квадратных метров.

Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств федерального, областного, местного бюджетов. Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками муниципальной программы путем непрерывного cбopa данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений oб аварийных многоквартирных домах разработчику государственной программы для ее корректировки.

Основной целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий не менее 200 граждан к 2030 году.

Основной задачей муниципальной программы являются:

1. Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Череповецкого муниципального района, г. Череповец Вологодской области;

2. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

Стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Вологодской области.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7   
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Ежегодно муниципальная программа по завершении соответствующего финансового года подлежит корректировке с учетом фактического исполнения плановых показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Череповецкого муниципального района в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ. При этом условия софинансирования прошедших и незавершенных этапов муниципальной программы сохраняются.

Объемы финансовой поддержки за счет средств бюджета Вологодской области в ходе реализации муниципальной программы подлежат уточнению (корректировке) в следующих случаях:

1) уменьшения расселяемой площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений;

2) при изменении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Вологодской области по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации муниципальной программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, установленной ранее.

**3. Механизм реализации муниципальной программы**

Муниципальный заказчик организует выполнение программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», Указом Президента Российской Федерации   
от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Жилищным законодательством Российской Федерации.

**4.** **Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, прогноз конечных результатов реализации Программы**

В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих показателей:

- на 1 декабря 2030 года предоставление жилых помещений   
200 гражданам, проживающим в настоящее время в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, в соответствии   
с перечнем объектов Программы, расположенного на территории Череповецкого муниципального района на 2025 - 2030 годы;

* ликвидация 3108,2 кв.м аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;
* снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда с 3,5 %   
  до 3,3 %;
* обеспечение безопасных условий проживания 200 граждан путем переселения в благоустроенное жилье;
* выполнение обязательств администрации Череповецкого муниципального района перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, признанном после 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, что может привести к снижению социальной напряженности.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Вересов Анатолий Юрьевич - заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Исполнитель муниципальной программы |  |
| Срок реализации | 2025-2030 |
| Цель муниципальной программы | 1.Улучшение жилищных условий не менее 200 граждан к 2030 году |
| Направления муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования Программы на 2025-2030 г.г. составляет 427 915,5 тыс. рублей, из них средства:  1. Средства федерального бюджета – 223 790,4 тыс. рублей;  2. Средства областного бюджета – 74 596,8 тыс. рублей;  3. Средства районного бюджета – 129 528,3 тыс. рублей; |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально-экономического развития Череповецкого муниципального района |  |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение (2017 год) | | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
|  | |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| * 1. Улучшение жилищных условий не менее 200 граждан к 2030 году. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | чел. | 10,4 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | УСиЖКХ |  |
| 1.2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района, % | кв.м. | 3,7 | | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | УСиЖКХ |  |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного  на территории Череповецкого муниципального района» | | | | | |
|  | Управление строительства и ЖКХ администрации района | | | Срок реализации :2025 -2030 гг | |
| 1. | «Сокращение ветхого и аварийного жилья, путем переселения граждан» | | | | |
| 1.1. | Расселено граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся |
| 1.2. | Ликвидировано аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года | Снос аварийных многоквартирных домов | | | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района |
| 1.3. | Оплачено работ по изготовлению информационных табличек на аварийные дома, подлежащие расселению | Изготовление информационных табличек на аварийные дома, подлежащие расселению. | | | - |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 43 746,3 | 82 590,3 | 83 250,3 | 72 290,3 | 146 038,3 |  | 427 915,5 |
| - федеральный бюджет | 19 512,0 | 43 538,4 | 43 934,4 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0 | 223 790,4 |
| - областной бюджет | 6 504,0 | 14 512,8 | 14 644,8 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0 | 74 596,8 |
| - местный бюджет | 6 504,0 | 14 512,8 | 14 644,8 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0 | 74 596,8 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 11 200,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 54 800,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Оплачено работ по изготовлению информационных табличек на аварийные дома, подлежащие расселению |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |  | 131,5 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**\*-** прогнозная потребность в денежных средствах

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Череповецкого муниципального района | управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение 2023г | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году,  в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | чел. | 10,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого района |
| 2. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района, % | кв.м. | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого района |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)) | Базовое значение 2023 г. | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя <23> |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| **Расселено граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 2017 г. |  | ед. | 7 |  |  |  |  | |  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1. | Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово,  ул. Весенняя, д.9;  Череповецкий район,  с. Щетинское,  ул. Рыбинская, д. 13 |  |  |  | 7  2 |  |  |  | |  |  | Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства |
|  | **итого:** |  |  |  | **9** |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2. | Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка,  ул. Новая, д. 9 |  |  |  |  | 16 |  |  | |  |  | Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства |
|  | **итого:** |  |  |  |  | 16 |  |  | |  |  |  |
| 1.3. | Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка,  ул. Новая, д. 11 |  |  |  |  |  | 16 |  | |  |  | Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства |
|  | **итого:** |  |  |  |  |  | 16 |  | |  |  |  |
| 1.4. | Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда,  ул. Гагарина, д.19б;  Череповецкий район,  п. Суда, ул. Гагарина, д.17а |  |  |  |  |  |  | 6  12 | |  |  | Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства |
|  | **итого:** |  |  |  |  |  |  | **18** | |  |  |  |
| 1.5. | Приобретено жилых помещений для предоставления гражданам с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда,  ул. Заводская, д.40;  Череповецкий район,  д. Ирдоматка, ул. Новая,  д. 1;  Череповецкий район,  д. Поповка,  ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | | 4  11  12 |  | Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства |
|  | **итого:** |  |  |  |  |  |  |  | | 27 |  |  |
| 2. | Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года |  | кв.м. | 491,3 | 271,0 | 604,7 | 610,2 | 582,2 | | 1040,1 | 0,0 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Оплачено работ по изготовлению информационных табличек на аварийные дома, подлежащие расселению |  | тыс. руб. | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | | 26.3 | 0 | Управление строительства и жилищно-комунального хозяйства |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 43 746,3 | 82 590,3 | 83 250,3 | 72 290,3 | 146 038,3 |  | 427 915,5 |
| - федеральный бюджет | 19 512,0 | 43 538,4 | 43 934,4 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0 | 223 790,4 |
| - областной бюджет | 6 504,0 | 14 512,8 | 14 644,8 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0 | 74 596,8 |
| - местный бюджет | 6 504,0 | 14 512,8 | 14 644,8 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0 | 74 596,8 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 11 200,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 54 800,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Оплачено работ по изготовлению информационных табличек на аварийные дома, подлежащие расселению |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 0 | 131,5 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения/ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ответственный исполнитель – управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Мероприятие 1.1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9;  Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район,  с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13; |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 32 520,0 |  |  |  |  | 0 | 32 520,0 |
| - федеральный бюджет | 19 512,0 |  |  |  |  | 0 | 19 512,0 |
| - областной бюджет | 6 504,0 |  |  |  |  | 0 | 6 504,0 |
| - местный бюджет | 6 504,0 |  |  |  |  | 0 | 6 504,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  | 72 564,0 |  |  |  |  | 72 564,0 |
| - федеральный бюджет |  | 43 538,4 |  |  |  |  | 43 538,4 |
| - областной бюджет |  | 14 512,8 |  |  |  |  | 14 512,8 |
| - местный бюджет |  | 14 512,8 |  |  |  |  | 14 512,8 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  | 73 224,0 |  |  |  | 73 224,0 |
| - федеральный бюджет |  |  | 43 934,4 |  |  |  | 43 934,4 |
| - областной бюджет |  |  | 14 644,8 |  |  |  | 14 644,8 |
| - местный бюджет |  |  | 14 644,8 |  |  |  | 14 644,8 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б; Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  | 69 864,0 |  |  | 69 864,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  | 41 918,4 |  |  | 41 918,4 |
| - областной бюджет |  |  |  | 13 972,8 |  |  | 13 972,8 |
| - местный бюджет |  |  |  | 13 972,8 |  |  | 13 972,8 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, Череповецкий район, п. Суда,  ул. Заводская, д.40;  Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1; Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Поповка, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 124 812,0 | 0 | 124 812,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  | 74 887,2 | 0 | 74 887,2 |
| - областной бюджет |  |  |  |  | 24 962,4 | 0 | 24 962,4 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 24 962,4 | 0 | 24 962,4 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.Ликвидировано (снесено) аварийного жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 11 200,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2 400,0 | 21 200,0 | 0 | 54 800,0 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Оплачено работ по изготовлению информационных табличек на аварийные дома, подлежащие расселению |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 0 | 131,5 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 43 746,3 | 82 590,3 | 83 250,3 | 72 290,3 | 146 038,3 |  | 427 915,5 |
| - федеральный бюджет | 19 512,0 | 43 538,4 | 43 934,4 | 41 918,4 | 74 887,2 | 0 | 223 790,4 |
| - областной бюджет | 6 504,0 | 14 512,8 | 14 644,8 | 13 972,8 | 24 962,4 | 0 | 74 596,8 |
| - местный бюджет | 17 730,3 | 24 539,1 | 24 671,1 | 16 399,1 | 46 188,7 | 0 | 129 528,3 |
| - пожертвования юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Череповецкого муниципального района | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Приобретено благоустроенного жилого фонда с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2025-2030 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Акт приема-передачи, выписка ЕГРН |
| Мероприятие 1.1. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, с. Абаканово, ул. Весенняя, д.9;  Череповецкий район, с. Щетинское, ул. Рыбинская, д. 13; |  |  |  |
| Сбор информации об участниках программы, розыскные мероприятия | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Справки, запросы |
| Подготовка аукционных мероприятий или запроса котировок | 01.04.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Запросы КП, Обязательство, акт |
| Регистрация приобретенных жилых помещений в Россреестре | 01.07.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Выписка из ЕГРН |
| Подписание договора мены или договора социального найма | 01.10.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | договор соц.найма, выписка ЕГРН |
| Мероприятие 1.2. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 9 |  |  |  |
| Сбор информации об участниках программы, розыскные мероприятия | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Справки, запросы |
| Подготовка аукционных мероприятий или запроса котировок | 01.04.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Запросы КП, Обязательство, акт |
| Регистрация приобретенных жилых помещений в Россреестре | 01.07.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Выписка из ЕГРН |
| Подписание договора мены или договора социального найма | 01.10.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | договор соц.найма, выписка ЕГРН |
| Мероприятие 1.3. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 11 |  |  |  |
| Сбор информации об участниках программы, розыскные мероприятия | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Справки, запросы |
| Подготовка аукционных мероприятий или запроса котировок | 01.04.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Запросы КП, Обязательство, акт |
| Регистрация приобретенных жилых помещений в Россреестре | 01.07.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Выписка из ЕГРН |
| Подписание договора мены или договора социального найма | 01.10.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | договор соц.найма, выписка ЕГРН |
| Мероприятие 1.4. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.19б;  Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.17а |  |  |  |
| Сбор информации об участниках программы, розыскные мероприятия | 01.01.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Справки, запросы |
| Подготовка аукционных мероприятий или запроса котировок | 01.04.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Запросы КП, Обязательство, акт |
| Регистрация приобретенных жилых помещений в Россреестре | 01.07.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Выписка из ЕГРН |
| Подписание договора мены или договора социального найма | 01.10.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | договор соц.найма, выписка ЕГРН |
| Мероприятие 1.5. Приобретено благоустроенного жил.фонда с целью переселения из аварийного жилищного фонда: Череповецкий район, Череповецкий район, п. Суда, ул. Заводская, д.40;  Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д. 1;  Череповецкий район, д. Поповка, ул. Центральная, д. 13 |  |  |  |
| Сбор информации об участниках программы, розыскные мероприятия | 01.01.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Справки, запросы |
| Подготовка аукционных мероприятий или запроса котировок | 01.04.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Запросы КП, Обязательство, акт |
| Регистрация приобретенных жилых помещений в Россреестре | 01.07.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Выписка из ЕГРН |
| Подписание договора мены или договора социального найма | 01.10.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | договор соц.найма, выписка ЕГРН |
| 2. Расселено 9 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных таковыми до 1 января 2022 года в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | 2025-2030 | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Мониторинг жилого фонда | 01.01.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| Подготовка и направление заявлений граждан в межведомственную комиссию о признании аварийным мкд | 01.04.2025 и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Заявления в комиссию |
| Проведение независимой экспертизы на аварийность мкд | 01.07.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Заключение экспертизы |
| Признание аварийным мкд | 01.10.2025  и года, следующего за отчетным | Управление строительства и ЖКХ администрации Череповецкого муниципального района | Акт, заключение комиссии, постановление района |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=05.06.2024)) | Определение показателя <24> | Динамика показателя <25> | Метод расчета <26> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <27> | Показатели, используемые в формуле <28> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <29> | Ответственные за сбор данных по показателю <30> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.  2. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся  Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района, % | тыс.чел.  тыс.кв.м. | Количество человек, переселенных  изаварийного жилого фонда  Значение целевого показателя определяется исходя из  количества расселенных квадратных метров  аварийного фонда, признанного аварийным после  01.01.2017 года, с привлечением средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета | Возрастание  Уменьшение | Накопительный  Дискретный | https://www.garant.ru/files/3/4/1691543/pict58-408604037.png  - | Ч - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в Российской Федерации на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года, тыс. человек;  Чсуб i - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в i-ом субъекте Российской Федерации на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года, тыс. человек;  n - количество субъектов Российской Федерации  - | Ведомственные данные Департамента строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий»  Ведомственные данные Департамента строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» | УСиЖКХ  УСиЖКХ |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателя муниципальной программы Череповецкого муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник получения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | кв. метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области. | Ведомственные данные Департамента строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |
| 2 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда района | чел. | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Фонда развития территорий и бюджета Вологодской области. | Ведомственные данные Департамента строительства Вологодской области, ЕИС «Фонд развития территорий» |

**7. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года**

**по 1 января 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащим расселению | | | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь,  кв.м. | Помещения | Чел. |
| 1. | с. Щетинское | с. Щетинское,  ул. Рыбинская,  д. 13 | 1958 | 07.09.2017 | 34,40 | 2 | 1 |  |
| 2. | с. Абаканово | с. Абаканово,  ул. Весенняя, д. 9 | 1975 | 25.09.2017 | 236,60 | 7 | 12 |  |
| 3. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка,  ул. Новая, д. 9 | 1963 | 24.05.2018 | 604,70 | 16 | 48 |  |
| 4. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка,  ул. Новая, д. 11 | 1963 | 27.05.2018 | 610,20 | 16 | 70 |  |
| 5. | д. Поповка | д. Поповка (Воскресенское МО),  ул. Центральная, д. 13 | 1966 | 26.10.2018 | 399,90 | 12 | 12 |  |
| 6. | п. Суда | п. Суда,  ул. Гагарина,  д. 17 а | 1977 | 23.09.2018 | 387,50 | 12 | 20 |  |
| 7. | п. Суда | п. Суда,  ул. Гагарина,  д. 19 б | 1918 | 18.09.2018 | 194,70 | 6 | 10 |  |
| 8. | д. Ирдоматка | д. Ирдоматка,  ул. Новая, д. 1 | 1969 | 13.02.2019 | 437,20 | 12 | 13 |  |
| 9. | п. Суда | п. Суда,  ул. Заводская,  д. 40 | 1972 | 23.09.2020 | 203,00 | 4 | 14 |  |
| итого: |  |  |  |  | 3108,2 | 75 | 200 |  |