АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2017									№ 1280

г. Череповец

О заключении концессионного соглашения

В соответствии с пунктом 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с тем, что в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте Череповецкого муниципального района www.cherra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предложения Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть - 3» (далее - ООО «Теплосеть - 3») о заключении концессионного соглашения заявок о готовности участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц не поступило

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить без проведения конкурса с ООО «Теплосеть - 3», соответствующим требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру, концессионное соглашение в отношении объектов движимого и недвижимого имущества, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению, на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, проекте концессионного соглашения, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района в течение пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления направить концессионеру проект концессионного соглашения и установить срок для подписания этого соглашения в течение 30 дней.

3. Комитету имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района в десятидневный срок со дня подписания концессионного соглашения разместить информацию о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте Череповецкого муниципального района www.cherra.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Н.А. Староверову.

Глава района                                                                                  Н.В. Виноградов

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 11.04.2017 № 1280

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

ТАБЛИЦА № 1 Перечень и описание объектов входящих в состав объекта концессионного соглашения, передаваемого Концессионеру

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.) | Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплосеть п. Суда-Межное | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | назначение: нежилое сооружение, протяженность 2127 м, кадастровый номер 35:22:0000000:1501 | № 35-35-22/010/2013-618 от 05.04.2013 |
|  | Теплосеть п. Суда-Межное | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | назначение: нежилое сооружение, протяженность 3389 м, кадастровый номер 35:22:0000000:1499 | № 35-35-22/010/2013-619 от 05.04.2013 |
|  | Теплосеть от котельной «Суда-центральная» в п. Межное | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | назначение: нежилое, производственное, протяженность 2315,9 м, год ввода в эксплуатацию: 2002, кадастровый номер 35:22:0209002:294 | № 35-35-13/030/2009-230 от 27.11.2009 |
|  | Теплотрасса Суда - Межное | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 572 м, год постройки 2009, кадастровый номер 35:22:0115001:2231 | № 35-35/022-35/022/002/2015-1276/1 от 22.07.2015 |
|  | Здание насосной ГВС | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе подземных: 1, общая площадь 66,4 кв. м, литер А, год постройки 1981, кадастровый номер 35:22:0209001:1411 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1728/1 от 29.07.2016 |
|  | Здание солевой насосной | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 10,3 кв. м, литер А, год постройки 1981, кадастровый номер 35:22:0209001:1412 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1729/1 от 29.07.2016 |
|  | Водопровод сети ГВС | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, ул. Весенняя | назначение: нежилое, протяженность 2471 пог. м, год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:313 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1738/1 от 29.07.2016 |
|  | Здание котельной | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 1055,7 кв.м, год постройки 1981, лит. А, кадастровый номер: 35:22:0209001:1410 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1727/1 от 29.07.2016 |
|  | Теплотрасса | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. Фрунзе | назначение: нежилое, протяженность 2135 пог. м, год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:290 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1730/1 от 29.07.2016 |
|  | Теплотрасса ж/д центральная котельная | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | протяженность 411,0 пог. м. год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:359 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1733/1 от 29.07.2016 |
|  | Теплотрасса Красный пресс ЦК | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | протяженность 666 пог. м, год постройки 1990, кадастровый номер35:22:0209002:325 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1734/1 от 29.07.2016 |
|  | Теплосеть Межное | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | протяженность 1301пог. м, год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:263 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1736/1 от 29.07.2016 |
|  | Теплосеть ВТК, п. Суда | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | протяженность 2061,5 пог. м. год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:292 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1737/1 от 29.07.2016 |
|  | Теплосеть п. Суда | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда | протяженность 970 пог. м., год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:282 | № 35-35/021-35/022/001/2016-1735/1 от 29.07.2016 |
|  | Резервуар | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | V=500 м3, год постройки 1981, кадастровый номер 35:22:0209001:2934 | № 35-35/021-35/999/001/2016-1935/1 от 23.11.2016 |

ТАБЛИЦА № 2 Перечень и описание объектов движимого имущества, входящего в состав иного имущества, передаваемого Концессионеру

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.) | Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс оборудования в здании котельной : | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в |  |  |
|  | - Сетевой насос №1 1Д 315 – 71 |  |  |  |
|  | - Сетевой насос №2 1Д 315 – 71 |  |  |  |
|  | - Сетевой насос №3 1 Д 500 – 63 |  |  |  |
|  | - Насос ГВС №1 КМ 80-50-200 |  |  |  |
|  | - Насос ГВС №2К 80-50-200 |  |  |  |
|  | - Насос ГВС №3К 100-80-160А |  |  |  |
|  | - Насос сырой воды №1 |  |  |  |
|  | - Насос сырой воды №3К 80-50-200 |  |  |  |
|  | - Подпиточный насос №1К 20/30 |  |  |  |
|  | - Подпиточный насос №2К 20/30 |  |  |  |
|  | - Солевой насос №11,5х БЛ -5,4 |  |  |  |
|  | - Дымосос №1ДН – 10 |  |  |  |
|  | - Дымосос №2ДН – 10 |  |  |  |
|  | - Дымосос №3ДН – 10 |  |  |  |
|  | - Вентилятор №1ВДН – 9 |  |  |  |
|  | - Вентилятор №2ВДН – 9 |  |  |  |
|  | - Вентилятор №3ВДН – 9 |  |  |  |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый, |  | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |  |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый |  | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |  |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый |  | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |  |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый |  | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |  |
|  | - Котел водогрейный |  | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |  |
|  | - Котел водогрейный |  | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |  |
|  | - Котел водогрейный |  | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |  |
|  | - Бак-аккумулятор химически очищенной воды |  | (сталь V=15м3) |  |
|  | - Бак-аккумулятор ГВС |  | (сталь V=133м3) |  |
|  | - Экономайзер №1 |  | Тип ЭТ-2-236, Рпред.раб. в котле - 13 кгс/см2, Ррасп.воды - 16кгс/см2; 1976 г.в. |  |
|  | - Экономайзер №2 |  | Тип ЭТ-2-236, Рпред.раб. в котле - 13 кгс/см2, Ррасп.воды - 16кгс/см2; 1976 г.в. |  |
|  | - Экономайзер №2 |  | Тип ЭТ-2-236, Рпред.раб. в котле - 13 кгс/см2, Ррасп.воды - 16кгс/см2; 1976 г.в. |  |
|  | - Электрический двигатель к сетевому насосу 1 АИР 28052 |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к сетевому насосу 2 АИР 28052 |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к сетевому насосу 3, АОЗ-31554-УЗ |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к насосу ГВС №1 АИР 160S2 |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к насосу ГВС №2 |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к насосу ГВС №3 |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к подпиточному насосу №1 АИР100S2УЗ |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к подпиточному насосу №2 АИР100S2УЗ |  |  |  |
|  | - Электрический двигатель к солевому насосу №1 АО2-31-2 |  |  |  |
|  | - Бак солевой V=5м3 |  |  |  |
|  | - Бак солевой V=5м3 |  |  |  |
| 2. | Бетонная емкость для мокрого хранения соли | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | Площадь: 20,7 кв. м, год постройки 1981 |  |
| 3. | Солехранилище котельной | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | Площадь: 20,7 кв. м, год постройки 1981 |  |
| 4. | Труба дымовая | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | Высота: 35 м, год постройки 1981 |  |
| 5. | Газоход | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | Протяженность: 7,8 м, год постройки 1981 |  |
| 6. | Газоход | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | Протяженность: 6,6 м, год постройки 1981 |  |
| 7. | Газоход | Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, д. 15в | Протяженность: 12 м, год постройки 1981 |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 11.04.2017 № 1280

Условия концессионного соглашения

| № п/п | Условия концессионного соглашения | Содержание условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательства Концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции | Концессионер обязуется за счет собственных средств реконструировать объект Соглашения в соответствии с инвестиционной программой на 2018 – 2023 гг, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) (далее - Инвестиционная Программа) |
| 2. | Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязуется осуществлять деятельность по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям, с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения |
| 3. | Срок действия концессионного соглашения | Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2047 г. |
| 4. | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения | Приложение 1 к условиям концессионного соглашения |
| 4.1 | Срок передачи Концессионеру объекта Соглашения | Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – не более 30 дней со дня подписания сторонами концессионного соглашения. Обязанность Концедента по передаче имущества в составе объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи. |
| 5. | Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования Концедента земельным участком, в течение срока действия концессионного соглашения | Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером: 35:22:0209001:2816, площадью 4330 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов, здание котельной; местоположение: Вологодская область, Череповецкий район, с/с Судский, пос. Суда, ул. Гагарина (далее – земельный участок), на котором располагаются объекты недвижимого имущества входящие в состав объекта Соглашения (здание насосной ГВС, здание солевой насосной, здание котельной, резервуар) и который необходим для осуществления Концессионером вида деятельности, предусмотренного Соглашением, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней с момента подписания Соглашения. Арендная плата за переданный земельный участок рассчитывается в соответствии с постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 13.04.2015 № 837 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Череповецкого муниципального района Вологодской области, предоставленные в аренду без торгов». Расчет годовой арендной платы за использование земельного участка является приложением к договору аренды, и определяется по формуле: Ar = Кс * С * К1 * Кi, где: Ar - годовой размер арендной платы в рублях; Кс - кадастровая стоимость земельного участка в рублях (на 01.01.2017 составляет 2 279 571,80 рублей); С – ставка арендной платы, установленная в зависимости от разрешенного использования земельных участков, в процентах (на 01.01.2017 составляет 2 %); К1 – повышающие или понижающие коэффициенты (по виду разрешенного использования, на 01.01.2017 составляет 1); Кi – коэффициент, индексирующий размер арендной платы исходя из уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке и подлежит обязательной уплате Концессионером в каждом случае изменений ставок арендной платы, коэффициентов к ставкам арендной платы, кадастровой стоимости земельного участка, методики расчета арендной платы, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Вологодской области, муниципальными правовыми актами без согласования с Концессионером. Нормативные акты об изменении ставок арендной платы, коэффициентов к ним, кадастровой стоимости земельного участка, методики расчета арендной платы публикуются в средствах массовой информации |
| 6. | Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения | Целью использования (эксплуатации) объекта Соглашения является осуществление деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям, с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - 30 лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения |
| 6.1 | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения по концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии (или договора передачи Концессионером Концеденту в залог прав по договору банковского вклада (депозита), или договора страхования риска ответственности Концессионера по концессионному соглашению), не позднее даты заключения настоящего Соглашения. Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, устанавливаются Правительством Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 (ред. от 31.12.2015). Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188. Размер банковской гарантии определяется в размере не менее 5 (пяти) % от объема предусмотренных концессионным соглашением инвестиций, на каждый год срока действия концессионного соглашения (с учетом ежегодного исполнения инвестиционных обязательств) |
| 6.2 | Размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения | Концессионная плата по концессионному соглашению не предусматривается |
| 6.3 | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | - Расходы Концедента не предусмотрены; - В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения порядок и размер возмещения расходов Концессионера приведен в приложении 5 к условиям концессионного соглашения |
| 6.4 | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязан за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и для осуществления деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 6.5 | Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения | Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, приведен в таблице 3 приложения 1 к условиям концессионного соглашения |
| 7 | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, приведены в таблице 1, 2 приложения 1 к условиям концессионного соглашения |
| 9 | Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий | Приведены в приложениях 2, 3 к условиям концессионного соглашения |
| 10 | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 4032000,00 (четыре миллиона тридцать две тысячи) рублей |
| 11 | Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности | Приведены в приложении 4 к условиям концессионного соглашения (Инвестиционная Программа) |
| 12 | Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения | Приведен в приложении 5 к условиям концессионного соглашения |
| 13 | Обязательства Концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента | нет |
| 14 | Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения | При оценке исполнения Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), вложению инвестиций и отражения результатов такой оценки в акте об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) и Концессионер учитывают следующие обстоятельства: - в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, предусмотренные на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, но при этом общий размер вложенных средств оказался меньше объема инвестиций, предусмотренного на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера, это не является нарушением Концессионером инвестиционных обязательств. При этом объем инвестиций равный разнице между объемом инвестиций, предусмотренным на отчетный финансовый год инвестиционной программой Концессионера и объемом инвестиций, вложенных Концессионером в данном отчетном финансовом году (экономия), Концессионер обязан вложить в реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в последующие периоды; - в случае если по итогам отчетного финансового года Концессионер выполнил мероприятия по реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения не в полном объеме в связи с невозможностью их исполнения по временным и погодным условиям, предъявляемым к технологическому процессу производства мероприятий, но при этом Концессионер произвел финансирование в объеме инвестиционной программы, что подтверждено Концессионером соответствующими документами, в частности заключенными договорами на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, это не является нарушением Концессионером сроков реконструкции объектов, входящих в объект Соглашения, если стороны в письменной форме достигли договоренности о признании причин просрочки реализации мероприятий инвестиционной программы уважительными с точки зрения технологического процесса. В случае отсутствия разногласий по предоставленному акту об исполнении обязательств Концедент (уполномоченный орган) подписывает и возвращает его Концессионеру в течение 1 (одного) месяца с момента получения документов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо направляет мотивированный отказ При возникновении разногласий при подписании и (или) отказе от подписания акта любая из сторон для урегулирования спора вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской области с соответствующим заявлением |

Приложение  1

к условиям концессионного соглашения

ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

ТАБЛИЦА №1. Параметры долгосрочного регулирования

ТАБЛИЦА № 2. Цены, величины, значения и параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными актами

| Наименование показателя | единица измерения | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал | 32183 | 32167 | 32155 | 32125 | 32112 | 32079 | 32055 | 32031 | 32031 | 32031 |
| Цены на энергетические ресурсы (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо (природный газ) | руб/1000м3 | 5464,973 | 5605,049 | 5791,778 | 5977,114 | 6269,993 | 6577,223 | 6899,507 | 7237,582 | 7592,224 | 7964,243 |
| Электроэнергия | руб/кВтч | 7,52 | 7,99 | 8,50 | 8,95 | 9,40 | 9,87 | 10,37 | 10,88 | 11,43 | 12,00 |
| Вода | руб/м3 | 50,86 | 53,71 | 57,02 | 56,01 | 59,48 | 58,42 | 62,03 | 60,94 | 64,70 | 63,56 |
| Стоки | руб/м3 | 742,33 | 786,13 | 824,65 | 860,11 | 897,09 | 935,67 | 975,90 | 1017,87 | 1061,63 | 1107,29 |
| Удельное потребление энергетических ресурсов (на единицу объема полезного отпуска) в последний отчетный год 2015 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо (природный газ) | н.м3/Гкал | 144,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | кВтч/Гкал | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода | м3/Гкал | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоки | м3/Гкал | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1976,8 | 2064,3 | 2252,7 | 2333,2 | 2422,5 | 2522,4 | 2620,0 | 2619,7 | 2606,4 | 2697,4 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году | % | 101,8 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,6 | 105,9 | 104,6 | 102,5 | 104,6 | 104,7 |
| Наименование показателя | единица измерения | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 |
| Цены на энергетические ресурсы ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо (природный газ) | руб/1000м3 | 8354,491 | 8763,861 | 9193,29 | 9643,761 | 10116,31 | 10612 | 11131,99 | 11677,46 | 12249,66 | 12849,89 |
| Электроэнергия | руб/кВтч | 12,59 | 13,22 | 13,88 | 14,57 | 15,30 | 16,06 | 16,86 | 17,70 | 18,59 | 19,51 |
| Вода | руб/м3 | 67,48 | 66,29 | 70,38 | 69,14 | 73,41 | 72,11 | 76,57 | 75,21 | 79,86 | 78,45 |
| Стоки | руб/м3 | 1154,90 | 1204,56 | 1256,36 | 1310,38 | 1366,72 | 1425,49 | 1486,79 | 1550,72 | 1617,40 | 1686,95 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2754,1 | 2875,1 | 3002,0 | 3133,9 | 3272,4 | 3416,3 | 3567,2 | 3724,2 | 3888,8 | 4060,0 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году | % | 104,7 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 |
| Наименование показателя | единица измерения | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год | 2042 год | 2043 год | 2044 год | 2045 год | 2046 год |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии в сеть | Гкал | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 | 32031 |
| Цены на энергетические ресурсы (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо (природный газ) | руб/1000м3 | 13479,53 | 14140,03 | 14832,89 | 15559,7 | 16322,13 | 17121,91 | 17960,89 | 18840,97 | 19764,18 | 20732,62 |
| Электроэнергия | руб/кВтч | 20,49 | 21,51 | 22,58 | 23,71 | 24,89 | 26,13 | 27,43 | 28,80 | 30,23 | 31,74 |
| Вода | руб/м3 | 83,29 | 81,82 | 86,88 | 85,34 | 90,61 | 89,01 | 94,51 | 92,83 | 98,57 | 96,83 |
| Стоки | руб/м3 | 1759,49 | 1835,15 | 1914,06 | 1996,36 | 2082,21 | 2171,74 | 2265,13 | 2362,53 | 2464,12 | 2570,07 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4239,6 | 4426,3 | 4622,2 | 4825,9 | 5039,5 | 5261,8 | 5494,8 | 5737,2 | 5991,4 | 6255,9 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году | % | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 | 104,8 | 104,7 |

ТАБЛИЦА № 3 Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации соглашения (по прогнозному уровню инфляции)

| срок действия Соглашения (30 лет) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка (тыс. руб., без НДС) | 44832,5 | 47248,5 | 49477,7 | 51238,5 | 53600,6 | 56744,3 |
| срок действия Соглашения (30 лет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Валовая выручка ( тыс. руб., без НДС) | 59365,2 | 60836,4 | 63623,9 | 66588,6 | 69719,4 | 72998,0 |
| срок действия Соглашения (30 лет) | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
| Валовая выручка (тыс. руб., без НДС) | 76499,3 | 80101,0 | 83943,7 | 87900,2 | 92117,8 | 96464,2 |
| срок действия Соглашения (30 лет) | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год |
| Валовая выручка (тыс. руб., без НДС) | 101093,6 | 105868,5 | 110950,2 | 116195,9 | 121774,3 | 127537,3 |
| срок действия Соглашения (30 лет) | 2041 год | 2042 год | 2043 год | 2044 год | 2045 год | 2046 год |
| Валовая выручка (тыс. руб., без НДС) | 133661,5 | 139993,0 | 146716,6 | 153672,7 | 161055,0 | 168697,5 |

Приложение  2

к условиям концессионного соглашения

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер объекта | № локальной сметы | Единица измерения | Длинна трассы, м | Количество | Сумма, тыс. руб. с НДС в ценах 1кв.2016г | Инвентарный номер трассы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод сети ГВС, назначение: нежилое, протяженность 2471 пог. м., год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:313, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда, ул. Гагарина, ул. Весенняя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация сетей ГВС участок №1 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д.15в, Ду 108, L -5м (в двух трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов | 7174 | 08.04.2016 | м | 5 | 10 | 40,8 | ГВС 7174 |
| Теплосеть п. Суда, протяженность 970 пог. м, год постройки 1990, кадастровый номер 35:22:0209002:282, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация сетей ГВС участок №22 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д.15в магистральный трубопровод до разводящих сетей к Гагарина д.13а, Ду 100, L 35м (в двух трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов | 7169 | 07.04.2016 | м | 35 | 70 | 406,7 | 7169 |
| 3 | Модернизация сетей ГВС участок №23,24 от Центральной котельной по адресу: от магистральный сети к зданию по ул. Гагаринад.13а Ду 57, L 151м (в двух трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов | 7169 | 06.04.2016 | м | 151 | 304 | 493,5 | 7169 |
| 4 | Модернизация тепловых сетей с заменой изоляции на изоляционный материал "ISOVER" участки №43,45,47 по адресу: ул. Гагарина к домам с 19 по 23, Ду 100 L 200м, Ду 57 L 15м | 7169 | 11.04.2016 | м2 наружной площади разобранной изоляции | 104 | 330 | 405,7 | 7169 |
| Теплосеть п. Суда-Межное, назначение: нежилое сооружение, протяженность 2127 м, кадастровый номер 35:22:0000000:1501, адрес объекта: Вологодская область, Череповецкий район, Судский с/с, п. Суда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация тепловых сетей отопления и ГВС участок № 146 по адресу: ул. Гагарина от магистральных сетей к дому №28 Ду 57, Ду 108, L -26м (в четырех трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов | №19:256/30-25 | 05.04.2016 | м | 26 | 104 | 444,4 | №19:256/30-25 |
| 6 | Модернизация тепловых сетей отопления ГВС участки №153,154,155,156 по адресу: ул. Гагарина магистральные сети и разводка к домам № 32-32а, Ду 57, Ду 89, Ду 108, L 146м (в четырех трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов | №19:256/30-25 | 04.04.2016 | м | 146 | 592 | 2240,9 | №19:256/30-25 |

Приложение 3

к условиям концессионного соглашения

Отчет о техническом обследовании  газовой котельной и наружных тепловых сетей

поселок Суда Череповецкого муниципального района Вологодской области

2016 г.

Введение

Настоящий отчет о техническом обследовании газовой котельной и технологически связанных тепловых сетях подготовлен с целью определения:

- технического состояния газовой котельной и тепловых сетей на момент обследования;

- расчетных годовых (часовых) тепловых потерь для каждого участка тепловой сети;

- выработки рекомендаций по ремонту и модернизации технологических устройств котельной и тепловых сетей.

При составлении отчета учитывались следующие исходные данные:

- результаты проведенного обследования  здания и оборудования котельной;

- результаты проведенного обследования наружных тепловых сетей

результаты проведенного обследования тепловых камер;

- адресная карта в масштабе населенного пункта п. Суда;

- строительные объемы по наружному обмеру отапливаемых зданий

количество проживающих людей, пользующихся горячей водой;

- режим работы источника тепловой энергии;

- нормы тепловых потерь для наружных водяных трубопроводов, спроектированных в период 1959 по 1990 гг.

С помощью средств электронного моделирования разработана графическая основа с привязкой тепловых сетей к адресной карте в масштабе, произведен расчет годовых, часовых тепловых потерь каждого участка тепловой сети, где учитывается тип прокладки, режим работы каждого участка и состояния изоляции трубопроводов. Произведена функциональная диагностика, визуальный и измерительный контроль оборудования газовой котельной.

1. Краткое описание системы теплоснабжения

Источником тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилых, общественных, административных и производственных зданий является газовая котельная, находящаяся на балансе ООО «Теплосеть-3».

На источнике установлены 3 котлоагрегата ДКВР-6,5/13, работающих в водогрейном режиме на газовом топливе.

На источнике используется 4-х трубная система. На источнике осуществляется подогрев горячего водоснабжения для потребителей.

Источник тепловой энергии отпускает тепловую энергию в тепловую сеть по двум температурным графикам 110-70 и 90-70 °С. На нужды горячего водоснабжения подогрев производится по температурному графику 60-5 °С.

Установленная мощность на источнике составляет 12 Гкал/час.

Описание оборудования котельной представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1.Оборудование котельной

| № п/п | Наименование объекта | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| Комплекс оборудования в здании котельной : |  |  |
|  | - Сетевой насос №1 1Д 315 – 71 |  |
|  | - Сетевой насос №2 1Д 315 – 71 |  |
|  | - Сетевой насос №3 1 Д 500 – 63 |  |
|  | - Насос ГВС №1 КМ 80-50-200 |  |
|  | - Насос ГВС №2К 80-50-200 |  |
|  | - Насос ГВС №3К 100-80-160А |  |
|  | - Насос сырой воды №1 |  |
|  | - Насос сырой воды №3К 80-50-200 |  |
|  | - Подпиточный насос №1К 20/30 |  |
|  | - Подпиточный насос №2К 20/30 |  |
|  | - Солевой насос №11,5х БЛ -5,4 |  |
|  | - Дымосос №1ДН – 10 |  |
|  | - Дымосос №2ДН – 10 |  |
|  | - Дымосос №3ДН – 10 |  |
|  | - Вентилятор №1ВДН – 9 |  |
|  | - Вентилятор №2ВДН – 9 |  |
|  | - Вентилятор №3ВДН – 9 |  |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый, | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |
|  | - Фильтр натрий-катионитовый | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 |
|  | - Котел водогрейный | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |
|  | - Котел водогрейный | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |
|  | - Котел водогрейный | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |
|  | - Бак-аккумулятор химически очищенной воды | (сталь V=15м3) |
|  | - Бак-аккумулятор ГВС | (сталь V=133м3) |
|  | - Экономайзер №1 | Тип ЭТ-2-236, Рпред.раб. в котле - 13 кгс/см2, Ррасп.воды - 16кгс/см2; 1976 г.в. |
|  | - Экономайзер №2 | Тип ЭТ-2-236, Рпред.раб. в котле - 13 кгс/см2, Ррасп.воды - 16кгс/см2; 1976 г.в. |
|  | - Экономайзер №2 | Тип ЭТ-2-236, Рпред.раб. в котле - 13 кгс/см2, Ррасп.воды - 16кгс/см2; 1976 г.в. |
|  | - Электрический двигатель к сетевому насосу 1 АИР 28052 |  |
|  | - Электрический двигатель к сетевому насосу 2 АИР 28052 |  |
|  | - Электрический двигатель к сетевому насосу 3, АОЗ-31554-УЗ |  |
|  | - Электрический двигатель к насосу ГВС №1 АИР 160S2 |  |
|  | - Электрический двигатель к насосу ГВС №2 |  |
|  | - Электрический двигатель к насосу ГВС №3 |  |
|  | - Электрический двигатель к подпиточному насосу №1 АИР100S2УЗ |  |
|  | - Электрический двигатель к подпиточному насосу №2 АИР100S2УЗ |  |
|  | - Электрический двигатель к солевому насосу №1 АО2-31-2 |  |
|  | - Бак солевой V=5м3 |  |
|  | - Бак солевой V=5м3 |  |

Описание тепловых сетей и сооружений на них представлено в таблице 1.2., сетей горячего водоснабжения в таблице 1.3.

Таблица 1.2. Краткая характеристика тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети (подающий+обратный трубопровод) | км | 33,208 |
| Количество ИТП | шт. | 199 |
| Количество ЦТП | шт. | 5 (из них 3 ЦТП с подмешивающим насосом) |

Основная доля на нужды горячего водоснабжения приходиться на потребителей жилых зданий, примерно 88 % от общего количества зданий с горячим водоснабжением.

Таблица 1.3. Краткая характеристика сетей горячего водоснабжения и сооружений на них

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| протяженность сети горячего водоснабжения (подающий+обратный трубопровод) | км | 5.33 |
| Количество ИТП | шт. | 24 |

Индивидуальные тепловые пункты выполнены по зависимой схеме подключения к тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения.

2. Описание тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 2.1.

| №пп | Номер участка трубопровода | Участок | Внутренний диаметр, мм | Длина (однотрубное исчисление), м | Техническое состояние тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | 1 | 207 | 5.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 10 | 10 | 50 | 23.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 100 | 100 | 100 | 23.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 101 | 101 | 50 | 100.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 103 | ул.Ленина, д. 20а ж.д. | 33 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 104 | 104 | 50 | 16.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 105 | 105 | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 105-1 | ул. Ленина, д. 22 ж.д. | 50 | 70.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 105-2 | Склад, ул. Ленина, д. 20а | 27 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 106 | ул. Ленинградская,д. 7 ж.д. | 50 | 108.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 107 | 107 | 100 | 17.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 108 | ул. Ленина. 20ж.д. | 33 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 109 | 109 | 100 | 200.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 11 | ул. Советская, д. 18 ж.д. | 40 | 17.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | ПО | Отдел связи ул. Ленина, д. 24 | 40 | 18.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 111 | 111 | 100 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 113 | ул. Ленина, д. 26 ж.д. | 82 | 33.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 114 | 114 | 100 | 26.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 115 | ул.Ленина, д. 14 ж.д. | 40 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 116 | 116 | 82 | 60.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 117 | ул. Ленина, д. 166 ж.д. | 33 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 118 | 118 | 50 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 119 | ул. Ленина, д. 8а ж.д. | 33 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 12 | магазин «Ромашка», ул. Советская, д. 1 | 50 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 120 | 120 | 50 | 33.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 121 | ул. Ленина, д.10ж.д. | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 122 | ул. Ленина, д. 10а ж.д. | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 123 | 123 | 207 | 450.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 124 | Струя-400 ул.Гагарина, д. 29в | 50 | 20.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 125 | 125 | 150 | 72.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 126 | 126 | 100 | 60.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 127 | ул.Гагарина, д. 33, ж.д. | 100 | 16.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 128 | ул.Гагарина, д. 29, ж.д. | 82 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 129 | 129 | 150 | 58.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 13 | 13 | 82 | 43.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 130 | Гараж ЖКХ Антарес ремонт | 69 | 90.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 131 | 131 | 150 | 106.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 132 | ул. Гагарина, д. 27, ж.д. | 69 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 133 | 133 | 150 | 84.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 134 | 134 | 82 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 135 | Магазин Рябинушка | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 136 | 136 | 82 | 57.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 137 | ул. Гагарина, д. 31, ж.д. | 82 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 138 | Администрация Судского поселения, ул. Гагарина, д.35 | 69 | 66.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 139 | 139 | 150 | 36.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 14 | ул.Ленина, 1 ж.д. | 40 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 140 | 140 | 150 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 141 | ул. Гагарина, д. 24 ж.д. | 50 | 106.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 142 | 142 | 100 | 56.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 143 | 143 | 69 | 29.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 144 | ул. Гагарина, д. 26 ж.д. | 50 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 145 | ул. Гагарина, д. 26а ж.д. | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 146 | 146 | 100 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 147 | ул. Гагарина, д. 28 ж.д. | 100 | 5.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 148 | 148 | 69 | 115.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 149 | КНС ул. Гагарина, д. 26 | 27 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 150 | КУ 400 ул. Гагарина, д. 28а | 69 | 217.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 151 | 151 | 150 | 106.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 152 | ул. Гагарина, д. 30 ж.д. | 82 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 153 | ¦ 153 | 100 | 34.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 154 | 1 ул. Гагарина, д. 32 ж.д. | 100 | ¦ 20.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 155 | ¦ 155 | 100 | 90.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 156 | 1 ул. Гагарина, д. 32а ж.д. | 100 | ¦ 20.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | ¦ 157 | 157 | 100 | 50.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | ! 158 | 158 | 69 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 159 | ул. Гагарина, д. 34 ж.д. | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 160 | 160 | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 161 | ул. Гагарина, д. 36 ж.д. | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 162 | 162 | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 163 | ул. Гагарина, д. 38 ж.д | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 164 | 164 | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 165 | ул. Гагарина, д. 40 ж.д. | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 166 | ул. Гагарина, д. 42 ж.д. | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 167 | 167 | 100 | 108.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 168 | ул. Лесная ж.д. | 82 | 132.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 169 | 169 | 100 1 | 48.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 17 | 17 | 69; | 81.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 170 | ул. Весенняя, д. 2 ж.д. | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 171 | 171 | 69 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 172 | ул. Лесная, д. 3 ж.д. | 69 | 112.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 173 | 173 | • 69 | 20.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 175 | ул. Весенняя, д. 4 ж.д. | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 176 | 176 | 69 1 | 48.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 177 | ул. Весенняя, д. 6 ж.д. | 50 1 | 4.0 ¦ | частичное разрушение до 30% |
|  | 178 | 178 | 69 1 | 62.0 ¦ | частичное разрушение до 30% |
|  | 180 | ул. Весенняя, д. 10 ж.д. | 50 | 64.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 19 | 19 | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 2 | 2 | 100 | 73.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 20 | Баня ул. Ленина, д. 8 а | 27 1 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 22 | 22 | 207 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 23 | 23 | 207 | 124.0 1 | частичное разрушение до 30% |
|  | 24 | 24 | 150 | 27.0 1 | частичное разрушение до 30% |
|  | 25 | 25 | 40 | 11.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 26 | Ст. котельная | 40 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 27 | адм. ЖКХ ул. Гагарина, д. 13а | 40 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 28 | 28 | 150 | 80.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 29 | 29 | 27 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 29-1 | ул. Гагарина, д. 156 ж.д. | 27 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 29-2 | Баня ул.Гагарина, д. 156 | 27 | 13.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 3 | УНО | 82 | 18.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 30 | I 30 | 150 | 22.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 31 | 31 | 69 | 125.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 32 | ул. Гагарина , д. 15 ж.д. | 50 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 33 | 33 | 69 | 23.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | '34 | АТС ул.Гагарина, д. 13 | 40 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 36 | 36 | 150 | 6.о | частичное разрушение до 30% |
|  | 37 | ул. Гагарина, д. 15а ж.д. | 40 | 22.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 38 | 38 | 150 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 4 | 4 | 100 | 117.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 40 | 40 | 150 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 41 | 41 | 100 | 26.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 42 | Детсад ул. Гагарина, д. 17 | 82 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 43 | 43 | 100 | 135.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 44 | ул. Гагарина, д. 19 ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 45 | 45 | 100 | 62.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 46 | ул. Гагарина, д. 21 ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 47 | 47 | 100 | 44.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 47-1 | ул. Гагарина, д. 23 ж.д. | 50 | 12.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 48 | 48 | 100 | 50.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 49 | ул. Гагарина, д. 17а ж.д. | 50 | 26.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 50 | 50 | 100 | 64.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 51 | ул. Гагарина, д. 196 ж.д. | 50 | 11.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 52 | ул. Гагарина, д. 19 а ж.д. | 50 | 11.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 53 | 53 | 100 | 54.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 54 | ул*.Гагарина, д. 21б ж.д. | 50 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 55 | 55 | 100 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 56 | ул. Гагарина, 21 а ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 57 | 57 | 100 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 58 | ул. Гагарина, д. 23б ж.д. | 50 | 45.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 59 | ул. Гагарина, д. 23а ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 6 | 6 | 100 | 125.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 60 | 60 | 150 | 90.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 61 | 61 | 100 | 64.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 62 | м-н быт. химия ул. Гагарина, д. 11 ж.д. | 40 | 5.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 63 | 63 | 82 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 66 | 66 | 82 | 76.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 67 | ул. Гагарина, д. 16 ж.д. | 50 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 68 | 68 | 82 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 69 | Музык.шк. ул.Гагарина, д. 18 | 50 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 7 | Гараж (Бытовки) Кр.пресс | 33 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 70 | 70 | 82 | 74.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 71 | ул. Гагарина, д. 20 ж.д. | 50 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 72 | 72 | 82 | 50.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 72-1 | ул. Гагарина, д. 22 ж.д. | 50 | 7.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 73 | 73 | 82 | 54.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 74 | ул. Гагарина, д. 10 ж.д. | 50 | 12.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 75 | 75 | 82 | 65.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 76 | 76 | 82! | 14.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 76-1 | ул. Гагарина, д. 10а ж.д. | 50 | 19.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 77 | 77 | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 77-1 | 77-1 | 50 | 33.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 78 | ул. Фрунзе, д. 5 ж.д. | 50 | 7.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 78-1 | Баня ул. Фрунзе, д. 5 | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 78-2 | Баня ул. Фрунзе, д. 3 | 27 1 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 79 | 79 | 50 1 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 79-1 | Баня ул. Фрунзе, д. 6 | 27 1 | 22.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 79-2 | ул. Фрунзе, д. 6 ж.д. | 50 1 | 7.0¦ | частичное разрушение до 30% |
|  | 8 | ул. Советская ж.д. | 50 1 | 54.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 80 | 80 | 150 1 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 81 | Ч РЭС у л. Гагарина, д. 11а | 50 1 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 82 | 82 | 150 | 16.0 1 | частичное разрушение до 30% |
|  | 83 | ул. Гагарина, д. 9 ж.д. | 82 | 43.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 84 | 84 | 150 1 | 64.0 1 | частичное разрушение до 30% |
|  | 85 1 | ул. Гагарина, д. 7 ж.д. | 50 1 | 40.0 1 | частичное разрушение до 30% |
|  | 86 1 | 86 | 150 | 63.0 1 | частичное разрушение до 30% |
|  | 87 | Заготов.уч-к Кр.пресс | 69 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 88 | 88 | 150 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 89 | ул. Гагарина, д. 3 ж.д. | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 9 | 9 | 100 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 90 | 90 | 150 | 120.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 93 | ул. Ленина, д. 11 ж.д. | 50 | 48.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 94 | 94 | 150 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 95 | 95 | 125 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 96 | ул. Ленина, д. 7 ж.д. | 33 | 4.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 97 | 97 | 100 | 82.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 98 | П | 100 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
|  | 99 | Баня ул. Ленина, д. 14 | 33 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |

2.2. Перечень тепловых камер и их техническое описание

1. Камеры от  котельной теплосети по ветке «Суда-центр»:

Камера № 1:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 100-1шт.; Ду 80 -3 шт.; Ду 50-4 шт.;

ж) осыпи грунта в камере.

Камера № 2:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 150-2шт.; Ду 80 -1 шт.; Ду 100-1 шт.;

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камера №3:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 100-4шт.; Ду 50-4 шт.;

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры и расколоты ж\б плит перекрытий.

Камера №4:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 100-2шт.; Ду 80 -1 шт.; Ду 50-1 шт.;

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камера №5:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми водами;

г) дренаж отсутствует;

д) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 100-2шт.; Ду 80 -2 шт.; Ду 50-4 шт.;

е) осыпи грунта в камере;

ж) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №6:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 32-1шт.; Ду 50 -1 шт.; Ду 80-2 шт.;

е) осыпи грунта в камере;

ж) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

з) осыпи грунта в камере.

2. Камеры от котельной теплосети по ветке «Суда-ВТК».

Камера №1 « а »:

а) лестница отсутствует;

б) сильное подтопление грунтовыми водами;

в) дренаж отсутствует;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 250 – 2 шт.;

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №2 «а»:

а) лестница отсутствует;

б) сильное подтопление грунтовыми водами;

в) дренаж отсутствует;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 250 – 2 шт.;

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №3 «а»:

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами;

в) дренаж отсутствует;

г) запорная арматура в коррозии;

д) осыпи грунта в неудовлетворительном состоянии; Ду 200 – 2 шт.;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

ж) отсутствует крышка люка.

Камера №4 «а»:

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми водами;

в) дренаж отсутствует;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии -  Ду 100 – 2шт.;

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камера № 5 «а»:

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами;

в) дренаж отсутствует;

г) осыпи грунта в камере;

д) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

3. Камеры от котельной теплосети по ветке «Суда-Межное».

Камера №1 «б»:

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми водами;

в) дренаж отсутствует;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии -  Ду 50 – 2шт.;

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камера №2 «б»:

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водам;

в) дренаж отсутствует;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии - Ду 100 – 2шт.;

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

ж) плита перекрытия колодца сломана.

Камера № 3 «б»:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии - Ду 50 – 4 шт.;

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камера № 4 «б»:

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами;

г) дренаж отсутствует;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии - Ду 80 – 2шт.;

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

и) отсутствует плита перекрытия камеры с люком.

В результате проведенного обследования наружных, подвальных, транзитных тепловых сетей и тепловых камер определен ряд запорной арматуры и трубопроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Количество запорной арматуры составляет 54 шт. Вся запорная арматура находиться в неудовлетворительном состоянии. Участки с высоким удельным линейными потерями подлежат замене, так как имеют большой износ.

2.3. Обследования здания котельной «Центральная»

При проведении обследования здания котельной определено техническое состояние строительных конструкций, а именно выполнены следующие работы:

- Выполнены работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов;

- Произведен детальный осмотр конструкций с выявлением дефектов и повреждений.

В процессе обследования  выявлены дефекты и повреждения несущих и ограждающих конструкций здания.

2.3.1. Фундаменты и основания

При наружном осмотре строительных конструкций здания котельной обнаружены характерные повреждения, косвенно указывающие на возможные неравномерные осадки фундаментов стен и оборудования: сквозные вертикально-наклонные трещины в наружных стенах; провалы и трещины пола, трещины в фундаментах котлов.

В ходе обследования строительных конструкций здания котельной также выявлены дефекты, которые оказывают влияние на безопасную эксплуатацию фундаментов: отсутствие отмостки по периметру здания, дефекты вертикальной планировки, препятствующие отводу поверхностных вод от здания.

2.3.2. Элементы каркаса

Колонны:

Колонны – сборные ж/бетонные серии КЭ – 01-49, в. 2, сечением 400*400 мм, шаг 6 м.

В процессе обследования ж/б колонн обнаружены следующие повреждения: вертикальная трещина вдоль наружной грани колонны – коррозия арматуры и потеря сцепления с бетоном в результате протечек

Техническое состояние – работоспособное.

Стропильные фермы.

Фермы – железобетонные сегментные, идентифицированы по серии ПК-01-129, пролетом 18 м.

В процессе обследования ж/б ферм не обнаружены дефекты, свидетельствующие о снижении работоспособности.

Техническое состояние – работоспособное.

Плиты перекрытия.

Плиты перекрытия – сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты 1,5 * 6 м. и 3 * 6 м.

В процессе обследования обнаружены повреждения:

- Следы протечек кровли, повреждение бетона

- Разрушение бетона защитного слоя, коррозия арматуры с образованием трещин вдоль рабочей арматуры.

Техническое состояние – работоспособное.

Монолитное железобетонное перекрытие.

При обследовании обнаружено:

- Разрушение антикоррозионного покрытия, локальная коррозия стальных балок в местах протечек;

- Разрушение бетона защитного слоя арматуры с обнажением и коррозией арматуры.

Техническое состояние – ограниченно работоспособное.

Стены.

Наружные и внутренние стены – одинарный рядовой силикатный кирпич на цементно – песчаном растворе толщиной 380 мм.

При обследовании конструкций стен обнаружены повреждения:

- Намокание и сквозное увлажнение кладки;

- Частичное разрушение кирпичной кладки до 100 мм;

- Сквозные вертикально-наклонные трещины в кладке наружных стен шириной раскрытия до 5 мм.

Техническое состояние – ограниченно работоспособное.

Кровля.

Кровля – совмещенная рулонная по уклону ферм, с внутренним водостоком.

При обследовании обнаружены дефекты и повреждения:

- Трещины и износ защитного покрытия;

- Дефекты устройств примыканий к парапету, дефлекторам, устройства внутренних водостоков;

- Повреждение, деформация, местами отсутствие парапетных фартуков.

Техническое состояние – ограниченно работоспособное.

В результате проведенного обследования конструктивных элементов здания установлено, что строительные конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Для предотвращения развития дефектов и повреждений, а также перехода их в более опасную категорию рекомендуется:

- Выполнить отмотку по периметру здания, выполнить вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод от здания;

- Восстановить защитный слой арматуры, места трещин и сколов бетона ж/б конструкций: колонн, плит перекрытия, монолитного перекрытия – ремонтными пенетрирующими составами;

- Выполнить ремонт стен с заделкой трещин полимерцементным раствором, участки с разрушением кирпича оштукатурить по сетке, закрепленной на стержни;

- Выполнить ремонт кровли с тщательным устройством основных узлов, установить оцинкованные парапетные фартуки;

- Восстановить антикоррозионное покрытие металлоконструкций перекрытия;

- Установить оцинкованные подоконные сливы.

2.4. Комплекс оборудования котельной

В результате обследования оборудования котельной представленного в Таблице 1.1. нарушений в работоспособности технических устройств не выявлено.

Техническое состояние – удовлетворительное.

Список оборудования, подлежащий первоочередным мероприятиям по замене и ремонту;

Модернизация сетей ГВС участок №1 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д. 15в, Ду 108, L – 5 м (в двух трубном исполнении) с применением современных материалов;

Модернизация сетей ГВС участок №22 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д. 15 в., магистральный трубопровод до разводящих сетей к Гагарина д. 13а, Ду 108, L – 35 м (в двух трубном исполнении) с применением современных материалов;

Модернизация сетей ГВС участок №23,24 от Центральной котельной по адресу: от магистральной сети к зданию по ул. Гагарина д. 13 а, Ду 57, L – 151 м (в двух трубном исполнении) с применением современных материалов

Капитальный ремонт сетей ГВС участок №146 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина от магистральных сетей к дому № 28, Ду 57, Ду108, L – 26 м (в четырех трубном исполнении) с применением современных материалов;

Модернизация тепловых сетей с заменой изоляции на изоляционный материал «ISOVER» участки №43,45,47 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина к домам с 19 по 23, Ду 108, L – 200 м, Ду 57 L 15 м.

Заключение:

В результате вышеуказанных неисправностей, муниципальное имущество (тепловые сети, здание котельной), находиться в изношенном состоянии и признано находящимся в неудовлетворительном состоянии, либо ограниченно работоспособном. Без проведения капитального ремонта по замене запорной арматуры, реконструкции наиболее изношенных участков тепловой сети, а также комплекса мероприятий по устранению дефектов конструктивных элементов здания котельной работоспособность системы теплоснабжения может быть нарушена в отопительный период.

Приложение 4

к условиям концессионного соглашения

Инвестиционная  Программа

Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть-3»

«Реконструкция и модернизация теплоснабжения

Судского  сельского поселения  на 2018-2023 годы»

(тепловые сети от котельной Суда - Центральная)

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Паспорт Программы

Раздел 2.  Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ

- Текущее состояние теплоснабжения п. Суда Череповецкого района;

- Характеристика проблемы;

- Задачи и сроки реализации Программы;

- Состав и структура финансовых источников для реализации  Инвестиционной программы в 2018-2023 годы;

- Контроль за ходом реализации программы;

- Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения Судского поселения;

- Оценка экономической эффективности от реализации инвестиционной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- График реализации мероприятий инвестиционной программы;

- Показатели надежности и энергетической эффективности.

Раздел 1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Судского сельского поселения на 2018-2023 годы |
| --- | --- |
| Основные документы для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановлением администрации Судского сельского поселения от 23.05.2014 №113 «Об утверждении схемы теплоснабжения в Судском сельском поселении»; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития централизованной системы теплоснабжения, утвержденное заместителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Ельцовым; - Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04. 2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| Инициатор постановки проблемы | администрация Череповецкого муниципального района |
| Основной разработчик программы | ООО «Теплосеть -3» |
| Источники и объемы финансирования инвестиционной программы | Собственные средства |
| Цели инвестиционной программы | - обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергией; - повышение эффективности деятельности ООО «Теплосеть-3»; - снижение потерь теплоэнергии при ее транспортировке; - обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выработки тепла; - обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения. |
| Задачи программы | - модернизация и капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения; - обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей; - реализация конкретных мероприятий по модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения с целью повышения энергетической эффективности, технической оснащенности, путем внедрения новых технологий; - сокращение эксплуатационных затрат на стоимости услуг по теплоснабжению. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2023 годы |
| Контроль за исполнением Программы | администрация Череповецкого муниципального района |

Раздел 2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ) ООО «Теплосеть-3» разработало проект инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Судского сельского поселения  на 2018-2023 годы» (далее - Инвестиционная Программа).

Данный проект Инвестиционной Программы разработан и представлен на утверждение с целью:

- обеспечения надежного,  бесперебойного и качественного снабжения потребителей Судского  сельского поселения Череповецкого района тепловой энергией;

- повышения эффективности деятельности ООО «Теплосеть-3», направленное  на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышения уровня рентабельности в 2018-2023г.г;

- обеспечения энергосбережения  и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии.

Реализация  Инвестиционной Программы должна улучшить обеспечение качественной и бесперебойной подачи тепла населению и потребителям бюджетной сферы Судского сельского поселения.

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.СУДА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА

Согласно «Схеме теплоснабжения Судского сельского поселения»  раздел 8 стр.29– организация ООО «Теплосеть-3»  определена в качестве теплоснабжающей организации. Зона деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть-3»  охватывает территорию Судского сельского поселения, обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением  многоквартирные дома, бюджетные организации местного, областного и федерального финансирования, магазины и прочих потребителей.

Теплоснабжение п. Суда осуществляется от 2-х котельных, расположенных в самом поселке.

Все сети теплоснабжения и котельные являются муниципальной собственностью и учитываются в реестре казны Череповецкого муниципального района. ООО «Теплосеть-3» заключило договора аренды с Комитетом имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района. ООО «Теплосеть-3» подало заявление в администрацию Череповецкого муниципального района на реализацию преимущественного права на приобретение муниципального имущества субъектом малого и среднего предпринимательства в отношении блочно-модульной котельной (здание БМК). Согласно письму от 27.04. 2015 № 1-10/377 администрации Череповецкого муниципального района решение об условиях приватизации принимается после утверждения инвестиционной программы в отношении ООО «Теплосеть-3» на вышеуказанный объект.

Газовая котельная - Центральная сдана в эксплуатацию в 1981 году. Котельная имеет в своем составе 3 водогрейных котла типа ДКВР 6,5*13 1972 г, производительностью 11,67 Гкал/час. Газовая котельная БМК сдана в эксплуатацию в 2001 году, установлено 3 водогрейных котла типа ТКВГМ - 2,32-115Н, производительностью 2 Гкал/час. В 2008 году проведен ремонт котла с применением сварки по замене труб экранов. В 2012 году произведена замена труб конвективного пучка.

Годовая выработка тепловой энергии в 2015 году составила всего 307834 Гкал, в т.ч. Суда-Центральная 23424 Гкал, Суда БМК 7359 Гкал.

Годовой отпуск тепловой энергии всего 23654 Гкал. Из них отпуск тепловой энергии населению – 17049 Гкал.

Протяженность тепловых сетей поселка равна в 22,4 км. Износ сетей составляет от 45 до 95%. Из-за большого износа магистральных и внутриквартальных сетей происходят большие потери теплоносителя, которые составляют 20,8%, что свидетельствует о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции. В связи с эти, есть необходимость в реконструкции и модернизации тепловых сетей, а именно, замене трубопроводов на трубопроводы в ППУ изоляции.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения всех потребителей необходимо реализовать комплекс мероприятий в котельных:

- котельная Суда – Центральная реализовать систему диспетчеризации;

- котельная Суда – БМК в качестве резервного источника питания необходим монтаж газопоршневой установки, заменить сетевой насос № 3, заменить пластинчатый теплообменник, сигнальные кабеля на всех трех котлах и температурных датчиках, выполнить дополнительные работы по автоматизации БМК (заполнение емкости подпиточной водой).

Необходимость выше перечисленных работ отражена в Схеме теплоснабжения Судского сельского поселения,  в разделе 5.5.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Основной деятельностью ООО «Теплосеть-3» является обеспечение тепловой энергией объектов  п. Суда Судского сельского поселения.

Техническое состояние объектов ООО «Теплосеть-3» характеризуется высоким уровнем износа основных средств, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

- высокие непроизводительные потери энергоресурсов;

- значительная дебиторская задолженность по платежам населения оказывает значительное влияние на состояние систем энергоснабжения, качество оказываемых услуг.

На основании необходимости решения указанных проблем сформированы задачи данной Инвестиционной Программы.

- ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главными задачами Инвестиционной Программы являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергией;

- повышение эффективности деятельности ООО «Теплосеть-3»;

- снижение потерь теплоэнергии при ее транспортировке;

- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов;

- обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения.

Реализация Инвестиционной Программы обеспечит развитие систем теплоснабжения поселка, повышение их надежности, качества производимых услуг, улучшит экологическую ситуацию, снизит потери на тепловых сетях.

Реализация Инвестиционной Программы будет осуществляться  поэтапно в 2018-2023 гг.

- СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 – 2023 ГОДЫ

Финансовая потребность предприятия на реализацию мероприятий Инвестиционной Программы по капитальному ремонту тепловых сетей  составляет –  4032 тыс. руб.

Источником  реализации Инвестиционной Программы планируются средства на капитальный ремонт основных средств, заложенных в тарифе на тепловую энергию.

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Инвестиционной Программы будет осуществляться администрацией Череповецкого муниципального района.

- ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация Инвестиционной Программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Инвестиционной Программы;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Инвестиционной Программы.

- ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Инвестиционной Программы ООО «Теплосеть-3» по модернизации и реконструкции теплоснабжения на 2018-2023 годы потребители Судского сельского поселения будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, улучшение качества предоставляемых услуг.

Приложение 1

к инвестиционной программе

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Модернизация сетей ГВС участок №1 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д.15в , Ду 108 , L -5м ( в двух трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов За счет инвестиционной составляющей тарифа | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация сетей ГВС участок №22 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д.15в магистральный трубопровод до разводящих сетей к Гагарина д.13а , Ду 100,L 35м ( в двух трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов За счет инвестиционной составляющей тарифа | 406,7 | 406,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация сетей ГВС участок №23,24 от Центральной котельной по адресу : от магистральный сети к зданию по ул. Гагаринад.13а Ду 57, L 151м ( в двух трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов За счет инвестиционной составляющей тарифа | 493,5 |  | 493,5 |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация тепловых сетей отопления и ГВС участок № 146 по адресу: ул. Гагарина от магистральных сетей к дому №28 Ду 57,Ду 108 , L -26м ( в четырех трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов За счет инвестиционной составляющей тарифа | 444,4 |  |  | 444,4 |  |  |  |
| 5 | Модернизация тепловых сетей отопления ГВС участки №153,154,155,156 по адресу : ул. Гагарина магистральные сети и разводка к домам № 32-32а , Ду .57, Ду 89,Ду 108, L 146м ( в четырех трубном исполнении) с применением современных энергоэффективных материалов За счет инвестиционной составляющей тарифа | 2240,9 |  |  |  |  | 1120 | 1120,9 |
| 6 | Модернизация тепловых сетей с заменой изоляции на изоляционный материал "ISOVER " участки №43,45,47 по адресу : ул. Гагарина к домам с 19 по 23, Ду 100 L 200м, Ду 57 L 15м За счет инвестиционной составляющей тарифа | 405,7 |  |  |  | 405,7 |  |  |
| всего |  | 4032 | 447,5 | 493,5 | 444,4 | 405,7 | 1120 | 1120,9 |

Приложение 2

к инвестиционной программе

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТАБЛИЦА №1. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий Инвестиционной Программы ООО «Теплосеть-3» по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Судского сельского поселения на 2018 -2023 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические показатели за 2015 год | Плановые значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии | кВтч/Гкал | 29,7 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или (теплоносителя) | тут/Гкал | 0,166 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 29860 | 32167 | 32155 | 32125 | 32112 | 32079 | 32055 |
| 4. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/час | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной Программы | % | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 |
| 6. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 6206 | 6147 | 6135 | 6105 | 6092 | 6059 | 6035 |
|  |  | % | 20,8 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,8 |
| 7. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | т/год | - | - | - | - |  |  |  |

ТАБЛИЦА №2. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Теплосеть-3" по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Судского сельского поселения на 2018 -2023 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические показатели за 2015 год | Плановые значения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт/км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 2243,81 | 2334,76 | 2334,76 | 2334,76 | 2334,76 | 2334,76 | 2334,76 |
| 3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | шт/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии | тут/Гкал | 0,166 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 | 2,77 | 2,63 | 2,63 | 2,61 | 2,61 | 2,6 | 2,58 |
| 6. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 6206 | 6147 | 6135 | 6105 | 6092 | 6059 | 6035 |

Приложение 5

к условиям концессионного соглашения

- Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих  возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия  концессионного соглашения

1.1. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и водоснабжения, не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, осуществляется путем:

1) продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет;

2) срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия Соглашения в порядке, не может превышать два года. Сумма денежных средств, подлежащих возмещению Концессионеру Концедентом определяется, как разница между фактически инвестированными денежными средствами (объемом денежных средств) в реконструкцию объекта Соглашения и денежными средствами, возврат которых учтен при установлении тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение;

3) Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в течение года, следующего за годом, в котором расторгнуто Соглашение.

1.2. При обращении с заявлением Концессионер обязан приложить к нему расчет подлежащей возмещению денежной суммы, срок, на который предлагается продлить действие Соглашения, а также надлежащим образом заверенные копии первичных документов, подтверждающих факт и размер денежных средств, расходованных на реконструкцию объекта Соглашения.

По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить подлинники прилагаемых к указанному заявлению документов.

1.3. Решение о продлении срока действия Соглашения, при наличии к тому оснований, принимается в установленные законом сроке и порядке. Соглашение о продлении срока действия Соглашения подлежит заключению в порядке, предусмотренном Соглашением.

2. Порядок и условия возмещения расходов концессионера, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения

2.1. В случае досрочного расторжения Соглашения концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

1) Сумма денежных средств, подлежащих возмещению Концессионеру Концедентом в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, определяется как разница между фактически инвестированными денежными средствами (объемом денежных средств) в реконструкцию объекта Соглашения и денежными средствами, возврат которых учтен при установлении тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

2) Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в течение года, следующего за годом, в котором расторгнуто Соглашение.

2.2. При обращении с заявлением Концессионер обязан приложить к нему расчет подлежащей возмещению денежной суммы, а также надлежащим образом заверенные копии первичных документов, подтверждающих факт и размер денежных средств, израсходованных на реконструкцию объекта Соглашения.

По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить подлинники прилагаемых к указанному заявлению документов.

.