СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы района

___________________А.В.Ельцов

Инвестиционная  Программа

Общества с ограниченной ответственностью

«Теплосеть-3»

«Реконструкция и модернизация теплоснабжения

Судского  сельского поселения  на 2018-2023 годы»

( тепловые сети от котельной Суда- Центральная)

2016 год

Содержание

Раздел 1. Паспорт Программы

Раздел 2.  Пояснительная записка

- Введение

- Текущее состояние теплоснабжения п. Суда Череповецкого района

- Задачи и сроки реализации Программы

- Характеристика проблемы

- Состав и структура финансовых источников для реализации  Инвестиционной программы в 2018-2023 годы

- Контроль за ходом реализации программы

- Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения Судского поселения

- Оценка экономической эффективности от реализации Инвестиционной Программы

Приложение: Система программных мероприятий  Инвестиционной программы

Раздел 1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Судского сельского поселения на 2018-2023 годы |
| --- | --- |
| Основные документы для разработки программы | - Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Разработанная схема теплоснабжения п. Суда, утвержденная Постановлением Судского сельского поселения №113 от 23.05.2015г. -Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития централизованной системы теплоснабжения,утвержденное заместителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Ельцовым - Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 ФЗ «О теплоснабжении» -Федеральный закон 23.11.2009 №261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» -Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» -Постановление Правительства РФ от 26.02.2004г №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» -Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» -Постановление Правительства РФ от 16.04. 2012г. «307 « О порядке подключения к системам теплоснабжения и внесением изменений в некоторые акты Правительства РФ» |
| Инициатор постановки проблемы | Администрация Череповецкого муниципального района |
| Основной разработчик программы | ООО «Теплосеть -3» |
| Источники и объемы финансирования Инвестиционной Программы | Собственные средства |
| Цели Инвестиционной Программы | -обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергией; -повышение эффективности деятельности ООО «Теплосеть-3»; -снижение потерь теплоэнергии при ее транспортировке; -обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выработки тепла; -обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения. |
| Задачи Программы | -модернизация и капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения; -обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей; -реализация конкретных мероприятий по модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения с целью повышения энергетической эффективности, технической оснащенности, путем внедрения новых технологий; -сокращение эксплуатационных затрат на стоимости услуг по теплоснабжению. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2023 годы |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Череповецкого муниципального района |

Раздел 2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 года № 184-ФЗ) ООО «Теплосеть-3» разработало проект Инвестиционной Программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Судского сельского поселения  на 2018-2023 годы».

Данный проект Инвестиционной Программы разработан и представлен на утверждение с целью:

- обеспечения надежного,  бесперебойного и качественного снабжения потребителей Судского  сельского поселения Череповецкого района тепловой энергией;

- повышения эффективности деятельности ООО «Теплосеть-3», направленное  на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышения уровня рентабельности в 2018-2023г.г.

- обеспечения энергосбережения  и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии.

Реализация  Инвестиционной программы должна улучшить обеспечение качественной и бесперебойной подачи тепла населению и потребителям бюджетной сферы Судского сельского поселения.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.СУДА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА

Согласно «Схеме теплоснабжения Судского сельского поселения»  раздел 8  стр.29– организация ООО «Теплосеть-3»  определена в качестве теплоснабжающей организации. Зона деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть-3»  охватывает территорию Судского сельского поселения, обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением  многоквартирные дома, бюджетные организации местного, областного и федерального финансирования, магазины и прочих потребителей.

Теплоснабжение п. Суда  осуществляется от 2-х котельных, расположенных в самом поселке.

Все сети теплоснабжения и котельные являются муниципальной собственностью и учитываются в реестре казны Череповецкого муниципального района. ООО «Теплосеть-3» заключило договора аренды с Комитетом имущественных отношений администрации Череповецкого муниципального района. ООО «Теплосеть-3» подало заявление в администрацию Череповецкого муниципального района на реализацию преимущественного права на приобретение муниципального имущества субъектом малого и среднего предпринимательства в отношении блочно-модульной котельной (здание БМК). Согласно письму от 27.04. 2015 № 1-10/377 администрации Череповецкого муниципального района решение об условиях приватизации принимается после утверждения инвестиционной программы в отношении ООО «Теплосеть-3» на выше указанный объект.

Газовая котельная -Центральная   сдана в эксплуатацию в 1981 году. Котельная имеет в своем составе 3 водогрейных котла типа ДКВР 6,5*13 1972 г. , производительностью 11,67 Гкал/час. Газовая   котельная БМК сдана в эксплуатацию в 2001 году, установлено 3 водогрейных котла типа ТКВГМ -2,32-115Н, производительностью 2 Гкал/час. В 2008 году проведен ремонт котла с применением сварки по замене труб экранов. В 2012 году произведена замена труб конвективного пучка.

Годовая выработка тепловой энергии в 2015 году составила всего 307834 Гкал , в т.ч. Суда-Центральная 23424 Гкал, Суда БМК 7359 Гкал.

Годовой отпуск тепловой энергии всего 23654 Гкал. Из них отпуск тепловой энергии населению – 17049 Гкал..

Протяженность тепловых сетей поселка равна в 22,4 км.. Износ сетей составляет от 45 до 95%. Из-за большого износа магистральных и внутриквартальных сетей происходят большие потери теплоносителя, которые составляют 20,8%, что свидетельствует о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции. В связи с эти, есть необходимость в реконструкции и модернизации тепловых сетей, а именно, замене трубопроводов на трубопроводы в ППУ изоляции.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения всех потребителей необходимо реализовать комплекс мероприятий в котельных:

- котельная Суда – Центральная реализовать систему диспетчеризации

- котельная Суда – БМК в качестве резервного источника питания необходим монтаж газопоршневой установки, заменить сетевой насос №3, заменить пластинчатый теплообменник, сигнальные кабеля на всех трех котлах и температурных датчиках, выполнить дополнительные работы по автоматизации БМК (заполнение емкости подпиточной водой)

Необходимость выше перечисленных работ отражена в Схеме теплоснабжения Судского сельского поселения,  вразделе 5.5.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Основной деятельностью ООО «Теплосеть-3» является обеспечение тепловой энергией объектов  п. Суда Судского сельского поселения.

Техническое состояние объектов ООО «Теплосеть-3» характеризуется высоким уровнем износа основных средств, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

- высокие непроизводительные потери энергоресурсов.

Значительная дебиторская задолженность по платежам населения оказывает значительное влияние на состояние систем энергоснабжения, качество оказываемых услуг.

На основании необходимости решения указанных проблем сформированы задачи данной Инвестиционной Программы.

ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главными задачами  Программы являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей тепловой энергией;

-  повышение эффективности деятельности ООО «Теплосеть-3»;

- снижение потерь теплоэнергии при ее транспортировке;

- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов;

- обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения.

Реализация программы обеспечит развитие систем теплоснабжения поселка, повышение их надежности, качества производимых услуг, улучшит экологическую ситуацию, снизит потери на тепловых сетях.

Реализация Программы будет осуществляться  поэтапно  в 2018-2023 гг.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 – 2023 ГОДЫ

Финансовая потребность Предприятия на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по капитальному ремонту тепловых сетей  составляет –  4032   тыс. руб.

Источником  реализации Инвестиционной Программы планируются средства на капитальный ремонт основных средств, заложенных в тарифе на тепловую энергию.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией программы будет осуществляться Администрацией Череповецкого муниципального района..

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

- нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Инвестиционной программы ООО «Теплосеть-3» по модернизации и реконструкции теплоснабжения на 2018-2023 годы потребители Судского сельского поселения будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, улучшение качества предоставляемых услуг.