Информация о результатах контрольных мероприятий, осуществляемых отделом внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района

На основании распоряжения администрации Череповецкого муниципального района от 09.01.2024 № 1-р, распоряжения администрации Череповецкого муниципального района от 22.12.2023 № 229-р «Об утверждении плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации Череповецкого муниципального района на 2024 год», п.1 разд.II, в соответствии с поручением руководителя администрации района Маслова Р.Э., проведено контрольное мероприятие в отношении Администрации муниципального образования Воскресенское на тему: «Обследование соблюдения условий контрактов на мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского», за 2023 год.

Контрольное мероприятие проводилось в период с "22" января 2024 года по "24" января 2024 года. Проверено средств на сумму 1945,3 тыс. руб. Установлено нарушений на сумму 1945,3 тыс. руб.

Итоги по результатам проверки:

1. Установленные Департаментом нарушения в Акте оценки выполненных работ от 20.09.2023 года не являются скрытыми и могли быть обнаружены Администрацией поселения при приемке результатов работ.

Тем не менее, согласно исполнительной документации и подписанным Актам приемки выполненных работ без возражений обеими сторонами, каких-либо недостатков зафиксировано не было, работы выполнены по объему в соответствии с условиями договоров.

2. При проведенном анализе исполнения договоров имеют место бюджетные нарушенияв соответствии с абзацем 5 п. 1 статьи 306.1 БК РФ (нарушение условий договоров):

- **в нарушение условий договоров с ФГБУ «Россельхозцентр», ИП Лобастов, ООО «СТК Партнер»**: проверка качества выполненных работ осуществлена с несоблюдением срока и без создания комиссии;

- **в** **нарушение п.3 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ, п.3.1 договора подряда с ИП Лобастов:** не применены меры ответственности к подрядчику при нарушении подрядчиком условий договора в отношении срока выполненных работ;

**- в нарушение условий договоров с ФГБУ «Россельхозцентр», ИП Лобастов, ООО «СТК Партнер», п 2 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ:** заказчиком не соблюдены установленные сроки оплаты. Общая сумма нарушения составила 1 945 321 рубль 63 копейки. Расходы проведены по КБК 701050302007S1400244 по типу средств 01.00.00 (средства бюджета поселения) – 19 453 рубля 21 копейка; 03.03.03 (областные средства) – 1 925 868 рублей 42 копейки.

3. Поскольку, по результатам проверок Департаментом Администрация поселения организовала претензионную работу в отношении подрядчиков ИП Лобастов и ООО « СТК Партнер» о ненадлежащем исполнении обязательств, данный факт ставит под сомнение качество приемки выполненных работ Администрацией поселения у подрядчиков.

**Следовательно, имеют место признаки нарушения пункта 1 статьи 720 ГК РФ, п.1 части 1 статьи 94, части 1 статьи 101 Закона о контрактной системе, условий договоров:** со стороны объекта контроля при осуществлении контроля за исполнением подрядчиком условий контракта и приемки выполненной работы (ее результатов) по договорам с ИП Лобастов и ООО «СТК Партнер».

4. Представленные Акты обследования Департамента не могут служить основанием для выводов по оценке расходов, поскольку подписаны членами комиссии, не уполномоченными на участие в проверке, и информация, указанная в Актах, не подтверждена результатами осмотра с увязкой мест осмотра, картами территорий, подлежащих обработке от борщевика.

Следовательно, не предоставляется возможность достоверно оценить правомерность, обоснованность произведенных расходов, ввиду отсутствия подтверждающей информации, оформленной надлежащим образом.

В адрес объекта контроля направлено письмо о необходимости принятия мер реагирования по установленным нарушениям и выводам.

Начальник отдела

внутреннего финансового контроля Л.В.Романовпа